Dodatek č. 1

ke smlouvě

„Zajištění technické údržby DS Háje“ ze dne 29.10.2024

ID smlouvy v registru smluv 28761708

uzavřený dle zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

Objednatel:	Domov pro seniory Háje, příspěvková organizace hl. m. Prahy

se sídlem: K Milíčovu 734/1, 149 00 Praha 4 - Háje

IČO: 708 75 111

zastoupený Mgr. Dagmar Zavadilovou, ředitelkou

(dále jen „objednatel“)

Dodavatel: 	TSC Facility, s.r.o.

se sídlem Stodolní 316/2, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava

IČO:	60711175

DIČ:	CZ60711175

(dále jen „poskytovatel“ či „dodavatel“)

(dále společně také jen „smluvní strany“)

tímto uzavírají dodatek č.1. ke smlouvě uzavřené dne 29.10.2024 (dále jen „smlouva“) na předmět plnění veřejné zakázky a názvem „Zajištění technické údržby DS Háje“ v režimu zákonem připuštěných a nepodstatných změn smlouvy o dílo podle § 222 odst. 3 a 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (ZZVZ), a to následovně (dále jen „dodatek“).

Na základě jednání o uzavření smlouvy, jejím plnění a složitosti předání zařízení a vybavení se smluvní strany dohodly, že namísto plnění smlouvy od 1.11.2024 do 31.10.2026, bude smlouva plněna od 1.1.2025 do 31.12.2026, jde o stejné období plnění smlouvy.

Tato změna je prováděna jako nepodstatná podle § 222 odst. 3 ZZVZ, když je toliko formálního charakteru, nemá vliv na výši a průběh plnění a je nezbytná pro řádné a efektivní zahájení plnění smlouvy.

Poskytovatel se zavazuje tímto dodatkem rovněž za účelem efektivnějšího provádění údržby DS Háje seznámit se s objektem a připravit náběh služeb v součinnosti se spol. Alstanet ohledně nahrání dat do aplikace AFM  umožňující elektronickou správu provádění údržby. Tato činnost Poskytovatele bude účtována Objednateli v částce hodinové sazby 540,-Kč/hod bez DPH, která je výsledkem zadávacího řízení, a to činností 2 techniků 4x v listopadu a 4x v prosinci, celkem 128 hodin, zahájení 7.11. 2024. Do činností se započítává spolupráce s Alstanet s převodem dat a workflow požadavků. Uvedené činnosti tedy budou prováděny před zahájením vlastní technické údržby.

Celková původní cena smlouvy je 3.045.024,- Kč bez DPH, navýšení plnění o částku 69.120,-Kč bez DPH představuje navýšení o 2,27 %.

Podle § 222 odst. 4 ZZVZ za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku se nepovažuje změna, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejíž hodnota je

a) nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a

b) nižší než

1. 10 % původní hodnoty závazku, nebo

2. 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce, která není koncesí.

Pokud bude provedeno více změn, je rozhodný součet hodnot všech těchto změn.

Navýšení ceny dle smlouvy je činěno v souladu s § 222 odst. 4 ZZVZ, a to o 2,27 %.

Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají tímto dodatkem nezměněna.

Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

V Praze dne 31.10.2024

| Podepsáno elektronicky 1.11.2024 ………………………………………… Domov pro seniory Háje, příspěvková organizace hl. m. Prahy Mgr. Dagmar Zavadilová ředitelka | ………………………………………… TSC Facility, s.r.o. zastoupena korporátním jednatelem TSC Management, s.r.o., kterého při výkonu funkce zastupuje Mgr. Robert Labuda, Radek Fál, osobní jednatel |
| --- | --- |