# Cenová nabídka prací (Honorář)

Identifikační údaje

Název akce:	Lékárna v objektu polikliniky v 1.NP

Lékárna v objektu nemocnice prostor v 1.pp Vazební věznice

Místo stavby:	VS ČR, Nemocnice s poliklinikou zdravotní středisko Na Květnici 1657, 140 00 Praha 4 Nusle.

Vazební věznice Praha Pankrác Soudní 1, 140 57 Praha 4 Nusle.

Stupeň Dokumentace:	Návrh dispozice uspořádání lékáren

Zadavatel:	Kontaktní osoba:

Mob:

e-mail:

Zpracovatel:	M.TOUSSON interiér a design

K Remízku 1006/10, 149 00, Praha 4.

IČO: 63621690

Kontaktní osoba:

mobil:

e-mail:

# Popis budov:

Stavby jsou v stávajících objektech, kde se nachází zdravotnický provozy.

# Rozsah prací:

- Základní zaměření a zakreslení stávajícího stavu tykající části pro účely návrhu v 1.np objektu polikliniky v ul Na Květnici a v 1.pp objektu nemocnice ve Vazební věznice.

- Návrh dispozice lékárny v poliklinice bude prezentován ve 3 variantách po konzultace bude případně zhotovená finální varianta, návrh obsahuje studie koncepční využití prostoru v 1.np a půdorysné dispoziční řešení lékárny.

- Návrh dispozice lékárny ve nemocnici vazební věznici bude prezentován ve 3 variantách po konzultace bude případně zhotovená finální varianta, návrh obsahuje půdorysné dispoziční řešení lékárny v určeném prostoru v 1.pp. definován objednatelem.

- Konzultace dispozice obou lékáren se SÚKLem a hygienickou stanici, v přítomnosti zástupce zadavatele.

# Termín zpracování:

- Základní zakreslení stávajícího stavu pro účely návrhu 7dní.

- Návrh dispozice 21 dní.

- Termín konzultace závisí na základě dohody s DOSS, odhad je 14 dní po odsouhlasení návrhu objednatelem

Termíny budou zahájené od potvrzení CN a objednání zakázky nebo podpisu smlouvy

# Cenová nabídka prací:

Návrh dispozice lékárny polikliniky, včetně studii využití prostoru  40.500,- Kč Návrh dispozice lékárny nemocnice ve vazební věznice	50.200,- Kč Konzultace s DOSS		5.600,- Kč

Celkem cena bez DPH	96.300,- Kč

# Platební podmínky:

Částka po dokončení návrhu lékárny polikliniky

Částka po dokončení návrhu lékárny ve vazební věznici

Částka po dokončení konzultace a předání. Splatnost proplácení vystavené faktury do 30 dnů

# Poznámky:

- návrh dispozic bude předán 4x v tištěné podobě + digitální formát PDF.

- návrh slouží k konzultace s DOSS a SÚKLem a zadání k projektové dokumentace.

- Cena nezahrnuje zaměření stávajícího stavu a pasportizace budovy.

- Cena nezahrnuje projekt pro stavební povolení, projekt pro provádění stavby

- platnost cenové nabídky je dva měsíce ode dne zpracování.

- cena je bez DPH, nejsem pláče DPH.

# Nabídku zpracoval dne 26. 04. 2024