## SMLOUVA O DÍLO

## uzavřená v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

## (dále jen „občanský zákoník“)

1. Smluvní strany

1.1.	Objednatel:	Mateřská školka MŠ Sady Nový Jičín, Revoluční 52, p.o.

Revoluční 961/52

741 01 Nový Jičín

ICO: 62330128

Tel: 556 709 495

Email: ms-sady@seznam.cz

Zástupce při jednání ve věcech:

a) smluvních a technických Soňa Nevrlová, tel.: 777 103 034

(dále jen „objednatel“)

a

1.2.	Zhotovitel:	IZOLTING MORAVIA s.r.o.

se sídlem Rožnov pod Radhoštěm, Bučiska 621, PSČ 756 61

IČ: 26867125

DIČ: CZ26867125

Tel.: 571 620 610

Fax: 571 620 880

e-mail: info@izolting.cz            www.izolting.cz

Jednající: Ing. Antonínem Slovákem, MBA, jednatelem

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 40856

Zástupce při jednání ve věcech:

a) smluvních: 	Ing. Antonín Slovák, MBA, 	mob.tel.:	e-mail: slovak@izolting.cz,

b) technických: 	Jaroslav Borák, 			mob.tel.:, 	e-mail: borak@izolting.cz,

Josef Vaculín, 			mob.tel.:, 	e-mail: vaculin@izolting.cz,

Bank. spojení: ČSOB, a.s., exp. Rožnov pod Radhoštěm, č. ú. :

(dále jen „zhotovitel“)

Osoby podepisující tuto smlouvu za objednatele a zhotovitele prohlašují, že jsou oprávněny tuto smlouvu uzavřít a k platnosti smlouvy není třeba právního úkonu další osoby.

2. Podklady pro realizaci díla

2.1. Podklady pro realizaci díla tvoří:

a) cenová nabídka zhotovitele k provedení díla č. 057/24 ze dne 08.10.2024 (dále jen „cenová nabídka“), která tvoří přílohu č. 1.

3. Předmět plnění

3.1. Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje provést pro objednatele dle cenové nabídky, zpracované prostřednictvím položkového rozpočtu střešní plášť na objektu MŠ Jiráskova 10 v Novém Jičíně z Fatrafol 810V/UV tl. 2,0 mm o výměře 81 m2 - včetně klempířských prvků z poplastovaného plechu Fatranyl (dále jen „dílo“) a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu díla v souladu s touto smlouvou. Cenová nabídka je Přílohou č. 1 ke smlouvě o dílo.

3.2. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s rozsahem a povahou díla a že je schopen dílo za podmínek této smlouvy zhotovit. Zhotovitel není oprávněn dílo nebo jeho části zhotovit prostřednictvím třetích osob.

3.3. Objednatel prohlašuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla a nemá k výše uvedenému žádné výhrady.

4. Doba plnění

4.1. Termín zahájení díla: 10-11/2024 (skutečný termín nástupu bude stanoven po domluvě s objednatelem a klimatických podmínek)

4.2. Termín dokončení díla: do 10 pracovních dní od zahájení prací dle klimatických podmínek

Termín dokončení díla se prodlužuje, pakliže nebude moci zhotovitel řádně provádět realizaci díla z důvodu nepříznivých klimatických podmínek (tj. zejména teplota pod 5o C, sníh, mráz, déšť, vichřice). Termín dokončení díla se v takovém případě prodlužuje o dobu, po kterou nepříznivé klimatické podmínky znemožňovaly zhotoviteli řádné provádění díla.

Termín dokončení díla se prodlužuje má-li dojít ke změnám díla na základě požadavku objednatele a/nebo v případě, že zhotovitel nebude moci pokračovat v provádění díla z jiných důvodů spočívajících na straně objednatele nebo nezaviněných zhotovitelem.

5. Místo plnění

5.1. Místem realizace díla je MŠ Sady, Jiráskova 10, 741 01 Nový Jičín

6. Cena díla

6.1. Objednatel se zavazuje, že za zhotovení díla podle čl. 3.1. této smlouvy uhradí zhotoviteli cenu díla ve výši:

CELKEM:		…	 398.465,- Kč bez DPH

DPH (21%):		…	   83.678,- Kč

CELKEM vč. DPH	…            482.143,- Kč vč. DPH

(slovy: čtyři sta osmdesát dva tisíce jedno sto čtyřicet tři koruny české), (dále jen „cena díla“). Sazba DPH bude uhrazena ve výši stanovené platnými právními předpisy.

6.2. Cenu díla lze měnit pouze na základě dohody zhotovitele a objednatele, a to zejména v následujících případech:

- pokud dojde na základě písemného požadavku objednatele ke změně díla oproti této smlouvě,

- dojde-li ke změnám díla z důvodu nepředvídatelných okolností,

- o cenu víceprací.

6.3. Má-li dojít při realizaci díla ke změnám na základě požadavku objednatele, předá objednatel zhotoviteli soupis těchto požadovaných změn, které zhotovitel ocení a předloží objednateli k odsouhlasení. Má-li dojít při realizaci díla ke změnám díla z podnětu zhotovitele (např. nepředvídatelné okolnosti, které mají nebo mohou mít vliv na řádné provedení díla), je zhotovitel povinen provést soupis těchto navrhovaných změn a předložit tento oceněný soupis objednateli k odsouhlasení. V případě, že objednatel změny nutné k řádnému provedení díla neodsouhlasí a bude trvat na svých pokynech a/či původním sjednaném provedení díla, neodpovídá zhotovitel za případnou škodu takto vzniklou, případně je zhotovitel oprávněn realizaci díla přerušit či zastavit a písemně odstoupit od smlouvy. Jakékoliv změny oproti původnímu sjednanému provedení díla (tj. dle cenové nabídky) požadované objednatelem či navrhované zhotovitelem, budou realizovány až po dosažení dohody potvrzené oběma stranami nebo uzavření dodatku k této smlouvě, který bude obsahovat soupis těchto změn a jejich ocenění a změnu termínu dokončení díla. V případě jakýchkoli změn díla, se termín dokončení díla prodlužuje o dobu nezbytnou k provedení těchto změn, nedohodnou-li se strany jinak. V takovém případě není zhotovitel v prodlení s termínem dokončení díla.

6.4. V případě, že dojde na základě písemného požadavku objednatele ke změně díla či materiálu k jeho zhotovení (tj. původního sjednaného provedení díla dle cenové nabídky), je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré prokázané náklady, které již zhotovitel na provedení díla v původním sjednaném provedení dle cenové nabídky vynaložil, či které vynaložil na nákup původního sjednaného materiálu, pokud tento materiál současně objednateli přenechá.

7. Platební podmínky a pozastávka

7.1. 	Objednatel neposkytne zhotoviteli zálohy.

7.2. Cena za dílo bude uhrazena na základě daňového dokladu (dále jen faktury) vystavené zhotovitelem v souladu s obecně závaznými právními předpisy včetně zákona o DPH, po protokolárním předání a převzetí díla zhotovitelem.

7.3. Zhotovitel vystaví objednateli konečnou fakturu s celkovým vyúčtováním prací po předání a převzetí díla, tj. po ukončení prací. Tato faktura je splatná do 10-ti kalendářních dnů ode dne vystavení.

Vlastnické právo k dílu přechází na objednatele úplným zaplacením ceny díla. Rovněž materiál potřebný pro realizaci díla je ve vlastnictví zhotovitele do úplného zaplacení ceny díla.

7.4. Objednatel tímto garantuje zajištění úhrady ceny díla v dohodnuté výši a čase v plném rozsahu a tímto potvrzuje svoji solventnost do výše ceny díla.

8. Práva a povinnosti stran

Práva a povinnosti objednatele

8.1. Objednatel je povinen předat zhotoviteli staveniště ke dni stanoveném zhotovitelem. Zhotovitel objednatele vyrozumí o požadovaném datu min. 3 pracovních dní předem. Staveniště předá objednatel zhotoviteli prosté všech vad, včetně právních, které by zhotoviteli jakkoli bránily v realizaci díla dle podmínek této smlouvy. Staveniště bude předáno ve stavu umožňujícím okamžité zahájení realizace díla. Pokud objednatel nepředá zhotoviteli staveniště včas či jej nepředá ve stavu dle tohoto bodu, není zhotovitel povinen začít s realizací díla. Termín dokončení díla se prodlužuje o dobu, po kterou je objednatel v prodlení s předáním staveniště či s předáním staveniště ve sjednaném stavu dle tohoto bodu. O předání staveniště bude sepsán písemný protokol, podepsaný oprávněnými zástupci obou smluvních stran. V případě prodlení zhotovitele s předáním staveniště delším než 30 dnů je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.

8.2. Staveniště je poskytnuto zhotoviteli po celou dobu realizace díla bezplatně. Objednatel je povinen zhotoviteli umožnit napojení na odběrná místa elektrické energie (220 V/16 A).

8.3. Objednatel je povinen pro zhotovitele zajistit staveniště a jeho okolí tak, aby na něm mohl zhotovitel dílo řádně realizovat. Dále jej musí objednatel zajistit tak, aby na něm mohl zhotovitel dílo, resp. jeho části, umístit – tj. uskladnit části díla, materiál, nářadí, stroje, a jiné další věci nezbytné pro realizaci díla (dále jen „věci pro realizaci díla“).

Práva a povinnosti zhotovitele

8.4. Do 5ti dnů od termínu dokončení díla je zhotovitel povinen staveniště vyklidit.

8.5. Zhotovitel je povinen použít pro realizaci díla jen výrobky a materiál, které se obvykle pro takové dílo používají.

8.6. Zhotovitel provede dílo na svůj náklad a své nebezpečí v souladu s platnými technologickými a pracovními postupy a normami ČSN.

9. Součinnost stran

9.1. Smluvní strany se dohodly, že průběh realizace díla a dodržování ustanovení této smlouvy bude kontrolován a koordinován po stránce věcné, časové a finanční společnými kontrolami postupu prací. Objednatel je povinen o průběhu kontrol, zjištěních a přijatých závěrech pořizovat zápisy do stavebního deníku.

9.2.  O průběhu realizace díla jsou povinni zhotovitel spolu s objednatelem vést stavební deník. Stavební deník bude v pracovní době přístupný u stavbyvedoucího (pracovníka zhotovitele). Právo provádět zápisy do stavebního deníku mají oprávnění zástupci smluvních stran a technický dozor objednatele. Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem objednatele ve stavebním deníku, připojí nejpozději do 3 dnů své vyjádření, jinak se má za to, že souhlasí. Stejná práva má i objednatel. Veškeré změny oproti prvotně dohodnutému rozsahu díla budou zapsány do stavebního deníku. O změně rozsahu díla bude vždy sepsán a uzavřen dodatek ke smlouvě o dílo. Do stavebního deníku budou zapisovány i nezbytné vícepráce a méněpráce. Zhotovitel je povinen respektovat pokyny technického dozoru a objednatele nebo jeho zástupců, pouze pokud byly zapsány do stavebního deníku nebo byly odsouhlaseny v zápisu z kontroly stavby. Provedení takových pokynů nezakládá právo objednatele z odpovědnosti zhotovitele za vady nebo právo na náhradu škody.

9.3. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole a prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými (postačí zápis ve stavebním deníku), a to neprodleně před termínem, v němž budou předmětné práce zakryty.

9.3. Oboustranně přijaté závěry z provedených kontrol uvedené v zápisech ve stavebním deníku nepředstavují změnu této smlouvy a nepředstavují dodatky k této smlouvě. Pro vyloučení všech pochybností se v této věci za oprávněné osoby považují osoby uvedené v záhlaví této smlouvy.

9.4.

10. Záruční doba a podmínky reklamace, servis

10.1. Záruční doba na dílo je stanovena na jednotlivé části díla takto:

- v délce 5 let na dodávku a montáž krytiny Fatrafol 810V/UV tl. 2,0 mm,

vše ode dne předání díla., přičemž záruka se nevztahuje na vady díla způsobené objednatelem nesprávnou manipulací, nesprávnou/nedostatečnou údržbou, nesprávným užíváním díla a na běžné opotřebení. Záruka shora uvedená se rovněž nevztahuje na části díla, u nichž výrobce poskytuje jinou záruční dobu – v takovém případě platí pro část díla záruční doba stanovená výrobcem, vždy však maximálně 24 měsíců ode dne předání díla. Pokud bude objednatel v prodlení s úhradou závěrečné faktury a/nebo  v prodlení s úhradou případné pozastávky, byla-li sjednána., záruční doba od prvního dne prodlení až do data úhrady závěrečné faktury a/nebo úhrady případné pozastávky neběží, tj. zhotovitel není povinen se po dobu prodlení jakkoli zabývat vytknutými vadami. Záruční doba se o tuto dobu prodlení neprodlužuje.

10.2. Objednatel je povinen vadu díla vytknout u zhotovitele bez zbytečného odkladu poté, co vadu zjistil či mohl či měl zjistit (písemně, e-mailem, telefonicky – následně potvrdit e-mailem). Na pozdější vytknutí vady nebude brán zřetel. V reklamaci musí být vada díla popsána a uvedeno, jak se projevuje. Zhotovitel vytknutou vadu posoudí a rozhodne, jakým nejvhodnějším způsobem bude reklamace řešena, zda odbornou opravou, dodáním nové věci/části věci bez vady nebo dodáním chybějící věci/části věci, pokud je to možné a nejsou s tím spojeny nepřiměřené náklady či přiměřenou slevou z ceny díla bez DPH.

10.3. Zhotovitel je povinen po vytknutí vady neprodleně posoudit její povahu a v případě, že bude vada řešena odbornou opravou a/či dodáním nové věci/části věci bez vady nebo dodáním chybějící věci/části věci, bez zbytečného odkladu začít práce vedoucí k odstranění vady. Zhotovitel se zavazuje vadu odstranit bez zbytečného odkladu v závislosti na technologickém charakteru vady. V případě odpovědnosti zhotovitele za vadu, nese náklady spojené s jejím odstraněním zhotovitel. V opačném případě, nese veškeré náklady na odstranění vady v záruční době objednatel.

10.4. Vady díla lze vytknout nejpozději poslední den záruční doby. Na pozdější vytknutí vady díla nebude zhotovitelem brán zřetel.

11. Předání díla

11.1. Nejpozději 3 pracovní dny před termínem dokončení díla dle čl. 4 (či prodlouženým termínem dokončení díla, prodlouženým za podmínek této smlouvy) je zhotovitel povinen písemně (postačí e-mailem nebo zápisem ve stavebním deníku) objednateli oznámit termín, kdy bude dílo připraveno k předání a vyzvat jej k převzetí díla. Termín předání díla následuje po termínu dokončení díla a dílo bude předáno v místě provádění díla. O předání díla bude sepsán předávací protokol, podepsaný oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Objednatel je oprávněn dílo nepřevzít pouze v případě, že trpí takovými vadami a nedodělky, které brání jeho užívání. Ve všech ostatních případech je povinen dílo převzít, čímž není zhotovitel zbaven povinnosti vady a nedodělky dle předávacího protokolu odstranit. Pokud objednatel odmítne převzít dílo, které netrpí vadami a nedodělky, které brání jeho užívání, je zhotovitel oprávněn dílo předat na základě jednostranného předávacího protokolu. Dnem odeslání jednostranného předávacího protokolu se považuje dílo za předané. Předáním díla přechází na objednatele nebezpečí škody na díle. Dílo se považuje za dokončené termínem dokončení dle čl. 4. (či prodlouženým termínem dokončení díla, prodlouženým za podmínek této smlouvy).

11.2.  Dílo bude předáno spolu s kopií stavebního deníku, doklady od použitých materiálů dle zákona č. 22/1997 Sb., doklady o likvidaci odpadů dle zákona č. 541/2020 Sb. Nedoloží-li zhotovitel všechny požadované doklady, bude to považováno za vadu bránící užívání díla, stavba tak nebude považována za dokončenou a schopnou předání. Předáním díla není zhotovitel zbaven povinnosti doklady na výzvu objednatele doplnit.

12. Odstoupení od smlouvy

12.1.  Smluvní strany jsou oprávněny od této smlouvy písemně odstoupit pro podstatné porušení smlouvy druhou stranou a/nebo z důvodu sjednaných níže:

12.2. Za podstatné porušení smlouvy, na jehož základě může objednatel odstoupit od této smlouvy, smluvní strany považují:

- případ, kdy se zhotovitel neodůvodněně a přes výslovný písemný nesouhlas objednatele odchýlil od cenové nabídky, položkového rozpočtu či výkazu výměr

- případ, kdy je dílo zhotovováno v jiné než dohodnuté kvalitě, či realizace díla/dílo neodpovídá závazným platným právním předpisům a normám a zhotovitel ani přes písemné upozornění objednatele na tyto skutečnosti nesjedná nápravu do 14 dnů od doručení takového písemného upozornění.

12.3. Za podstatné porušení smlouvy, na jehož základě může zhotovitel odstoupit od této smlouvy, smluvní strany považují:

- případ, kdy objednatel neposkytuje zhotoviteli potřebnou součinnost dle čl. 9. této smlouvy nebo porušuje své povinnosti dle čl. 8. této smlouvy,

- případ, kdy objednatel trvá na provedení díla v rozporu s platnými závaznými právními předpisy a normami,

Zhotovitel je také oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že je to dohodnuto v této smlouvě nebo je-li proti objednateli zahájeno insolvenční řízení.

12.4.  Kromě odstoupení od této smlouvy lze smlouvu ukončit písemnou dohodou smluvních stran.

12.5. V případě odstoupení od smlouvy či jejího ukončení písemnou dohodou je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré náklady, které zhotovitel vynaložil v souvislosti s realizací díla, včetně nákladů na přípravné práce (např. jednání se správními orgány pro účely stavebního či obdobného řízení, atd.) ode dne podpisu smlouvy. Takto vyčíslené náklady uhradí objednatel na základě faktury do 14 dní od jejího vystavení.

13. Smluvní sankce

13.1. Smluvní strany se dohodly, že pokud nebude dodržen termín dokončení díla dle čl. 4. (resp. prodloužený termín dokončení díla, prodloužený za podmínek této smlouvy) uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla za každý den prodlení. Zhotovitel není v prodlení v případě, že termín dokončení díla musel být posunut v souvislosti s jakýmkoli prodlením objednatele s plněním jeho povinností dle této smlouvy, např. z důvodu prodlení objednatele s předáním staveniště, odsouhlasením případných změn v realizaci díla, odsouhlasením víceprací/méněprací, poskytnutím součinnosti dle této smlouvy, aj. a také v případě vyšší moci dle čl. 14. této smlouvy.

13.2. Smluvní strany se dohodly, že pokud bude objednatel v prodlení s úhradou jakékoli faktury dle této smlouvy, uhradí objednatel zhotoviteli smluvní pokutu z prodlení ve výši 0,05 % z fakturované částky za každý i započatý den prodlení.

13.3.  V případě že bude objednatel v prodlení se splatností jakékoli faktury dle této smlouvy o více jak 15 dní, je zhotovitel oprávněn realizaci díla až do doby úhrady fakturované částky přerušit. V takovém případě se termín dokončení díla o tuto dobu přerušení realizace díla prodlužuje. V případě přerušení realizace díla dle tohoto bodu nese objednatel po dobu přerušení nebezpečí škody na díle a veškeré náklady související s přerušením realizace díla. Náklady budou objednateli vyfakturovány se splatností faktury 14 dní od jejího vystavení. Objednatel odpovídá za škodu v plné výši, která zhotoviteli z důvodu přerušení realizace díla vznikla.

14. Vyšší moc

14.1. Za okolnosti vylučující odpovědnost (vyšší moc) se považuje mimořádná nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na vůli povinného (např. nepříznivé klimatické podmínky, ,).

14.2. Překážka vzniklá z osobních poměrů nebo finanční situace kterékoli ze stran této smlouvy, nezprostí takovou stranu povinnosti k náhradě škody.

14.3. Po dobu trvání vyšší moci není povinná strana v prodlení s plněním své povinnosti.

14.4. Jestliže vyšší moc trvá déle než 30 kalendářních dnů po sobě jdoucích, jsou smluvní strany povinny si dohodnout odpovídající změny této smlouvy.

15. Závěrečná ustanovení

15.1. Zhotovitel prohlašuje, že proti němu není a v minulosti nebylo vedeno insolvenční či jiné obdobné řízení.

15.2. Objednatel prohlašuje, že proti němu není a v minulosti nebylo vedeno insolvenční či jiné obdobné řízení.

15.3. Vztahy mezi smluvními stranami touto smlouvou neupravené se řídí občanským zákoníkem.

15.4. Jakékoli změny či doplnění této smlouvy je možné pouze písemnými dodatky podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

15.5. Případné spory se zavazují smluvní strany řešit nejprve smírnou cestou. Pokud spor smírnou cestou nevyřeší, může být spor předložen k rozhodnutí obecným soudům České republiky dle platné legislativy.

15.6. Pokud by se některé ustanovení této smlouvy stalo zcela nebo zčásti neplatným nebo neúčinným, nemá toto vliv na platnost a účinnost ostatních ustanovení, jestliže lze takovéto neplatné nebo neúčinné ustanovení oddělit od ostatních částí smlouvy. Smluvní strany se zavazují neplatné nebo neúčinné ustanovení změnit, doplnit nebo nahradit tak, aby byl zachován sledovaný účel smlouvy. To platí i pro případ zjištění mezery ve smluvní úpravě.

15.7. Je-li dle této smlouvy třeba učinit jakýkoli písemný úkon, bude učiněn prostřednictvím doporučené pošty a považuje se za doručený dnem převzetí druhou smluvní stranou, nejpozději však 5. den po odeslání, není-li v této smlouvě výslovně uvedeno jinak. Písemné úkony se doručují na adresy uvedené v bodě 1. této smlouvy, nebyla-li druhé straně dle tohoto bodu oznámena změna adresy pro doručování.

15.8. Tato smlouva se vyhotovuje ve dvou originálech, po jednom pro každou ze smluvních stran. Přílohy tvoří nedílnou součást této smlouvy.

15.9.  Smluvní strany této smlouvy prohlašují a stvrzují svými podpisy, že mají plnou způsobilost k právním úkonům, a že tuto smlouvu uzavírají ze své vůle, svobodně a vážně, že ji neuzavírají v tísni ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek, že si ji řádně přečetly a jsou srozuměny s jejím obsahem.

Přílohy:

- příloha č. 1 – cenová nabídka zhotovitele / položkový rozpočet

- uživatelské instrukce k šikmým střechám

| V Rožnově pod Radhoštěm, dne 24.10.2024 | V Rožnově pod Radhoštěm, dne 24.10.2024 |
| --- | --- |
| ______________________________ za objednatele Soňa Nevrlová ředitelka MŠ Sady | ______________________________ za zhotovitele Ing. Antonín Slovák, MBA jednatel společnosti |