Dodatek č. 3 KE SMLOUVĚ O DÍLO

ze dne 06. 06. 2024

I.

Smluvní strany

- Gymnázium Josefa Kainara, Hlučín, příspěvková organizace

se sídlem:	Dr. Ed. Beneše 586/7, 748 01 Hlučín

zastoupena:	Mgr. Andrea Cahelová, ředitelkou školy

IČO:	47813091

bankovní spojení:	xxxxxxxxxxxxxxxxx

číslo účtu:	xxxxxxxxxxxxxxxxx

Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace stavby: Mgr. Andrea Cahelová

(dále jen „objednatel“)

- DORMAT elektrotechnika s.r.o.

se sídlem:	Sokolská třída 1615/50,702 00 Ostrava

zastoupena:	Tomáš Hahn-jednatel

IČO:	02343371

DIČ:	CZ02343371

bankovní spojení:	xxxxxxxxxxxxxxxxxx

číslo účtu:	xxxxxxxxxxxxxxxxxx

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, sp. zn. C57706

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:

- Tomáš Hahn, tel.: xxxxxxxxxxxxxxxxxx

(dále jen „zhotovitel“)

II.

- Základní ustanovení

- Smluvní strany uzavřely dne 6. 6. 2024 smlouvu o dílo na stavbu, jejímž předmětem je „Rekonstrukce elektroinstalace – Gymnázium Hlučín“ (dále jen „smlouva“).

- V projektu je v 1. etapě řešeno dodání a zapojení rozhlasu a zabezpečovacího systému budovy v 1. PP a 1. NP. Dodání a zapojení rozhlasu a zabezpečovacího sytému budovy v 2. NP a 3. NP je řešeno až v 2. etapě.

- Nové vedení není kompatibilní se starým vedením rozhlasu a zabezpečovacího systému v patrech druhé etapy. Nedodání a zapojení komponentu vznikli v 1. etapě neprovedené práce vzhledem k výše uvedenému. Práce a dodání budou realizované v II. etapě a následně bude fakturováno v 2. etapě.

- III.

- Záměna smlouvy

S ohledem na výše uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly takto:

- V čl. III. odst. 1 smlouvy se mění rozsah stavby a text se doplňuje o novou větu tohoto znění:

„Rozsah stavby v 1. etapě se upravuje o nedodání a zapojení vedení rozhlasu a zabezpečovacího systému, který bude dokončen v 2. etapě“.

- Hodnota ceny přesunutí činí 160 709,10 Kč včetně DPH z 1. etapy do 2. etapy.

- V čl. V. odst. 1 smlouvy se cena za dílo nemění.

Cena bez DPH	9 574 455,46 Kč

DPH 21 %	2 010 635,65 Kč

Cena včetně DPH          11 585 091,11 Kč

- V čl. V. odst. 2 smlouvy cena nově činí v 1. etapě:

Cena bez DPH	5 576 876,03 Kč

DPH 21 %	1 171 143,97Kč

Cena včetně DPH	        6 748 020,00 Kč

- V čl. V. odst. 3 smlouvy cena nově činí v 2. etapě:

Cena bez DPH	3 997 579,43 Kč

DPH 21 %	   839 491,68 Kč

Cena včetně DPH	        4 837 071,11 Kč

IV.

Závěrečná ujednání

- Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu dodatku dojde druhé smluvní straně, nestanoví-li zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“), jinak. V takovém případě nabývá dodatek účinnosti nejdříve dnem jeho uveřejnění v registru smluv.

- Smluvní strany se dohodly, že pokud se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona o registru smluv, provede uveřejnění v souladu se zákonem objednatel.

- Tento dodatek je uzavřen elektronicky, obě smluvní strany obdrží její elektronický originál opatřený elektronickými podpisy.

- Ustanovení smlouvy o dílo ze dne 6. 6. 2024 tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.

- Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.

| V Hlučíně dne 25.10.2024 Andrea Cahelová ředitelka školy ……………………………………. za objednatele |  | V Hlučíně dne 25.10.2024 Tomáš Hahn jednatel …………………………….. za zhotovitele |
| --- | --- | --- |