Oprava MK Lesní
Strana 2

Dodatek č.1 Smlouvy o dílo
č. 10/2017/OKV 
uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku mezi níže uvedenými smluvními stranami.
I

Deklarace smluvních stran

1.1. Název
: Město Rumburk


se sídlem
: Městský úřad, Třída 9. května 1366/48, 408 01 Rumburk 


IČ
: 00261602


DIČ
: CZ00261602


bank. spojení
: Komerční banka a.s.,pobočka Rumburk


číslo účtu
: 78-5141630287/0100


zastoupena
: Ing. Alois Kittl, místostarosta města 
dále jen „o b j e d n a t e l“
1.2. Název 
: Zemní a dopravní stavby Hrdý Milan, s.r.o.
se sídlem
: Dobrná č. p. 48, 407 41 Dobrná, okres Děčín

IČO
: 25475819


DIČ
: CZ25475819


bank. spojení
: Komerční banka a.s., pobočka Děčín


číslo účtu
: 3929870287/0100


zastoupena   
  : Milan Hrdý – jednatel společnosti
dále jen  „z h o t o v i t e l“
Smluvní strany se z důvodů víceprací – vyrovnání nerovností (v některých místech položena obrusná vrstva asfaltobetonu o výšce větší než 4 cm) a doplnění krajnic z asfaltového recyklátu v odsouhlasených místech – dohodly na dodatku č.1 této smlouvy, v souladu s čl. V, v následujících ustanoveních:
V

Cena za dílo
5.1.
Celková cena díla je sjednána dohodou ve smyslu § 2 odst. 2 zákona o cenách č. 526/1990 Sb., dle popisu díla v odst. III. ve výši částky:


Dohodnutá cena bez DPH



     726.023,20 Kč

DPH 21%





     152.464,87 Kč


Dohodnutá cena včetně DPH  


     878.488,07 Kč
VII

Termín zhotovení díla
7.1.
Termínem sjednaným a tedy závazným z této smlouvy je ujednán a smlouvou potvrzen termín:


Zahájení
od podpisu smlouvy


Dokončení
do 11. 08. 2017
Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají v platnosti.
Příloha:

1. Krycí list rozpočtu – asfaltová směs
2. Krycí list rozpočtu – úprava krajnice


V Rumburku dne 21. 07. 2017

                V Dobrné dne 21. 07. 2017
        ……………………………………

……………………………………              objednatel                                                               zhotovitel

