Dodatek č. 2

Společenské smlouvy

*uzavřené dle § 2716 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.  
ze dne 21. 8. 2015*

číslo

**VUMOP**: **71/2015**

**ČVUT**:

**SWECO**: **11-5220-0199**

**VUV**

SMLUVNÍ STRANY

**Vedoucí Společník: Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i.**

Sídlo: Žabovřeská 250, 156 27 Praha 5  
zapsán v Rejstříku veřejných výzkumných institucí vedeném MŠMT

IČ: 00027049 DIČ: CZ00027049 Plátce DPH: ANO

Bankovní spojení: Komerční banka a.s., Praha 5

číslo účtu: 24635051/0100

Smluvně oprávněn jednat: Ing. Jiří Hladík, Ph.D.

Technicky oprávněn jednat: RNDr. Pavel Novák, Ph.D., vedoucí oddělení hydrologie a ochrany vod  
Ing. Petr Fučík, Ph.D.  
Mgr. Antonín Zajíček, Ph.D.

(dále i jen „**VUMOP**“)

**Společník 1: ČVUT v Praze**, Fakulta stavební,

Sídlo: Thákurova 7, 166 29 Praha 6

IČ: 68407700 DIČ: CZ68407700 Plátce DPH: ANO

Živnostenský list: Obvodní úřad městské části Prahy 6, spis. zn.

ŽO/11315/2008/Rac/2

Bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Praha 5

číslo účtu: 19-5504610227/0100  
Smluvně oprávněn jednat: Ing. Miroslav Vlasák, tajemník fakulty

Technicky oprávněn jednat: doc. Dr. Ing. Tomáš Dostál, vedoucí katedry hydromeliorací a krajinného inženýrství

*(dále i jen „****ČVUT****“)*

**Společník 2:** **Sweco Hydroprojekt a.s.**

Sídlo: Praha 4, Táborská 31, PSČ 14016

IČ: 26475081 DIČ: CZ26475081 Plátce DPH: ANO

Obchodní rejstřík: Spisová značka B 7326 vedená u Městského soudu v Praze

Bankovní spojení: Komerční banka a.s. pobočka Praha 4

číslo účtu: 1700041/0100

statutární orgán: Ing. Milan Moravec, Ph.D., předseda představenstva

Ing. Vladimír Mikule, místopředseda představenstva

Ing. Nikola Gorelová, členka představenstva

osoba oprávněná k podpisu: Společnost zastupuje vůči třetím osobám v celém rozsahu představenstvo a to vždy dvěma členy představenstva, nebo písemně pověřeným členem.

Technicky oprávněn jednat: Ing. Petr Matějček, ředitel divize 131

Ing. Martin Pavel, vedoucí oddělení

*(dále i jen „****SWECO****“)*

**Společník 3 Výzkumný ústav vodohospodářský T.G. Masaryka,**

**veřejná výzkumná instituce**

Sídlo: Podbabská 2582/30, 160 00 Praha 6

IČ: 020711 DIČ: CZ00020711 Plátce DPH: ANO

Bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Praha 6

číslo účtu: 32931-061/0100  
Smluvně oprávněn jednat: Mgr. Mark Rieder  
Technicky oprávněn jednat: Mgr. Pavel Rosendorf, vedoucí odboru aplikované ekologie

Id. datové schránky: tqepb8z

(dále i jen „**VUV**“)

**Výše uvedené smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 2 společenské smlouvy, v následujícím znění.**

Dne 23. 11. 2015 byla uzavřena smlouva o dílo na akci **„Příprava listů opatření A lokalit plošného zemědělského znečištění pro plány dílčích povodí“** mezi objednatelem  Povodím Vltavy, státní podnik (se sídlem: Holečkova 3178/8, 150 24 Praha 5) a zhotovitelem Výzkumným ústavem meliorací a ochrany půdy, v.v.i. (vedoucí společník), Českým vysokým učením technickým v Praze (společník 1), spol. Sweco Hydroprojekt a.s. (společník 2) a Výzkumným ústavem vodohospodářským T.G. Masaryka, veřejnou výzkumnou institucí (společník 3). Smlouva je vedena pod evid. číslem smlouvy objednatele (Povodí Vltavy, státní podnik) **1886/2015-SML** a číslem smlouvy zhotovitele **100/2015** (Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i., České vysoké učení technické v Praze, Sweco Hydroprojekt a.s. a Výzkumný ústav vodohospodářský T.G. Masaryka, veřejná výzkumná instituce). Tato smlouva včetně jejího dodatku č. 1 je pro společníky závazná.

termíny etap H a I

Podle dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 1886/2015-SML, ev. číslo smlouvy zhotovitele: 100/2015 uzavřenou mezi objednatelem  Povodím Vltavy, státní podnik (se sídlem: Holečkova3178/8, 150 24 Praha 5) a zhotovitelem Výzkumným ústavem meliorací a ochrany půdy, v.v.i. (vedoucí společník), Českým vysokým učením technickým v Praze (společník 1), spol. Sweco Hydroprojekt a.s. (společník 2) a Výzkumným ústavem vodohospodářským T.G. Masaryka, veřejnou výzkumnou institucí (společník 3) se mění termíny plnění etap H a I a jsou závazné pro všechny smluvní strany.

Termín plnění Etapy H: 30.11.2017

Termín plnění etapy I: 30.11.2017

Změny termínů jsou uvedeny v tabulce č.1

PŘIDĚLENÍ ČÁSTI REZERVY

Po vzájemné dohodě společníků jsou přiděleny prostředky z rezervy vedoucímu společníkovi Výzkumnému ústavu meliorací a ochrany půdy, v.v.i. v částce 325 000 Kč bez DPH (slovy: třistadvacetpěttisíckorunčeských) následovně:

* Z rezervy etapy C bylo převedeno 10 000 Kč (slovy: desettisíckorunčeských) Výzkumnému ústavu meliorací a ochrany půdy, v.v.i. na krytí nákladů souvisejících s vyhotovením odborných posudků k certifikované metodice v rámci etapy C. Společníci 1,2,3 tento převod odsouhlasili předem v emailové korespondenci.
* Z rezervy etap E, F, G bylo převedeno celkem 315 000 Kč (třistapatnácttisíckorunčeských) v následujícím členění:
  + Z rezervy etapy E bylo převedeno 7 311 Kč (slovy: sedmtisíctřistajedenáctkorunčeských) Výzkumnému ústavu meliorací a ochrany půdy, v.v.i. na krytí nákladů spojených s provedením a vyhodnocením monitoringu jakosti drenážních vod v rámci ověření etap E-G. Navýšení finančních prostředků bude využito v rámci etapy H.
  + Z rezervy etapy F bylo převedeno 107 689 Kč (slovy: stosedmtisíc šestsetosmdesátdevětkorunčeských) Výzkumnému ústavu meliorací a ochrany půdy, v.v.i. na krytí nákladů spojených s provedením a vyhodnocením monitoringu jakosti drenážních vod v rámci ověření etap E-G. Navýšení finančních prostředků bude využito v rámci etapy H.
  + Z rezervy etapy G bylo převedeno 200 000 Kč (slovy: dvěstětisíckorunčeských) Výzkumnému ústavu meliorací a ochrany půdy, v.v.i. na krytí nákladů spojených s provedením a vyhodnocením monitoringu jakosti drenážních vod v rámci ověření etap E-G. Navýšení finančních prostředků bude využito v rámci etapy H.

Aktuální rozpočet po změnách zobrazuje tabulka č.1 níže. Uvedené změny jsou zvýrazněny šedou barvou. Celková výše rezervy po změnách činí 1 339 616 Kč (slovy: jedenmiliontřistatřicetdevěttisícšestsetšestnáctkorunčeských).

Tabulka č.1

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ETAPA** | **termín** | **VUMOP** | **ČVUT** | **SWECO** | **VUV** | **rezerva** | **celkem** |
| **(Kč bez DPH)** | | | | | |
| A | 2.2016 | 0 | 200 000 | 0 | 0 | 0 | 200 000 |
| B | 2.2016 | 200 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 000 |
| C | 3.2016 | 163 846 | 153 846 | 153 846 | 84 615 | 143 847 | 700 000 |
| D | 8.2016 | 0 | 346 153 | 153 846 | 153 847 | 0 | 653 846 |
| E | 8.2016 | 500 000 | 0 | 0 | 100 000 | 46 535 | 646 535 |
| F | 11.2016 | 307 692 | 153 846 | 153 850 | 107 692 | 0 | 723 080 |
| G | 3.2017 | 230 769 | 307 692 | 230 770 | 76 923 | 0 | 846 154 |
| H | 11.2017 | 799 615 | 384 615 | 230 770 | 0 | 0 | 1 415 000 |
| I | 11.2017 | 230 770 | 212 310 | 76 920 | 0 | 0 | 520 000 |
| J | 8.2017 | 155 385 | 76 923 | 307 692 | 0 | 0 | 540 000 |
| K | 8.2017 | 98 462 | 153 846 | 307 692 | 0 | 0 | 560 000 |
| L | 1.2018 | 1 153 846 | 800 000 | 538 460 | 153 846 | 153 848 | 2 800 000 |
| M | 6.2019 | 1 353 846 | 461 538 | 2 030 769 | 153 846 | 995 386 | 4 995 385 |
| **celkem** | **-** | 5 194 231 | **3 250 769** | **4 184 615** | **830 769** | 1 339 616 | **14 800 000** |
| podíl | | 35,1 % | 22,0 % | 28,3 % | 5,6 % | 9 % | 100 % |

V Praze dne 23.6.2017

Za **VUMOP**:

Za **ČVUT**:

Za **SWECO**:

Za **VUV:**