DODATEK Č. 2

KE SMLOUVĚ NA VYTVOŘENÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE, VÝKON INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI A AUTORSKÉHO DOZORU

uzavřený podle ustanovení § 2586 a násl., § 2430 a násl. a § 2358 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů („Občanský zákoník“), a v souladu s § 222 odst. 4 zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů („ZZVZ“)

- Městská část Praha - Troja

se sídlem: 		Trojská 230/96, 171 00 Praha 7 - Troja

IČO: 			45246858

zastoupená:		Ing. Tomáš Bryknar, starosta

bankovní spojení:		účet č. 2000725369/0800, vedený u České spořitelny

(„Objednatel“)

a

- Andrea Ravagnani

se sídlem:		Via Sacconi 19 – 00196, Roma, Itálie

IČO:			12446081007

DIČ:			IT 12446081007

Zastoupená:		Andrea Ravagnani

bankovní spojení:		účet č. IT53M032960160100006426198 vedený u BANCA FIDEURAM

(„Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále též společně „Smluvní strany“ či každý samostatně „Smluvní strana“)

## ÚVOdní ustanovení

## Smluvní strany uzavřely dne 17. 6. 2019 smlouvu na vytvoření projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti a autorského dozoru („Smlouva“) na základě zadávacího řízení vedeného formou jednacího řízení bez uveřejnění podle § 65 ZZVZ na veřejnou zakázku s názvem „Dostavba Základní školy a Gymnázia Trojská – projektová dokumentace, inženýrská činnost, autorský dozor“.

## Předmětem Smlouvy je závazek Zhotovitele vypracovat a/nebo poskytnout Objednateli zejména projektovou dokumentaci, inženýrskou činnost, autorský dozor, kompletní zajištění EIA (bude-li vyžadována), spolupráci při výběru zhotovitele stavby na předmětný projekt a ostatní dílčí plnění definované ve Smlouvě.

## Ke Smlouvě uzavírají Smluvní strany níže uvedeného dne, měsíce a roku postupem předvídaným v ustanovení čl. 11.6. Smlouvy v návaznosti na předchozí jednání Smluvních stran tento dodatek č. 2 („Dodatek“), kterým se Smluvní strany dohodly na provedení dodatečných činností souvisejících s přípravou projektové dokumentace definovaných v příloze č. 1 tohoto Dodatku a na navýšení finanční odměny, respektive ceny v rámci plnění předmětné Smlouvy („Dodatečné plnění“).

## Smluvní strany se na provedení Dodatečného plnění a na navýšení finanční odměny dohodly s tím, že toto Dodatečné plnění naplňuje s ohledem na jeho hodnotu a další okolnosti nezbytné realizace výjimku pro umožnění změny závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku podle § 222 odst. 4 ZZVZ, tzv. výjimku de minimis.

## Hodnota uvedené změny závazku ze Smlouvy představující Dodatečné plnění odpovídá hodnotě 200.000 Kč bez DPH, je tak splněno kritérium limitu do 10 % původní hodnoty závazku ze Smlouvy a částka cenového navýšení je rovněž nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku.

## Změna dohodnutá tímto Dodatkem rovněž nemění celkovou povahu veřejné zakázky, respektive předmětu Smlouvy, neboť Dodatečné plnění odpovídá změnám vyvolaným v rámci stavebního povolovacího procesu vedoucím k řádné realizaci projektu „Dostavba Základní školy a Gymnázia Trojská“ a předmět plnění Smlouvy zůstává nadále totožný/stejný, neboť Dodatečné plnění odpovídá činnostem zpracování projektové dokumentace.

## Ze všech výše uvedených důvodů lze za splněné považovat veškerá taxativní podmínky dle § 222 odst. 4 ZZVZ pro umožnění tzv. de minimis změny závazku ze smlouvy.

## Předmět Dodatku

## Tímto Dodatkem se Zhotovitel zavazuje provést úpravy DSP (jakožto součást dokumentace pro vydání společného povolení) odpovídající Dodatečnému plnění, jak je toto specifikováno v příloze č. 1 tohoto Dodatku. Zhotovitel se zavazuje realizovat Dodatečné plnění v termínu do 31. 12. 2024. V případě prodlení s provedením Dodatečného plnění se Zhotovitel zavazuje uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každý i započatý den prodlení.

## Objednatel se zavazuje za provedení Dodatečného plnění uhradit Zhotoviteli částku 200.000 Kč bez DPH jakožto navýšení finanční odměny na základě Smlouvy.

## záVěrečná ustanovení

## Veškeré pojmy či definice, pokud z kontextu tohoto Dodatku neplyne něco jiného, mají stejný význam jako ve Smlouvě.

## Tento Dodatek je nedílnou součástí výše uvedené Smlouvy. Ostatní ustanovení Smlouvy, která nejsou tímto Dodatkem výslovně dotčena, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti a budou použita analogicky i na Dodatečné plnění dle tohoto Dodatku.

## Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v Dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.

## Obě Smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem tohoto Dodatku. Současně prohlašují, že tento Dodatek nebyl sjednán v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

## Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto Dodatku v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, zajistí Objednatel.

## V souladu s §43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, tímto Objednatel potvrzuje, že uzavření tohoto Dodatku bylo schváleno starostou městské části Praha - Troja v kompetenci Rady městské části při podpisu Dodatku.

## Tento Dodatek je vyhotoven a Smluvními stranami podepsán elektronicky.

## Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv.

## Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto Dodatku včetně jeho příloh, že s jeho obsahem souhlasí, že považují obsah tohoto Dodatku za určitý a srozumitelný a že jsou jim známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku rozhodující. Na důkaz připojují své podpisy.

## Nedílnou součást tohoto Dodatku tvoří následující přílohy:

## Příloha č. 1 – Specifikace Dodatečného plnění

| Za Objednatele: V Praze dne dle el. podpisu __________________________________ Ing. Tomáš Bryknar, starosta |  | Za Zhotovitele: V Římě dne dle el. podpisu __________________________________ Andrea Ravagnani |
| --- | --- | --- |

## Příloha č. 1 - Specifikace Dodatečného plnění

## Úprava požárně nebezpečného prostoru, aby nezasahoval na sousední pozemek parcelní číslo 320

## Problémem jsou okenní otvory z družiny v přízemí. Z variant možností je zvoleno doplnění těchto prosklených ploch o požární rolety. Uvedené bude mít dopad na požárně bezpečnostní řešení, a i úpravu části elektroinstalací dle aktuální normy platné od 09/2023; je nutno upravit projekt EPS i elektroinstalací – musí se přidat samostatné požární úseky rozvaděčů, ústředen, záložního zdroje.

## Úprava zajištění stavební jámy, bez dočasných zemních kotev pod sousedními pozemky

## Vypuštění cca 10 ks dočasných kotev bude znamenat nutnost provedení cca 8 šikmých rozpěr do dna stavební jámy + vodorovné rozpěrné rámy v rozích. Pažící zápory bude nutné prodloužit cca 1 m nad úroveň stropu, aby bylo možné realizovat rozepření nad úrovní stropu. Zároveň bude pode dnem jámy nutné realizovat piloty průměr 900 mm dl. cca 7 m pro zakotvení šikmých rozpěr. Pro rozpěry bude nutné ponechat otvory v základové desce a ve stropu, které budou dodatečně zabetonovány po realizaci suterénu, převzetí zemního tlaku suterénem a odstranění rozpěr pažení.