MZE-77276/2024-12122

mzedms028516575

| útvar: Odbor informačních a komunikačních technologií Číslo útvaru: 12120 VÁŠ DOPIS ZN.: DORUČEN DNE: SP. ZN.: MZE-68242/2023-12122 NAŠE Č. J.: MZE-77276/2024-12122 VYŘIZUJE: David Neužil Telefon: 221812012 | O2 IT Services s.r.o. Vážený pan xxx Za Brumlovkou 266/2 Michle 140 00 Praha 4 |
| --- | --- |

DATUM: 4. 11. 2024

Prodloužení termínu dodání: 854_PZ_PRAIS_III_2024_IZR_Odsuny na docasna hospodarstvi_(Z38518-1)

Vážený pane xxx,

žádáme tímto o prodloužení termínu dodání 854_PZ_PRAIS_III_2024_IZR_Odsuny na dočasná hospodářství_(Z38518-1) nově do 03.12.2024.

Zdůvodnění:

Plnění je hotové a nasazené na testovacím prostředí, aktuálně probíhá akceptační testování. V rámci testování se ukazuje, že z pohledu ČMSCH bude potřeba více času na komplexní protestování všech upravovaných funkcionalit.

S výše uvedeným souhlasí garant aplikace IZR.

S pozdravem

%%%el_podpis%%%

Ing. Miroslav Rychtařík

ředitel odboru

Přílohy