Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo

podle §2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění

Smluvní strany

I. Objednatel:	Město Kutná Hora

se sídlem:		Havlíčkovo náměstí 552/1, 284 01 Kutná Hora

zastoupen:		Mgr. Lukáš Seifert, starosta města

IČO:			00236195

DIČ:			CZ00236195

Bankovní spojení:	ČS, a.s., pobočka Kutná Hora

Číslo účtu:		27-444212389/0800

Zástupce objednatele ve věcech technických:

xxxxxxxxxxxxxx, oddělení památkové péče MÚ Kutná Hora, tel.: xxxxxxxxxxxxx,

email: xxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxx, oddělení památkové péče MÚ Kutná Hora, tel.: xxxxxxxxxxxxx,

email: xxxxxxxxxxxxx

(dále: „objednatel“)

II. Zhotovitel:	DALFOS s.r.o.

se sídlem:		Libenice 44, 280 02 Kolín

zastoupen:		Ing. Miroslav Douda

IČO:			62966511

DIČ:			CZ62966511

bankovní spojení:	ČSOB divize Poštovní spořitelna

číslo účtu: 		xxxxxxxxxxxxxxxxxx

Společnost zapsána v Obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze v oddíle C složce 43644.

Zástupce zhotovitele ve věcech technických:

Ing. Miroslav Douda jednatel firmy, tel: xxxxxxxxxx, email: xxxxxxxxxxxx

(dále: „zhotovitel“)

dnešního dne uzavírají ke smlouvě o dílo uzavřené dne 24. 7. 2024 tento

DODATEK Č. 2

na realizaci veřejné zakázky s názvem:

„Oprava ohradní zdi v dolní části hřbitova Všech Svatých, Česká ulice v Kutné Hoře“

Účelem dodatku č. 2 je úprava právních vztahů vzniklých mezi smluvními stranami při zhotovení tohoto výše uvedeného díla týkající se víceprací/méněprací I. etapy. Jedná se o vyboulení cca 40 mm zdiva v horní části zdi – přezdění včetně základu (viz výkres č. 1) a náhrada poškozené betonové koruny za korunu z cihel (viz výkres č. 2) dle položkového rozpočtu, který je nedílnou součástí tohoto dodatku, včetně výkresů.

Termín zhotovení do 20. 12. 2024

Celková cena víceprací/méněprací 10/2024

Cena bez DPH		181.024 Kč

DPH 21%		   	  38.015 Kč

Celkem včetně DPH		219.039 Kč

V ostatním zůstává smlouva o dílo ze dne 24. 7. 2024 beze změny.

Smluvní strany prohlašují, že dodatek smlouvy přečetly, souhlasí s jejím obsahem a na důkaz toho připojují své podpisy, dále berou na vědomí, že tento dodatek bude zveřejněn v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

Dodatek smlouvy se vyhotovuje ve 3 výtiscích, z nichž objednatel obdrží 2 výtisky, zhotovitel 1 výtisk.

Schvalovací doložka:

Tento dodatek č. 1 odsouhlasila Rada města Kutná Hora usnesením č. R/1042/24 dne 23. 10. 2024.

Objednatel: Město Kutná Hora				Zhotovitel: DALFOS s.r.o.

V Kutné Hoře dne 30. 10. 2024			 	dne 30. 10. 2024

………………………………………			…………………………………..

Mgr. Lukáš Seifert					          Ing. Miroslav Douda

starosta města						  jednatel firmy