| OZNÁMENÍ ZMĚNY - ZMĚNOVÝ LIST |  |  |  |  |  | číslo ZL: 1 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zhotovitel: | Michal Trojan IČO: 68293194. |
| Investor: | Statutární město Jablonec nad Nisou, Mírové nám. 19 466 01 Jablonec n. Nis., IČO: 002 62 340 |  |  |  |  |  |  |
| Název akce: Přírodní zahrada v MŠ Arbesova 50, Jablonec nad Nisou |  |  |  |  |  |  |  |
| Způsob odeslání / předání datum: 10.6.2024 |  |  | poštou | e-mailem | faxem |  | osobně |
| Odkazy na specifikaci: KD: na rozpočtové podklady: na jinou část smlouvy: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | KD průběžně po dobu stavby |  |  |  |  |  |
| Předmět změny: Jedná se o vyúčtování víceprací a méněprací, které vznikaly během výstavby |  |  |  |  |  |  |  |
| Počet připojených listů specifikací: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Důvod vícepráce / méněpráce: Změna zakázky je nepodstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku malého rozsahu Jedná se o změnu, která nemění celkovou povahu zakázky malého rozsahu. Se změnovým listem č. 1 se jedná o změnu ve výši 291 166,25 Kč bez DPH. |
| odstavec 4, § 222; odstavec 5, § 222; odstavec 6, § 222; odstavec 7, § 222. |
| Oznámení vydává: Michal Trojan IČO: 60838744, dne 23.10.2024 # Stanovisko technického dozoru stavby: Ing. Jan Hájek # Stanovisko projektanta stavby: # Ing. Gabriela Mlatečková Čížková. Příloha: 1) Položkový rozpočet popisu změny, ZBV č. 1. OZNÁMENÍ ZMĚNY - ZMĚNOVÝ LIST; číslo ZL: 1. Zhotovitel:; Michal Trojan IČO: 68293194. Změnový list vystavil:; Michal trojan. Datum:; 23.10.2024. Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Popis změny: Během stavby došlo k několika změnám, některé práce byly provedeny nad rámec SD, Změny byly nepředvídatelné, odůvodnění je součástí popisu položky v ZBV č. 1. A naopak některé práce byly odečteny, neboť odsouhlasené vícepráce je nahradily. Všechny změny jsou detailně rozepsány v dokladu Změna během výstavby (ZBV č. 1), vydané zhotovitelem samostatným dokladem – příloha tohoto ZL. Cenový rozdíl je řešen tímto změnovým listem. Všechny změny dle tohoto ZL. č. 1 vznikly v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a zároveň se jedná o Změny, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Počet připojených listů specifikací: 22; Počet připojených rekapitulací: 3. Cena méněprací, bez DPH -5 000,- Kč; Cena víceprací bez DPH: 93 234,- Kč. Výsledná cena změny:; Nově sjednaná lhůta dokončení díla:. 88 234 bez DPH 106 763,14 s DPH; Nemá vliv na termín dokončení. Podpis zmocněnce objednatele:; Podpis zmocněnce zhotovitele:. Ing. Pavel Sluka Ing. Iva Zemlerová ……………………………………; Michal Trojan. Datum: 2024; Datum: 2024. |