Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany:
město Domažlice, se sídlem náměstí Míru 1, Domažlice, PSČ 344 20, IČ 00253316, zastoupené Bc. Stanislavem Antošem, starostou

na straně jedné (dále jen „město“)
a

Lidl Česká republika s.r.o., se sídlem Nárožní 1359/11, Praha 5, PSČ 158 00
IČ 26178541, DIČ CZ26178541,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 392174,
zastoupena xxxxxx xxxxxxxx, na základě plné moci, s uvedením kontrolního podpisu xxxxx xxxxxxx, regionálního ředitele prodeje

osoba odpovědná za smlouvu: xxxxx xxxxxx
na straně druhé (dále jen „Lidl")
tento
dodatek č. 2 ke smlouvě ze dne 02.08.2022
I.
Úvodní ustanovení
Smluvní strany uzavřely dne 02.08.2022 smlouvu, která upravuje práva a povinnosti smluvních stran při výstavbě nové technické infrastruktury (přeložení a doplnění veřejného osvětlení s využitím nových komponentů – ocelových stožárů a výložníků, svítidel a podzemního kabelového vedení) v souvislosti se stavbou Lidlu „Nová výstavba prodejny Lidl – Domažlice, ul. Petrovická“ (dále též jen „Smlouva“). Smlouva byla následně změněna dodatkem č. 1 uzavřeným dne 20.03.2024, kterým došlo k prodloužení lhůt a některých časových termínů ujednaných ve Smlouvě o 12 měsíců (dále jen „Dodatek“).
II.

Změna Smlouvy

Smluvní strany se tímto dodatkem dohodly na prodloužení některých lhůt a změně některých časových termínů ujednaných ve Smlouvě ve znění Dodatku, a to takto:

a) Lhůta v čl. IV. odst. 2 první věta Smlouvy v trvání 28 měsíců (pro vybudování nové technické infrastruktury) se prodlužuje o 12 měsíců (tedy celkově činí 40 měsíců od rozhodné skutečnosti ujednané ve Smlouvě).
b) Lhůta v čl. IV. odst. 2 třetí věta Smlouvy v trvání 14 měsíců (k zahájení stavebních prací na vybudování nové technické infrastruktury) se prodlužuje o 12 měsíců (tedy celkově činí 26 měsíců od rozhodné skutečnosti ujednané ve Smlouvě).
c) Termín 31.12.2024 ujednaný v čl. IV. odst. 5 Smlouvy se nahrazuje termínem 31.12.2025.
d) Termín 31.12.2028 ujednaný v čl. VII. odst. 4 Smlouvy se nahrazuje termínem 31.12.2029.
III.
Závěrečná ustanovení
1. Ostatní ustanovení Smlouvy ve znění Dodatku, která nejsou tímto dodatkem výslovně dotčena, se nemění a zůstávají nadále v účinnosti.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, přičemž každý z účastníků obdrží po jednom.
3. Přílohy tohoto dodatku: plná moc Petra Pořízka (příloha 1) a výpis z obchodního rejstříku Lidlu (příloha 2). 
Domažlice  dne
04.11.2024




Praha dne 14.10.2024
podpis







podpis
________________________ 




________________________

město Domažlice





Lidl Česká republika s.r.o.
Bc. Stanislav Antoš, starosta




xxxxxxxxxxxx, na základě plné moci









xxxxxxxxxxxxx, kontrolní podpis


Doložka
podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění změn a doplňků
Město Domažlice ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, potvrzuje, že u právních jednání obsažených v tomto dodatku byly ze strany města Domažlice splněny veškeré zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, či jinými obecně závaznými právními předpisy stanovené podmínky ve formě předchozího zveřejnění, schválení či odsouhlasení příslušným orgánem města, které jsou obligatorní pro platnost tohoto právního jednání.
Uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě ze dne 02.08.2022 bylo schváleno usnesením rady města č. 2597 přijatým  na její 63. schůzi dne 01.10.2024.









podpis
_______________________









město Domažlice










Bc. Stanislav Antoš, starosta

Interní doložka Lidl





Potvrzuji, že





☐ dodatek prošel právní kontrolou,


☐ dodatek prošel daňovou kontrolou a


☐ obchodní partner byl prověřen v systému IDprove / ☐ prověření v systému IDprove není vyžadováno.





Jméno a příjmení osoby


odpovědné za dodatek: xxxxxxxxxxxxxxxx


Podpis: podpis











