Rozvojový fond Pardubice a.s.

se sídlem třída Míru 90, 530 02 Pardubice

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 1822

IČ: 252 91 408

DIČ: CZ25291408

zastoupená p. Jiřím Komárkem, místopředsedou představenstva

na straně jedné (dále jen „Objednatel“)

a

DEEP VISION s.r.o.

se sídlem Bokova 110, 530 03 Pardubice

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové oddíl C, vložka 24949

IČ: 275 40 065

bankovní spojení: 2114034603/2700

zastoupená Ing. Petrem Mazánkem, jednatelem a Janem Marečkem, jednatelem

na straně druhé (dále jen „Zhotovitel“)

uzavírají tuto

SMLOUVU O DÍLO

# podle §2586 zák č. 89/2012

č. 15/17/401

Článek 1

Předmět smlouvy

- Předmětem této smlouvy je vytvoření informačního systému a jeho administrativní správy(dále jen „dílo).

- Požadovaná struktura a funkcionality tvoří Přílohu 1 této smlouvy. Ostatní podklady budou předány Zhotoviteli v podobě, na níž se obě strany dohodnou.

Článek 2

Práva a povinnosti smluvních stran

- Zhotovitel prohlašuje, že zhotoví dílo podle podkladů a zadání, vytvořené na základě osobních setkání s Objednatelem, anebo zaslaných Objednatelem. Zhotovitel dílo předá v dohodnuté lhůtě, a to nejpozději do 15. 8. 2017 Objednateli.

- Objednatelem dodané podklady a dokumentace jsou předmětem jeho obchodního tajemství a duševního vlastnictví. Zhotovitel se zavazuje udržovat v tajnosti předané podklady, technickou dokumentaci i další informace, které se dozvěděl v souvislosti s touto smlouvou a prováděním díla, a především je neposkytnout třetí osobě. Zhotovitel je povinen k ochraně tohoto obchodního tajemství zavázat i osoby, které použije k provedení díla.

- Zhotovitel se zavazuje písemně informovat Objednatele o všech okolnostech znemožňujících plnění dle této smlouvy, pokud jsou mu tyto okolnosti známy předem, jinak bez zbytečného odkladu tak, aby ze strany Objednatele mohla být učiněna nutná opatření.

- Zhotovitel má právo odmítnout plnění dle této smlouvy v případě, že by toto plnění prokazatelně porušovalo právní předpisy ČR, nebo bylo v rozporu 
s dobrými mravy.

- Objednatel se zavazuje převzít od Zhotovitele dílo prokazatelně bez vad 
a nedodělků a uhradit za ně dohodnutou částku.

- Smluvní strany se zavazují, že si při plnění i po předání díla dle této Smlouvy budou poskytovat veškerou součinnost.

- Dílo vytvořené Zhotovitelem při plnění předmětu Smlouvy, resp. jeho část může být považováno za dílo v souladu se zákonem č. 121/2000 Sb., autorský zákon, v platném znění. V takovém případě se Strany dohodly, že spolu s řádným předáním Díla dle Smlouvy Zhotovitel uděluje Objednateli trvalé výhradní právo ke všem způsobům užití Díla vyvinutého v rámci plnění závazků Stran dle Smlouvy v rozsahu neomezeném. Územní rozsah poskytnutých práv není jakkoli omezen (dále jen „Licence“). Licence se uděluje výhradně a trvale, a to ode dne účinnosti Licence. Poskytnutí Licence je účinné dnem řádného předání a převzetí Díla dle Smlouvy či příslušné Objednávky.

- Otázka servisu bude řešena samostatnou servisní smlouvou.

Článek 3

Doba plnění

- Plnění dle této smlouvy bude zahájeno bezodkladně po jejím uzavření. Dnem zahájení plnění smlouvy je den, kdy bude tato smlouva o dílo podepsána oběma stranami. Pokud smlouva nebude podepsána oběma stranami ve stejném termínu, považuje se za den zahájení plnění smlouvy pozdější datum podpisu.

- Zhotovitel se zavazuje předat Objednateli zhotovené dílo nejpozději do termínu 15.8.2017.

- Součástí předání bude proškolení obsluhy informačního systému.

- Na předání dokončeného díla, které Objednatel potvrdí Zhotoviteli písemně, a to e-mailem nebo doporučeným dopisem, bude navazovat testovací fáze, během níž pracovníci Objednatele vyzkoušejí a zkontrolují, zda systém splňuje strukturu a funkce popsané v Příloze 1 této smlouvy.

- Po skončení této testovací fáze (včetně zaškolení obsluhy), která potrvá maximálně 14 kalendářních dnů od předání zhotoveného díla (tj. do 29. 8. 2017), bude protokolárně shrnuto, zda je zhotovené dílo bez vad a nedodělků, nebo zda vykazuje nedostatky, chyby či závady a jaké.

- Pokud bude dílo po ukončení testovací fáze vykazovat nedostatky, chyby či závady, zavazuje se je Zhotovitel do 14 kalendářních dnů od podpisu a předání protokolu s jejich výčtem odstranit.

- Po odstranění všech vad a nedodělků bude dílo protokolárně převzato.

Článek 4

Cena za dílo

- Cena za dílo je sjednána smluvními stranami jako cena smluvní. Tato cena je cenou maximální a nejvýše přípustnou a zahrnuje veškeré náklady Zhotovitele nutné k úplné a řádné realizaci díla. Celková cena za dílo je stanovena v částce 140 800,- Kč bez DPH.

- Cena za dílo je rozložena do těchto fází realizace:

  - Založení virtuálního serveru v částce 8 800,- Kč bez DPH

  - Databázový model a základní kostra systému v částce 44 000,- Kč bez DPH

  - Administrační rozhraní v částce 88 000,- Kč bez DPH

Článek 5

Platební podmínky

- Úhrada ceny za dílo ve výši stanovené v Článku 4, bod 2a smlouvy bude provedena formou bezhotovostního převodu finančních prostředků na účet Zhotovitele uvedený v záhlaví této smlouvy, a to na základě faktury (daňového dokladu) s lhůtou splatnosti 14 dnů ode dne vystavení faktury Zhotovitelem. Zhotovitel se zavazuje doručit fakturu Objednateli do 3 pracovních dnů od jejího vystavení.

- Úhrada ceny za dílo ve výši stanovené v Článku 4, bod 2b smlouvy bude provedena formou bezhotovostního převodu finančních prostředků na účet Zhotovitele uvedený v záhlaví této smlouvy, a to na základě faktury (daňového dokladu) s lhůtou splatnosti 14 dnů ode dne vystavení faktury Zhotovitelem. Zhotovitel se zavazuje doručit fakturu Objednateli do 3 pracovních dnů od jejího vystavení.

- Úhrada ceny za dílo ve výši stanovené v Článku 4, bod 2c smlouvy bude provedena formou bezhotovostního převodu finančních prostředků na účet Zhotovitele uvedený v záhlaví této smlouvy, a to na základě faktury (daňového dokladu) s lhůtou splatnosti 14 dnů ode dne vystavení faktury Zhotovitelem. Zhotovitel se zavazuje doručit fakturu Objednateli do 3 pracovních dnů od jejího vystavení.

- V případě prodlení Objednatele s úhradou Odměny, je Objednatel povinen zaplatit Zhotoviteli smluvní úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení.

- Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti v souladu se zvláštními právními předpisy. Neúplnou nebo věcně chybnou fakturu Objednatel do doby uplynutí její splatnosti vrátí Zhotoviteli k odstranění nedostatků. Tímto se zastavuje běh lhůty splatnosti a doručením nové faktury počíná běžet nová lhůta splatnosti.

Článek 6

Záruka a odpovědnost za vady

- Zhotovitel na dílo poskytuje záruku v délce 24 měsíců. Záruční doba začíná běžet dnem protokolárního předání a převzetí dokončeného díla bez vad a nedodělků Zhotovitelem a objednavatelem, viz Článek 3, bod 6.

- Do záruční doby se nezapočítává doba ode dne uplatnění oprávněného nároku na odstranění vady Objednatelem až do doby, kdy je dílo po odstranění vady převzato Objednatelem zpět.

- Dílo má vady, jestliže neodpovídá zadání dohodnutému v této smlouvě a specifikovanému v Příloze 1.

- Je-li dílo dodáno s vadou, případně vyskytne-li se vada na díle v záruční době v délce dvou let od protokolárního převzetí díla Objednatelem, uplatní Objednatel reklamaci vad u Zhotovitele bezodkladně po jejich zjištění, a to písemně, formou e-mailu popř. Tel. na kontaktní osobu uvedenou v čl. VII. Odst. 7.. Dokument musí obsahovat popis a charakter zjištěných vad.

- Záruka dle tohoto článku smlouvy se nevztahuje na vady, u kterých Zhotovitel jednoznačně prokáže, že byly způsobeny vnějšími událostmi, zejména neodborným zacházením Objednatele, nedostatečnou údržbou, násilným poškozením, či živelnými pohromami.

Článek 7

Ostatní a závěrečná ustanovení

- Právní vztahy touto smlouvou výslovně neupravené se řídí ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, a zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, v platném znění.

- Tuto smlouvu lze měnit nebo doplňovat jen na základě písemných, vzestupně číslovaných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami. Smluvní strany se dohodly, že není třeba uzavírat takové dodatky v případě aktualizací Přílohy 1 smlouvy, a to u takových změn v těchto přílohách, které nemají zásadní vliv na cenu díla nebo na podstatné náležitosti této smlouvy. V případě takových aktualizací postačí datované podpisy zástupců Objednatele a Zhotovitele oprávněných jednat ve věcech technických na novém znění Přílohy 1. Takto aktualizované přílohy nahrazují předcházející znění Přílohy 1 této smlouvy.

- Smluvní strany jsou povinny zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, které se dozvěděly při plnění povinností vyplývajících z této smlouvy nebo v její souvislosti a o obsahu této smlouvy. Ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, tímto nejsou dotčena.

- Smlouva se vyhotovuje ve 3 stejnopisech s platností originálu, z nichž 2 stejnopisy obdrží objednatel a 1 zhotovitel.

- Účastníci Smlouvy prohlašují, že ujednání obsažená v této Smlouvě odpovídají jejich pravé a svobodné vůli a na důkaz toho připojují ke Smlouvě své vlastnoruční podpisy.

- Za Objednatele je v záležitostech technických oprávněn jednat pan Petr Hubička, telefon: 724 251 495, email: hubicka@rfpardubice.cz .

- Za Zhotovitele je v záležitostech smluvních a obsahových oprávněn jednat Ing. Petr Mazánek tel: 603 419 840, email: mazanek@deepvision.cz, v záležitostech technických pan Luboš Světik, telefon: 608 158 156, email: svetik@deepvision.cz

V Pardubicích dne  					V Pardubicích dne ........................

Objednatel:						Zhotovitel:

______________________________             ______________________________

Rozvojový fond Pardubice a.s.		        DEEP VISION s.r.o.

Jiří Komárek				                    Ing. Petr Mazánek

místopředseda představenstva 		        jednatel společnosti

______________________________

DEEP VISION s.r.o.					Jan Mareček

jednatel společnosti

# Příloha č.1 – popis projektu

Jedná se o vzorový popis komunikace, přičemž se předpokládají úpravy nepřekračující přibližně 10 % celkového rozsahu díla.