Smlouva o dílo

Dodatek č. 1

Jednoduché stavební práce

„Výměna střešních oken - byt č. 14, Erbenova ul. 950, Písek“

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

- Smluvní strany:

Objednatel:		 Domovní a bytová správa města Písku

adresa:     		Fügnerovo nám. 42, 397 43 Písek

statutární zástupce:   	Ing. Tomáš Bednařík, ředitel

IČO:			00512362

Sídlo:			Fügnerovo náměstí 42, 397 01 Písek

Telefon: 		+420 xxx xxx xxx

Zástupce ve věcech technických:	Daniel Jonszta		xxx xxx xxx

Martin Lusk		xxx xxx xxx

dále jen „objednatel“

a

Zhotovitel:                                 INTESTA CZ s.r.o.

se sídlem:                                  Táborská 2177, 397 01 Písek

zastoupený:                               xxxxx xxxxx (xxx xxx xxx, xxxxx@xxxxx)

IČO:                                           26071894

DIČ:                                           CZ 26071894

Bankovní spojení:                     Komerční banka

Číslo účtu:                                 78-408010237/0100

Zástupce ve věcech technických:    xxxxx xxxxx, kontakt xxx xxx xxx, xxxxx@xxxxx

Registrační údaje: OR složka C 12201 vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích

dále jen „zhotovitel“

uzavírají tuto smlouvu o dílo (dále jen "Dodatek")

- Úvodní ustanovení

  - Na základě problému s dodávkou střešních oken od výrobce oken, požádal zhotovitel o prodloužení termínu zhotovení prací.

- Předmět díla

  - Název stavby: Výměna střešních oken - byt č. 14, Erbenova ul. 950, Písek

- Termíny plnění

  - Po oboustranném projednání byl termín předání a převzetí díla upraven následujícím způsobem:

  - Předání a převzetí dokončeného díla:	30.11.2024

Vyklizení staveniště: 			30.11.2024

- Závěrečná ustanovení

  - Dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran a nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

  - Tento dodatek ke smlouvě je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a každá ze smluvních stran obdrží po jednom výtisku dodatku smlouvy.

  - S veškerými osobními údaji, které jsou shromažďovány a následně zpracovávány v souladu s uzavřením a plněním této smlouvy, objednatel nakládá dle nařízení GDPR a dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“). Objednatel dále činí, v souladu s článkem 13 nařízení GDPR a ustanovením § 8 zákona, informační povinnost prostřednictvím Zásad ochrany osobních údajů, které jsou dostupné na webových stránkách DBS města Písku www.dbspisek.cz.

  - Zhotovitel se zavazuje, že pokud v souvislosti s realizací této smlouvy při plnění svých povinností přijdou jeho pověření zaměstnanci do styku s osobními nebo citlivými údaji ve smyslu nařízení GDPR a zákona, zaváže je k mlčenlivosti a učiní veškerá opatření, aby nedošlo k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k těmto údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož aby i jinak neporušil toto obecné nařízení a zákon. Zhotovitel nese plnou odpovědnost a právní důsledky za případné porušení obecného nařízení a zákona z jeho strany. Povinnosti výše uvedené platí jak po dobu plnění předmětu smlouvy, tak i po ukončení smluvního vztahu.

  - Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu přečetly, souhlasí bez výhrad s jejím obsahem a na důkaz toho připojují své podpisy.

  - Dodatek ke smlouvě byl schválen na poradě vedení dne 4.11.2024 (zápis č.45/2024).

V Písku dne 04.11.2024  					V Písku dne 04.11.2024

___________________________                                               ----------------------------------------------

xxxxx xxxxx - jednatel společnosti                                               Ing. Tomáš Bednařík, ředitel

v.z. Ing. Martin Matějka