Dodatek č. 1 k SoD 804/2024

Dodatek č. 1

Prováděcí smlouva o dílo uzavřená na základě rámcové
dohody na geodetické služby č. 1555/2023

č. smlouvy objednatele: 804/2024

č. smlouvy zhotovitele:

„Okořínský vodovod – VT Srpina“ - geometrický plán pro zřízení věcného
břemene a oddělení pozemků

Objednatel: se sídlem: IČO: DIČ:

Povodí Ohře, státní podnik

Bezručova 4219, 430 03 Chomutov 70889988

CZ70889988

Tato smlouva byla uzavřena mezi:

Statutární orgán: oprávněn k podpisu smlouvy a k jednání o věcech smluvních: oprávněn jednat o věcech technických:

zástupce objednatele:

bankovní spojení:

číslo účtu:

Povodí Ohře, státní podnik, je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052

(dále jen „objednatel“) na straně jedné a

Zhotovitel	GEOVIA s.r.o.

Sídlo:	Židovice 128, 411 83 Židovice

Statutární orgán:

Zástupce ve věcech smluvních:

IČO:	27276554

DIČ:	CZ27276554

Bankovní spojení:

Číslo účtu.:

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu C, vložce č. 22071.

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé.

Dodatek č. 1 k SoD 804/2024 Na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu plnění této smlouvy, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla, se smluvní strany dohodly ve smyslu příslušných smluvních ustanovení na uzavření tohoto dodatku.

O dodatek je žádáno z důvodu zpřesňování hranic věcného břemene a trvalých záborů na základě aktualizace projektové dokumentace a jednání s vlastníky dotčených pozemků.

Tímto dodatkem se mění Čl. II. Termíny plnění a to následovně:

II. TERMÍNY PLNĚNÍ

Původní znění:

- Dílo bude ke kontrole předáno zhotovitelem objednateli elektronicky v termínu: do 26.10.2024. Následně bude provedeno dopracování geometrických plánů a podání na katastrální úřad – předání ověřených geometrických plánů do 09.11.2024.

- Ověřený geometrický plán pro výkup pozemků bude zpracován a objednateli předán v tištěné podobě v počtu nezbytně nutném pro vklad do katastru nemovitostí a následné majetkoprávní vypořádání a 1x v elektronické podobě.

Nové znění:

- Dílo bude ke kontrole předáno zhotovitelem objednateli elektronicky v termínu: do 6.12.2024. Následně bude provedeno dopracování geometrických plánů a podání na katastrální úřad – předání ověřených geometrických plánů do 19.12.2024.

- Ověřený geometrický plán pro výkup pozemků bude zpracován a objednateli předán v tištěné podobě v počtu nezbytně nutném pro vklad do katastru nemovitostí a následné majetkoprávní vypořádání a 1x v elektronické podobě.

O ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU Č. 1

- Ostatní ujednání předmětné smlouvy zůstávají beze změn.

- Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují tento dodatek ke smlouvě. Dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu.

- Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení smlouvy za obchodní tajemství.

Dodatek č. 1 k SoD 804/2024

- Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení smlouvy nenabude později.

v Chomutově dne: oprávněný zástupce objednatele v Roudnici nad Labem dne: oprávněný zástupce zhotovitele

jednatel

GEOVIA s.r.o.

investiční ředitel

Povodí Ohře, státní podnik