Dodatek číslo 1

ke smlouvě o dílo číslo  SML/1/2017

uzavřená dle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

mezi uvedenými smluvními stranami

- Smluvní strany

  - Objednatel: MŠ Přerov, Máchova 14

Sídlo: Přerov, 750 02, Máchova 14 14

zastoupené:  Ivanou Zdařilovou, ředitelkou školy

IČ: 62350161

DIČ:

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., pobočka Přerov

Číslo účtu: 1882957369/0800

Telefon: 581 331 222

  - Zhotovitel: Milan Horák

  - Sídlo: Zvolenov 548, 751 01 Tovačov

zastoupené: Milanem Horákem - jednatelem

IČ: 68190841

DIČ: CZ 6607230025

Bankovní spojení: Komerční banka a.s.,

Číslo účtu: 19-6807710297/0100

Telefon: 602 551 653

- Smluvní údaje a ujednání

  - Název stavby: Výměna dřevěných oken za plastová v objektu Sokolská 26, odloučeného pracoviště MŠ Přerov, Máchova 14.

  - Vymezení činnosti:

Při řízení činnosti na stavbě zastupují stranu:

Objednatele:

ve věcech smluvních a obchodně-technických: Ivana Zdařilová – ředitelka školy

ve věcech realizace díla: Stanislav Jurečka, referent oddělení bytové správy

Zhotovitele:

ve věcech smluvních: Milan Horák

ve věcech technických: Milan Horák

Změny v zastoupení budou uvedeny v dodatku ke smlouvě, účinné jsou však již od okamžiku, kdy byl druhé smluvní straně předložen písemný doklad o jejich provedení.

- Předmět plnění díla

  - Předmětem plnění díla zhotovitele je provedení díla v rozsahu zadaných podmínek, rozpočtů, dodávek a montáží stavby:

„Výměna dřevěných oken za plastová v objektu Sokolská 26, odloučeného pracoviště MŠ Přerov, Máchova 14“

- Termíny, doba plnění díla

Prodloužení termínu dokončení z původního termínu 31.7.2017 se prodlužuje do 20.8.2017 z důvodu naplněnosti výrobních kapacit.

Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 3 stejnopisech, 2x objednatel, 1x zhotovitel.

Smluvní strany prohlašují, že si dodatek č. 1 před podpisem přečetly a že je v souladu s jejich pravou a svobodnou vůlí. Na důkaz toho připojují své podpisy.

| V Přerově dne: |  | V Přerově dne: |
| --- | --- | --- |
| Objednatel |  | Zhotovitel |
| Ivana Zdařilová |  | Milan Horák |
| ředitelka školy |  | jednatel |