Návrh změnového požadavku (ID43) IS DTM PSK

# ID43 Aktualizace protokolů (IPRS-510)

## Požadavek

https://ness-dtm.atlassian.net/browse/IPRS-510

Úprava protokolů generovaných při přijetí/ odmítnutí Aktualizace ZPS/ DTI a v Procesu pro předběžnou kontrolu aktualizační dokumentace ZPS dle přiložených dokumentů.

## Návrh řešení

### ZPS

V procesu Aktualizace ZPS budou upraveny PDF protokoly:

- O přijetí dokumentace

- O nepřijetí dokumentace

- O výsledku předběžné kontroly

Dle přiložených souborů výše.

Bude rozlišeno, zda se řízení týká lokality Praha nebo SČK, podle toho bude použit příslušný vzor protokolu výše.

### DTI

V procesu Aktualizace DTI bude upraven PDF protokol:

- O přijetí dokumentace

- O nepřijetí dokumentace

Dle přiložených souborů výše.

Bude rozlišeno, zda se řízení týká lokality Praha nebo SČK, podle toho bude použit příslušný vzor protokolu výše.

### Doplňkové informace

- U protokolu u zamítnutí bude uvedeno důvod pouze: Důvod: Geodetická aktualizační dokumentace obsahuje chyby.

- Poznámka v protokolech – neplnit z poznámky IS DMVS, ale plnit ISTEM číslem řízení.

- Datum přijetí na protokolu je aktuálně okamžik, kdy správce klikne na Přijmutí GAD.

  - Pokud to správce odmítne – bude tam odmítnuto, ale “datum přijetí” bude vlastně znamenat datum odmítnutí.

# Detailní kalkulace

Hrubý odhad pracnosti na základě aktuálně navrhovaného řešení

| ID | Změnový požadavek | Odhad pracnosti (MD) | Termín |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Analýza | 0,75 |  |
|  | Vývoj | 4,75 |  |
|  | Test | 1,15 |  |
|  | PM | 1 |  |
| Suma |  | 7,65 | T+ 3 pracovní dny |

Cena za MD (man-day) je stanovena smlouvou na 9 000,- Kč bez DPH

Celková nabídková cena za změnový požadavek činní 68 850,- Kč bez DPH