|  |
| --- |
| **Návrh změnového požadavku (ID44)**  **IS DTM PSK** |

V rámci tohoto balíčku budou zpracovány následující požadavky evidované v systému HelpDesk/registru open issue, případné detaily či diskuze nad návrhem řešení jsou k nalezení přímo v systému HelpDesk pod odpovídajícím číslem požadavku.

# Úprava atributových kontrol (ID44)

## Požadavek

Úprava atributových kontrol dle změněného zadání povinnosti/nepovinnosti atributů na vstupu/výstupu.

<https://dtmwiki.kr-zlinsky.cz/_media/01_pravidla/04_kontroly/pravidla_povinne_nepovinne_atributy_dtm_062024.pdf>

## Návrh řešení

Úprava ISTEM pro práci s atributy dle zadání z Technické skupiny. Obsahuje návrh povinných a nepovinných atributů pro kontroly přijmu GAD a DTI a pro nastavení vlastností exportu ZPS a DTI. Vychází to z toho, co na vstupu geodet nebo editor DTI může a nemůže vědět a z minimálních nutných požadavků dle Vyhlášky nebo funkčnosti IS DTM. Nepovinné znamená, že ve JVF se takový objekt/atribut vůbec nemusí objevit. Materiál se na Technické skupině několikrát procházel a updatoval, finální zadání viz odkaz výše.

# Detailní kalkulace

**Hrubý odhad pracnosti na základě aktuálně navrhovaného řešení**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ID | Změnový požadavek | Odhad pracnosti (MD) | Termín |
|  | Analýza, detail design a LDM | 7 |  |
|  | Implementace   * DB * DataMNG * Java (importer, exporter) | 26 |  |
|  | Test | 6 |  |
|  | PM | 6,2 |  |
| Suma |  | 45,2 | T + 15 pracovních dnů |

Cena za MD (man-day) je stanovena smlouvou na 9 000,- Kč bez DPH. Celková nabídková cena za změnový požadavek činní 406 800,- Kč bez DPH