1371/30

Na Okrouhlíku

Správa silnic Královéhradeckého kraje, příspěvková organizace

Hradec Králové

Ze dne: 21.07.2021

500 02

70947996

CZ70947996

Dodavatel:

Hradec Králové 3

500 03

Pouchovská (BAK)

Ing. Jiří Petera

Druh dokladu

7

Číslo dokladu

210016

Rok

2021

Dodací lhůta

Způsob dopravy

Místo určení

Vyřizuje

Dodací adresa:

Korespondenční adresa:

Na základě předložené cenové nabídky ze dne 16.7.2021 objednáváme zpracování inženýrskogeologického posouzení a zpracování rámcového návrhu stabilizace skalního svahu (1. fáze) na silnici číslo II/321 v km 16,600.

CENA PRACÍ :

- Geodetické zaměření rizikového území (DMR + pozemní měření) a zpracování

polohopisu a výškopisu, hranice pozemků z KN, 4 řezy ………….…………. 15.000,- Kč (+21% DPH)

- Inženýrskogeologické posouzení (IGPo) stability skal.svahu v dl.100m,

včetně zpracování úvodního dokumentu Oznámení havarijní situace…… 60.000,- Kč (+21% DPH)

- Rámcový návrh 1.fáze stabilizace svahu (vč. propočtu nákladů). ………… 50.000,- Kč (+21% DPH)

CELKEM 125.000,- Kč (+21% DPH)

Termín předání inženýrskogeologického posouzení nejpozději do 31.8.2021.

Termín předání rámc. návrhu (1.fáze) včetně propočtu nákladů nejpozději do 24. 9. 2021.

Popis

Cena MJ

Počet

MJ

Cena celkem

125 000,00

1,00

ks

151 250,00

Orientační cena objednávky: 125 000,00

Vystavil: Kočí Pavel

Tisk: 07.11.2024

razítko a podpis