Příloha č. 10 ke Spisovému řádu

Váš dopis zn./ze dne	Naše značka	Vyřizuje/linka	Rakovník

04. 11. 2024

Posunutí termínu plnění objednávky č. OSM-O/0692/2024

Odbor správy majetku uzavřel dne 14. 08. 2024 s firmou Jakub Sladomel objednávku č. OSM-O/0692/2024 na: Rekonstrukci ústředního topení – Základní umělecká škola.

Pan Jakub Sladomel žádá o prodloužení termínu u výše uvedené akce, a to u objednávky OSM/O/0692/2024 do 30. 11. 2024 a to z důvodu nemoci zaměstnanců a dále z důvodu prodloužení doručovacích termínů materiálu ze strany velkoobchodu.

Z výše uvedených důvodů stanovuji u objednávky č. OSM-O/0692/2024 nový termín plnění do 30. 11. 2024.

PaedDr. Luděk Štíbr

starosta