Dodatek č. 4 ke Smlouvě o dílo

- dohoda o prodloužení záruční doby

který uzavřely

na straně jedné: 	Město Svitavy

IČO: 002 77 444, DIČ: CZ00277444

se sídlem T. G. Masaryka 5/35, Předměstí, 568 02 Svitavy

zastoupené starostou Mgr. Bc. Davidem Šimkem, MBA

bankovní účet číslo: xxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxx

- dále jen objednatel -

a

na straně druhé: 	REKOP s.r.o.

IČO: 274 99 499, DIČ: CZ27499499

se sídlem Průmyslová 1895/1, Předměstí, 568 02 Svitavy

zápis v rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, sp.zn. C 22657

zastoupen Luďkem Svobodou, jednatelem

bankovní účet číslo: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

- dále jen zhotovitel -

A.

Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 10.10.2022 Smlouvu o dílo ohledně díla „Světlanka - stavební úpravy objektu, Jungmannova 1558/6, Svitavy“, která byla měněna dodatky č. 1 až č. 3 (dále též jen „Smlouva o dílo“).

Smlouva o dílo nabyla účinnosti dne 11.10.2022; dodatek č. 1 nabyl účinnosti dne 8.8.2023; dodatek č. 2 nabyl účinnosti dne 25.9.2023; dodatek č. 3 nabyl účinnosti dne 12.10.2023.

B.

Dílo dle Smlouvy o dílo bylo provedeno a předáno objednateli dne 25.10.2023. O předání díla byl stranami sepsán Protokol o odevzdání a převzetí stavby.

Po převzetí díla objednatel reklamoval závady, které zhotovitel postupně odstraňoval.

V současné době strany řeší závadu - opravu drolící se fasádní omítky. Dne 26.9.2024 strany na jednání na místě odsouhlasily postup opravy drolící se fasádní omítky zhotovitelem, a to tak, že povrch fasády bude očištěn  vodou, poté bude proveden nátěr hloubkovou penetrací a nakonec aplikován uzavírací nátěr fasádní barvou v odpovídajícím odstínu podkladní fasády. (Detailní postup viz. “Technologický postup opravy břízolitové fasády“.) Zhotovitel se zavazuje provést tyto opravy do konce měsíce října 2024.

S ohledem na dobu odstraňování shora uvedené závady se strany dohodly na prodloužení záruční doby ohledně této části díla a z toho důvodu uzavírají tento dodatek.

C.

Z důvodů uvedených v článku B. tohoto dodatku se strany dohodly, že stávající znění bodu 15.2. Smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje takto:

„15.2.	Záruční doba činí 60 měsíců, přičemž pro fasádní omítku činí záruční doba 72 měsíců.“

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

D.

Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek ve svém úplném znění byl uveřejněn v rámci informací zpřístupňovaných veřejnosti prostřednictvím dálkového přístupu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb. a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.

Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění tohoto dodatku podle zákona o registru smluv zajistí objednatel.

E.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

Doložka dle § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., ve znění pozd. předpisů:

Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou města Svitavy dne 4. 11. 2024.

Ve Svitavách dne ………………

Za objednatele: 05.11.2024		Za zhotovitele:05.11.2024

………..………………………………	………………….…………………….

Mgr. Bc. David Šimek, MBA	Luděk Svoboda

starosta města Svitavy	jednatel REKOP s.r.o.

Příloha: Technologický postup opravy fasády Světlanka