Smlouva o dílo

(podle Občanského zákoníku  č. 89/2012 sb., v platném znění)

tuto smlouvu uzavírají

1. **Technické muzeum v Brně**

Purkyňova 105, Brno 612 00

 zastoupené: **Ing. Ivo Štěpánkem**, ředitelem

 bankovní spojení: Česká národní banka, a.s., pobočka Brno-město, č.ú. 197830621/0710

 IČ: 001 01 435

ID datové schránky: cmgp8ec

 Správce zakázky: **Mgr. Lubomír Anděl**

GSM: 778 522 505, e-mail: andel@tmbrno.cz

**Referent zakázky: Ing.Martina Rychnovská**

**GSM: 770 197 355**, e-mail: rychnovska@tmbrno.cz

[www.tmbrno.cz](http://www.tmbrno.cz)

Technické muzeum v Brně je státní příspěvkovou organizací, zřízenou Ministerstvem kultury ČR, Zřizovací listinou č.j.17474/2000 ve znění Rozhodnutí ministryně kultury č. 40/2012 ze dne 20.12.2012 a je oprávněno nakládat s majetkem státu dle z.č. 219/2000 Sb. Technické muzeum v Brně je plátcem DPH, muzejní činnost je kulturní činností od DPH osvobozenou dle § 61 ZDPH.

 **(dále jen objednavatel, nebo TMB)**

a

**2. R3Stav,s.r.o.**

 Františka a Anny Ryšových 1279/18,721 00 Ostrava-Svinov

 zastoupená: Ing. Davidem Šmídem, jednatelem společnosti

 zapsaná v Obchodním rejstříku vedeného u OS v Ostravě,oddíl C,vložka 62208

 IČ: 04045394

 ID datové schránky: td63psn

 bankovní účet: 217210893/0600

 **kontaktní osoba zhotovitele: Martin Brodský**

**GSM: +421 903 519 501**, e-mail: brodsky@r3stav.sk

[www.r3stav.cz](http://www.r3stav.cz)

 **(dále jen zhotovitel)**

**I. Předmět smlouvy**

Předmětem této smlouvy o dílo (dále jen Smlouva) je rekonstrukce střešního světlíku na obytné budově v Brně – Židenicích,Rokycanova 33. Dílo spočívá zejména ve výměně současného střešního světlíku proskleného drátosklem za nový obloukový světlík. Půdorysné rozměry světlíku 2,0 x 2,1 m ,prosklení novým polykarbonátem 16 mm,opál,U=1,8. Součástí je i demontáž původní světlíkové obruby a dodávka a montáž nové nesamonosné světlíkové obruby z pozinkovaného plechu tvaru „C“ 400/100/2 mm se zateplením a zaizolováním PVC folií k současné hydroizolaci střechy. Nabídka zhotovitele č.RS240839 Světlík ze dne 26.9.2024.

Smlouva o díle je uzavřena na základě výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu podle vnitřní směrnice objednavatele.

Provedení díla zahrnuje veškeré práce a úkony nezbytné pro jeho úplné a bezvadné provedení v celém, vč. dodávek drobného spotřebního materiálu, průběžný a závěrečný úklid staveniště, veškeré související administrativní a organizační úkony, včetně závěrečné kompletace a předání dokumentace díla, zahrnující například atesty použitých materiálů a provedených zkoušek, doklady o likvidaci odpadů a záznamy o provádění stavby.

Zhotovitel se zavazuje k provedení díla v souladu se všemi relevantními ustanoveními zákonů a vztahujících se norem ve znění účinném k datu podpisu smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje k provádění díla osobami odborně kvalifikovanými, resp. způsobilými, nebo pod přímým dohledem a na odpovědnost takových osob.

Zhotovitel plně zodpovídá za BOZP na staveništi a to jak ve vztahu k vlastním pracovníkům, smluvním spolupracovníkům, nebo i třetím osobám, na staveništi se eventuelně v době výstavby nacházejícím. Dobou výstavby se rozumí nepřetržitě celá doba od předání staveniště do předání a převzetí díla, tedy i doba mimo pracovní směny.

Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli odpovídající zázemí,přístup na střechu,zdroj elektrické energie.

Zhotovitel odpovídá za ev. škody na díle, nebo jím způsobené na majetku objednatele při provádění díla, do dokončení a předání díla bez vad a nedodělků.

**II. Cena a způsob placení**

Za splnění předmětu této smlouvy zaplatí objednavatel zhotoviteli dohodnutou cenu, a to v celkové výši **63.171,00 Kč bez DPH**, odpovídající částce 76.437,- Kč s DPH**.**
(slovy: šedesáttřitisícstosedmdesátjedna korun českých bez DPH, odpovídající částce sedmdesátšesttisícčtyřistatřicetsedm korun českých s DPH) za realizaci předmětu smlouvy, na účet uvedený na titulní straně této smlouvy**.**

Platba bude provedena jednorázově bankovním převodem, po splnění předmětu této smlouvy zhotovitelem, ve lhůtě do 30 dnů ode dne doručení faktury obsahující veškeré zákonné náležitosti.

Objednatel neposkytuje žádné zálohy na cenu díla, ani dílčí platby ceny díla.

**III. Doba plnění, předání a převzetí díla, záruky a smluvní sankce**

Zhotovitel se zavazuje provést dílo (tj. dokončit a předat) dle bodu I. této Smlouvy objednateli **do 16. 12. 2024**.

Zhotovitel se zavazuje předat dílo bez vad a nedodělků.

K předání a převzetí díla dojde nejpozději do 5 dnů od jeho zhotovení a to na výzvu zhotovitele.

O předání a převzetí díla bude smluvními stranami vyhotoven předávací protokol.

Zhotovitel poskytuje **záruky na:**

**Na materiál - 2 roky;**

**Na montáž – 5 let;**

Záruční doba začíná běžet dnem předání a převzetí díla objednateli.

Záruky jsou poskytovány a mohou být uplatněny v rozsahu a způsoby upravenými občanským zákoníkem.

V případě prodlení zhotovitele s provedením díla má objednatel vůči zhoitoviteli nárok na uhrazení smluvní pokuty ve výši 0,1% z ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení s předáním řádně dokončeného díla.

V případě prodlení objednatele s uhrazením ceny díla je zhotovitel oprávněn po objednavateli požadovat úrok z prodlení ve výši stanovené platnými právními předpisy.

Uplatněním smluvní pokuty není dotčena povinnost smluvní strany k náhradě škody druhé smluvní straně, a to v plné výši. Uplatněním smluvní pokuty není dotčena povinnost zhotovitele k řádnému dokončení díla a jeho předání objednateli.

**IV. Závěrečná ustanovení**

Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž jeden stejnopis obdrží objednatel a jeden stejnopis obdrží poskytovatel. Smlouvu lze měnit, upravovat a doplňovat pouze formou písemného dodatku podepsaného oběma stranami. V případě změny údajů uvedených v záhlaví smlouvy (zejm. evidenčních označení smlouvy, kontaktních údajů smluvních stran nebo osob jednajících v technických záležitostech) je povinna ta smluvní strana, u které změna nastala, o ní informovat druhou smluvní stranu, a to průkazným způsobem nejpozději do 10 dnů ode dne, kdy k příslušné změně došlo.

Ve věcech výslovně neupravených touto smlouvou se vztahy stran řídí ustanoveními občanského zákoníku a provádění díla obecně závaznými předpisy.

Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv.

Smlouvu ke zveřejnění v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR odešle objednavatel a to bezprostředně po jejím uzavření.

Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy nenaplňuje znaky obchodního tajemství ve smyslu ust. § 504 občanského zákoníku.

Zhotovitel prohlašuje, že jím ve smlouvě uvedené údaje, na které se mohou vztahovat předpisy o ochraně osobních údajů, jsou buď údaji veřejně dostupnými, nebo s jejich zpracováním objednatelem po dobu neurčitou za účelem zveřejnění smlouvy v registru smluv souhlasí.

Smluvní strany prohlašují, že ujednání v této smlouvě obsažená jsou jim jasná a srozumitelná, jsou jimi míněna vážně a byla učiněna na základě jejich pravé a svobodné vůle. Na důkaz tohoto tvrzení smluvní strany připojují níže své podpisy.

.......................................................... ...........................................................

objednavatel zhotovitel

v Brně dne ……………….. v Ostravě dne …………..