DODATEK č. 2

Smlouva o dílo

č. zhotovitele 234001			       			č. objednatele SML2022-024.02-Ko

uzavřená mezi smluvními stranami podle ustanovení § 2586  a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění na stavbu pod názvem:

„Oprava AZC vodovodu v obci Křenovice“

I. Smluvní strany

  - OBJEDNATEL:

Vodovody a kanalizace Přerov, a.s.

Šířava 482/21, Přerov I – Město, 750 02 Přerov

Zastoupen          	:   Mgr. Petrem Caletkou, předsedou představenstva

IČ			: 47674521

DIČ			: CZ47674521

Bankovní  účet	: KB Přerov č.ú. 2307831/0100

Telefon		: 581 299 111

E-mail                         : sekretariat@vakpr.cz

Zápis v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddíle B, vložce č. 675

(dále jen objednatel)

  - ZHOTOVITEL:

Montáže inženýrských sítí spol. s r.o.

Sokolská 199, 798 48 Protivanov

Zastoupen		: Miloslavem Vybíhalem, jednatelem společnosti

IČ			: 43389554

DIČ			: CZ43389554

Bankovní účet		: xxxxxxxxxx

Telefon		: xxxxxxxxx

E-mail 		: mispro@volny.cz

Zápis v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně v oddíle C, vložce č. 3129

(dále jen zhotovitel)

1.3. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. I této smlouvy a taktéž oprávnění k podnikání jsou v souladu s právní skutečností v době uzavření smlouvy a zavazují se bez prodlení informovat druhou smluvní stranu o jakýchkoliv změnách a doplňcích těchto údajů.

Na základě skutečně provedených prací byl upraven výkaz výměr a tím došlo ke změně  rozsahu stavebních prací a s tím související cena díla. Méněpráce a vícepráce týkající se především rozsahu zapravení povrchů a změny materiálu potrubí z tvárné litiny na potrubí z polyetylénu typ RC v místech křížení hlavní komunikace, jsou vyčísleny v soupisech prací, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku smlouvy o dílo.

V. Cena za dílo:

Původní cena díla					   	      	29 040 123,84  Kč bez DPH

Původní cena díla dodatek č. 1 			   	      	29 040 333,70  Kč bez DPH

Méněpráce – dodatek č. 2						- 1 281 317,57  Kč bez DPH

Vícepráce   - dodatek č. 2						     342 430,11  Kč bez DPH

Nová celková cena díla				  		28 101 446,62 Kč bez DPH

XXI. Závěrečná ustanovení:

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo ze dne 9.12.2022 nedotčená a tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti beze změn.

Obě smluvní strany se dohodly na tomto Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo ze dne 9.12.2022.

Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento Dodatek č. 2 před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen podle jejich svobodné vůle, nikoliv v tísni či za nápadně nevýhodných podpínek a její autentičnost potvrzují svými podpisy.

Dodatek č. 2 je vypracován ve 4 vyhotoveních s platností originálu. Každá ze smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních.

Příloha: více a méněpráce – položkový rozpočet

V Protivanově  dne 6.11.2024                                        V Přerově dne 29.10.2024

Za zhotovitele:    						           Za objednatele:

………………….……………                                                     ………………………….

Miloslav Vybíhal						Mgr. Petr Caletka

jednatel společnosti      					         předseda představenstva