Objednávka materiálu / zboží / služby

Miroslav Junaštík
Slunečná 13
695 01 Hodonín
IČ: 65747968
DIČ: CZ7411084307
Email: mirek.junastik@email.cz

V korespondenci s námi uveďte:

Datum:			24. 10. 2024

Vyřizuje:		Ing. Ivo Zbořil

Kontakt:		725 816 611

Číslo účtu:		1754460227/0100

Bankovní spojení:	KB Hodonín, a.s.

Na základě naší poptávky u Vás závazně objednávám:

Stavební rekonstrukční práce na sběrném dvoře společnosti TESPRA Hodonín, s.r.o., Měšťanská ul. 78. spočívající především v zhotovení obložení soklu vnitřní chodby v celé své délce, dále v novém obložení sprchových koutů v šatně muži, v neposlední řadě v opravě a obložení schodů před vrátnicí – podrobnosti níže.

Dodací podmínky:

v rozmezí od 25. října do 15. listopadu 2024 od závazného obdržení této objednávky

Cenové a platební podmínky:

Cena je uvedena bez příslušné DPH

Celková cena a další podrobnosti:

- Částka za kompletní splnění díla		          118.032,- Kč bez příslušné DPH

Splatnost daňového dokladu:

minimálně 14 dní od data dodání předmětu objednávky

Záruka / záruční doba:

sjednává se (od data vystavení faktury) na					  36 měsíců

Kontaktní osoba:

ve věcech technických i provozních:

Ing. Ivo Zbořil - zboril@tespra-hodonin.cz, 725 816 611

Ing. Lenka Michalcová - michalcova@tespra-hodonin.cz, 725 423 019

Práce budou spočívat především v (technologický postup):

- Zaměření stávajícího schodiště a analýza pro vhodný výběr materiálů.

- Odbourání stávající dlažby (soklů) – schody, chodba, sprchy.

- Odstranění nesoudržného materiálu a starého lepidla.

- Technologická přestávka - potřeba dokonalého vyschnutí betonu schodiště pro lepší soudržnost nového materiálu.

- Vysprávka a vyrovnání schodiště.

- Nanášení hydroizolačního nátěru pomocí hladítka a to ve dvou vrstvách.

- Pokládka dlažby, obložení a soklů na flexibilní lepidlo.

- Spárování dlažby spárovací hmotou z nanotechnologií.

- Silikonování všech vodorovných i svislých rohů.

- Instalace nových soklů podél celé délky chodby.

- Zhotovení stávající jádrové omítky pod nový obklad.

- Kompletní rekonstrukce sprch včetně podlahy.

S pozdravem

Za společnost TESPRA Hodonín, s.r.o.

Ing. Ivo Zbořil

jednatel společnosti