**Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo**

**uzavřený ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. občanského zákoníku mezi těmito smluvními stranami:**

1. **Objednatel:**

**Město Bruntál**

se sídlem: **Nádražní 994/20, 792 01 Bruntál**

IČ / DIČ: **00295892 / CZ00295892**

jednající / zastoupený

- ve věcech smluvních: **Ing. Petr Rys, Ph.D., MBA, 1. místostarosta města Bruntál**

- ve věcech technických: **xxx. xxxx xxxxx, vedoucí oddělení investic a dotací Odboru správy majetku investic a dotací**

**xxx. xxxxx xxxxxxx, pracovník investičního oddělení**

- ve věcech realizace stavby: **xxx. xxxx xxxxxx, technický dozor stavebníka**

bankovní spojení: **xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, x.x., x.x. xxxxxxxxx/xxxx**

telefon / fax: **+420 554 706 111**

e-mail: [**posta@mubruntal.cz**](mailto:posta@mubruntal.cz)

datová schránka – ID: **c9vbr2k**

(dále jen jako „**objednatel**“)

na straně jedné

a

1. **Zhotovitel:**

**EUROGREEN CZ s.r.o.**

Se sídlem: **Nám. Jiřího 2, 407 56 Jiřetín pod Jedlovou**

IČ / DIČ: **64651959 / CZ64651959**

jednající / zastoupený:

* ve věcech smluvních: **Ing. Tomáš Štěpař, jednatel společnosti**

**Max Andreas Huber, jednatel společnosti**

(jednatelé jednají za společnost ve všech věcech společně)

* ve věcech technických: **xxx. xxxxxxxxx xxxxxxx, odborný technik**

registrace: VOR, vedeného Krajským soudem v Ústí nad Labem oddíl C, vložka 10273

bankovní spojení: **xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, x.x., x.x. xxxxxxxxx/xxxx**

telefon / fax: **+420 xxx xxx xxx / +420 xxx xxx xxx**

e-mail: [**xxxxxxxxx.xxxxxxx@xxxxxxxxx.xx**](mailto:xxxxxxxxx.xxxxxxx@xxxxxxxxx.xx)

datová schránka – ID: **b834zip**

(dále jen jako „**zhotovitel**“)

na straně druhé

**takto:**

I.

**Předmět dodatku**

Předmětem tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 26.02.2024 na realizaci díla: **„Nová travnatá tréninková plocha fotbalistů Bruntál“** je:

1. úprava ceny díla v souvislosti s rozšířením rozsahu díla.

Text čl. **IV. Cena za provedení díla** Smlouvy o dílo ze dne 26.02.2024 se v bodu 1. zcela vypouští a nahrazuje následujícím zněním:

1. Cena za provedení díla byla sjednána dohodou smluvních stran ve výši **15 605 430,56 Kč (slovy patnáct milionů šest set pět tisíc čtyři sta třicet korun českých a padesát šest haléřů) bez DPH**. K takto sjednané ceně bude připočítána DPH dle platné sazby. Zhotovitel odpovídá za to, že sazba DPH je stanovena v souladu s platnými právními předpisy. V případě, že zhotovitel stanoví sazbu DPH v rozporu s platnými právními předpisy, je povinen uhradit objednateli veškerou škodu, která mu v souvislosti s tím vznikla.

Výše uvedená změna je především důsledkem úpravy množství položek dle skutečných výměr provedených prací, tj. odpočtu neprováděných prací a doplnění výkazu výměr o dodatečně prováděné práce, jež vyplynuly v průběhu výstavby. Potřeba této změny vznikla v důsledku dodatečných požadavků objednatele a v důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl před uzavřením Smlouvy o dílo předvídat. Rovněž se jedná o změnu, která nemění celkovou povahu předmětu plnění Smlouvy o dílo.

Výše uvedená změna vznikla následovně:

Cena základní dle smlouvy o dílo 14 794 666,60 Kč

Změna ceny základní dle Dodatku č. 1 + 810 763,96 Kč

**Cena smluvní dle Dodatku č. 1 bez DPH 15 605 430,56 Kč**

**II.**

**Ostatní podmínky**

1. Účelem tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo je změna ceny díla v souladu se změnou rozsahu prací dle Změnového listu č. 1, který je přílohou tohoto Dodatku č. 1.
2. Ustanovení Smlouvy o dílo, která nejsou předmětem tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo, zůstávají nezměněna.
3. Tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo je uzavřen dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti nabývá dnem zveřejnění v registru smluv, dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv v platném znění.
4. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo je sepsán ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží dvě vyhotovení.
5. Tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo byl schválen Radou města Bruntálu dne 09.10.2024, pod č. usnesení 1756/40R/2024.
6. Smluvní strany autentičnost této smlouvy potvrzují svými elektronickými podpisy

Součástí Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo jsou / se stanou tyto přílohy:

* Příloha č. 1 – Změnový list č. 1 včetně výkazu výměr

V Bruntále, dne 16.10.2024 V Jiřetíně pod Jedlovou, dne 16.10.2024

Objednatel: Zhotovitel:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Ing. Petr Rys, Ph.D., MBA Ing. Tomáš Štěpař

1. místostarosta města Bruntál jednatel společnosti

Max Andreas Huber

jednatel společnosti

**ZMĚNOVÝ LIST č. 1 – stavby:**

**„Nová travnatá tréninková plocha fotbalistů Bruntál“**

OBJEDNATEL: Město Bruntál, Nádražní 994/20, 792 01 Bruntál, Ing. Petr Rys, Ph.D., MBA

ZHOTOVITEL: EUROGREEN CZ s.r.o., Nám. Jiřího 2, 407 56 Jiřetín pod Jedlovou

PROJEKTANT: xxxxx xxxxxx xxx, xxxxxxxxx xxxx/xx, xxx xx xxxxxx xxxx

TECHNICKÝ DOZOR: xxx. xxxx xxxxxx, xx. xxxxxxxxxx xxxx/xx, xxx xx xxxxxxx

ZMĚNA**:**

1. **Úpravy území kolem tréninkové plochy (SO 01)**

Úprava terénu na jižní a západní straně plochy včetně vytrhání a likvidace pařezů, zásypu jam, urovnání svahu, ohumusování a výsadby trávy na upravovaném území

1. **Zvýšený rozsah bouraných konstrukcí pod skrývkou tréninkové plochy (SO 01)**

Vybourání asfaltových a betonových povrchů pod skrývkou plochy, odvoz a likvidace vzniklých odpadů a sutě. Odpočet neprovedených odvozů horní skrývané vrstvy na kompostárnu.

1. **Úprava mezi budovou zázemí a novou dlážděnou plochou, vstupy na tréninkovou plochu (SO 01)**

Odstranění nerovné devastované plochy asfaltu a jeho podsypu, vyrovnání plochy asfaltovým recyklátem. Odpočet povrchu zatravňovacích plastových dílců a jejich náhrada betonovou dlažbou do zahradních obrub ve vstupech na hřiště.

1. **Hybridní trávník (SO 01)**

Dopočet ceny za dodávku a osazení hybridního trávníku - opomenuto ve VV

1. **Úpravy v realizaci retence, změna napojení závlahy na veřejný vodovod (IO 01)**

Příplatek za zvýšený stupeň těžitelnosti zeminy výkopu pro retenci, tomu navazující odpočet neprováděného pažení jámy. Napojení vodovodu na veřejnou síť přes nově zřízenou vodoměrnou šachtu.

**TECHNICKÝ POPIS ZMĚNY - ZÁMĚNY**

|  |  |
| --- | --- |
| **Původní položky soupisu stavebních prací – nepožadované položky (méněpráce)** | **Nové položky soupisu stavebních prací – požadované položky (vícepráce)** |
| 1. Bez odpočtu prací  2. Odpočet neprováděného odvozu skrytého drnu na kompostárnu  3. Odpočet povrchů ze zatravňovacích plastových tvárnic ve vstupech na tréninkovou plochu  4. Bez odpočtu prací  5. Odpočet neprováděného pažení při výkopu jámy pro retenci | 1. Dopočet terénních úprav okolního území na jižní a západní straně plochy obsahující vytrhání pařezů, zásyp jam a vyrovnání povrchu s modelací svahu. Ohumusování a výsev trávy na tomto území  2. Vybourání asfaltových a betonových povrchů odkrytých při odstranění podsypových vrstev tréninkové plochy. Jejich odvoz a likvidace na skládce  3. Odstranění pásu devastované živice mezi stávající budovou zázemí a nově dlážděnou plochou, vyrovnání a provedení této plochy v živičném recyklátu. Provedení vstupů na plochu z betonové dlažby do zahradních obrub  4. Dopočet ceny za provedení hybridního trávníku obsaženého v PD, ale opomenutého ve VV.  5. Dopočet příplatku za zvýšený stupeň těžitelnosti zeminy při výkopu jámy. Napojení závlahového vodovodu přes vodoměrnou šachtu |
| **Důvod změny – záměny:**   1. **Úpravy území kolem tréninkové plochy (SO 01)**   Úprava okolního území nebyla projektem řešena. Z hlediska její údržby a nezanášení nálety a plevelem, byla provedena její kultivace a osetí trávou.  **Změna zařazena do §222, odst. 4, ZZVZ**   1. **Zvýšený rozsah bouraných konstrukcí pod skrývkou tréninkové plochy (SO 01)**   Po provedení skrývky odhaleny stávající betonové a asfaltové povrchy rozběhových drah a vrhačských a skokanských sektorů. Stejně tak stávající běžecký ovál s betonovou obrubou. Vše bylo nutno odbourat a zlikvidovat na skládce. Odpočet neprováděného odvozu skrývkového drnu na kompostárnu.  **Změna zařazena do § 222, odst. 6, ZZVZ**   1. **Úprava mezi budovou zázemí a novou dlážděnou plochou, vstupy na tréninkovou plochu (SO 01)**   Odstranění nerovné devastované plochy asfaltu a jejího podsypu, vyrovnání plochy asfaltovým recyklátem. Odpočet povrchu zatravňovacích plastových dílců a jejich náhrada betonovou dlažbou do zahradních obrub ve vstupech na hřiště.  **Změna zařazena do § 222, odst. 4, ZZVZ**   1. **Hybridní trávník (SO 01)**   Dopočet ceny za dodávku a osazení hybridního trávníku opomenuto VV.  **Změna zařazena do § 222, odst. 4, ZZVZ**   1. **Úpravy v realizaci retence, změna napojení závlahy na veřejný vodovod (IO 01)**   Při výkopu jámy pro retenční nádrže byl nalezen významně vyšší stupeň těžitelnosti zeminy, proveden příplatek za těžitelnost. Proto nebylo naopak nutno realizovat pažení, které je zde odečteno. Z důvodu nejistoty zachování objektu stávajícího zázemí, kde měl být napojen závlahový vodovod na veřejnou síť, bylo zrealizováno napojení mimo objekt, přes vodoměrnou šachtu.  **Změna zařazena do § 222, odst. 6, ZZVZ** | |
| **Vliv změn na konečný termín:**  Bez vlivu na termín dokončení díla. | |
| Příloha ZL: **Rozpočty méněpráce / vícepráce (MNP / VCP)** | |
| **Cena odpočtu (nepožadované položky – MNP) – bez DPH:**   1. 0,00 Kč 2. 137 735,50 Kč 3. 21 295,96 Kč 4. 0,00 Kč 5. 24 750,00 Kč   **Nepožadované položky celkem:**  **- 183 781,46 Kč** | **Cena přípočtu (nově požadované položky - VCP) - bez DPH:**   1. 368 503,39 Kč 2. 341 606,03 Kč 3. 112 315,71 Kč 4. 58 708,04 Kč 5. 113 412,25 Kč   **Nově požadované položky celkem:**  **+ 994 545,42 Kč** |
| **Celková změna: 1 178 326,88 Kč bez DPH** | |
| **Rozdíl v ceně: 810 763,96 Kč bez DPH** | |
| **Konečná cena díla po úpravě bez DPH:**  SoD: 14 794 666,60 Kč bez DPH  Práce dle tohoto Zl č. 1: 810 763,96 Kč bez DPH  **Celkem: 15 605 430,56 Kč bez DPH** | |
| **Výše uvedené změny byly provedeny v souladu s § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek v platném znění (dále jen „ZZVZ“) a v souladu s § 222 odst. 4 ZZVZ.**  **Změny v souladu s § 222,odst. 6 ZZVZ :**  **Potřeba realizace předmětných změn vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. Změny nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Cenový nárůst související se změnami podle odstavce 6 § 222 ZZVZ při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, nesmí přesáhnout 30% původní hodnoty závazku, pokud bude provedeno více změn, je rozhodný součet cenových nárůstů všech změn podle odstavce 6 § 222 ZZVZ.**  **Cenový nárůst (nepřesáhne 30% původní hodnoty závazku): 4 438 399,98 Kč bez DPH**  **Čerpáno ZL č. 1: 292 532,78 Kč bez DPH, tzn. 1,98%**  **Zůstatek: 4 145 867,20 Kč bez DPH, tzn. 28,02%**  **Změny v souladu s § 222 odst. 4 ZZVZ:**  **Změny provedené v souladu s odst. 4 nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejíž hodnota je a) nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a b) nižší než 15% původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce, která není koncesí.**  **Hodnota změny (nižší než 15% původní hodnoty závazku): 2 219 199,99 Kč bez DPH**  **Čerpáno ZL č. 1: 560 823,10 Kč bez DPH, tzn. 3,79%**  **Zůstatek: 1 658 376,89 Kč bez DPH, tzn. 11,21%** | |

**SEZNAM PŘÍLOH:**

**- rozpočet obsahující odpočtovou a přípočtovou část**

Projektant: Datum: 24.09.2024

Objednatel:  Datum: 24.09.2024

Zhotovitel: Datum: 24.09.2024

Technický dozor: Datum: 24.09.2024

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **REKAPITULACE STAVBY** | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Kód: | |  |  |  |  |  | J240605\_SoD\_fin | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Stavba:** | | |  |  |  |  | **Eurogreen\_Nová travnatá tréninková plocha fotbalistů, Bruntál** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | KSO: | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CC-CZ: | |  |  |  |  |  |
|  |  | Místo: | |  |  |  |  |  | Sportovní areál Bruntál P.P.Č. 3621/3, 3621/76, 36 | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Datum: | |  | 10. 11. 2023 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zadavatel: | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | IČ: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Město Bruntál | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DIČ: | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zhotovitel: | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | IČ: |  |  | 64651959 |  |  |  |
|  |  |  | EUROGREEN CZ s.r.o. | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DIČ: | |  | CZ64641959 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Projektant: | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | IČ: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | David Müller DiS | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DIČ: | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zpracovatel: | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | IČ: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | David Müller DiS. | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DIČ: | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poznámka: | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Cena bez DPH** | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **810 763,96** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Sazba daně | | | |  |  |  |  |  |  |  | Základ daně | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Výše daně | |  |  |  |  |  |
|  |  | DPH | | základní | | |  |  |  | 21,00% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **810 763,96** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **170 260,43** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | snížená | | |  |  |  | 15,00% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **0,00** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **0,00** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Cena s DPH** | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **v** |  |  |  | **CZK** | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **981 024,39** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ** | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Kód: |  |  |  |  |  |  |  |  | J240605\_SoD\_fin | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Stavba:** | | |  |  |  |  |  |  | **Eurogreen\_Nová travnatá tréninková plocha fotbalistů, Bruntál** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Místo: | |  |  |  |  |  |  |  | **Sportovní areál Bruntál P.P.Č. 3621/3, 3621/76, 36** | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  | Datum: |  |  |  | 10. 11. 2023 | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Zadavatel: | | |  |  |  |  |  |  | Město Bruntál | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Projektant: |  |  |  | David Müller DiS | |  |  |  |
|  | Zhotovitel: | | |  |  |  |  |  |  | EUROGREEN CZ s.r.o. | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Zpracovatel: |  |  |  | David Müller DiS. | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Kód |  |  |  |  |  | Popis | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cena bez DPH [CZK] | | |  |  |  |  | Cena s DPH [CZK] | |  | Typ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Náklady stavby celkem** | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **810 763,96** |  |  |  |  |  |  | **981 024,39** |  |  |  |
|  |  | **ZL1** | |  |  |  |  | **Dodatek 1** | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 810 763,96 |  |  |  |  |  |  | 981 024,39 |  |  | **STA** |
|  |  |  | **01** |  |  |  |  |  | **Úpravy území kolem tréninkové plochy** | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  | 368 503,39 |  |  |  |  |  |  | 445 889,10 |  |  | Soupis |
|  |  |  | **02** |  |  |  |  |  | **Zvýšený rozsah bouraných konstrukcí pod skrývkou tréninkové plochy** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 203 870,53 |  |  |  |  |  |  | 246 683,34 |  |  | Soupis |
|  |  |  | **03** |  |  |  |  |  | **Úprava mezi budovou zázemí a novou dlážděnou plochou** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | 91 019,75 |  |  |  |  |  |  | 110 133,90 |  |  | Soupis |
|  |  |  | **04** |  |  |  |  |  | **Hybridní trávník** | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 58 708,04 |  |  |  |  |  |  | 71 036,73 |  |  | Soupis |
|  |  |  | **05** |  |  |  |  |  | **Úpravy v realizaci retence, změna napojení závlahy na veřejný vodovod** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 88 662,25 |  |  |  |  |  |  | 107 281,32 |  |  | Soupis |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ** | | | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Stavba: | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Eurogreen\_Nová travnatá tréninková plocha fotbalistů, Bruntál | |  |  |  |  |  |
|  | Objekt: | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ZL1 - Dodatek 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Soupis: | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **01 - Úpravy území kolem tréninkové plochy** | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Místo: | |  | Bruntál |  |  | Datum: | 10. 11. 2023 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Zadavatel: | | | Město BRUNTÁL odbor správy majetku, investic a dot |  |  | Projektant: | David Müller DiS. |  |
|  | Zhotovitel: | |  | Eurogreen CZ |  |  | Zpracovatel: | David Müller Dis. |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Kód dílu - Popis | | |  |  |  |  | Cena celkem [CZK] |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Náklady stavby celkem** | | |  |  |  |  | **368 503,39** |  |
|  |  | HSV - Práce a dodávky HSV | | |  |  |  | 368 503,39 |  |
|  |  | 1 - Zemní práce | |  |  |  |  | 347 389,48 |  |
|  |  | 997 - Přesun sutě | |  |  |  |  | 21 105,00 |  |
|  |  | 998 - Přesun hmot | |  |  |  |  | 8,91 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **SOUPIS PRACÍ** | | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Stavba: | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Eurogreen\_Nová travnatá tréninková plocha fotbalistů, Bruntál | |  |  |  |  |  |
|  | Objekt: | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ZL1 - Dodatek 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Soupis: | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **01 - Úpravy území kolem tréninkové plochy** | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Místo: | |  | Bruntál |  |  | Datum: | 10. 11. 2023 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Zadavatel: | | | Město BRUNTÁL odbor správy majetku, investic a dot |  |  | Projektant: | David Müller DiS. |  |
|  | Zhotovitel: | |  | Eurogreen CZ |  |  | Zpracovatel: | David Müller Dis. |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|  | **Náklady soupisu celkem** | | |  |  |  |  | **368 503,39** |  |
|  |  | D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 368 503,39 |  |
|  |  | D | 1 | Zemní práce |  |  |  | 347 389,48 |  |
|  | 1 | K | 112251102 | Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru přes 300 do 500 mm | kus | 14,000 | 720,00000 | 10 080,00 | CS ÚRS 2023 02 |
|  |  | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_02/112251102* |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "pařezy podél plotu areálu"14 |  | 14,000 |  |  |  |
|  | 2 | K | 162206113 | Vodorovné přemístění výkopku bez naložení, avšak se složením zemin schopných zúrodnění, na vzdálenost přes 50 do 100 m | m3 | 130,750 | 78,60000 | 10 276,95 | CS ÚRS 2023 02 |
|  |  | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_02/162206113* |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "přemístění zeminy pro zásyp po pařezech" |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | (1,5\*1,5\*0,5)\*14 |  | 15,750 |  |  |  |
|  |  | VV |  | "zemina z meziskládky" |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 115 |  | 115,000 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 130,750 |  |  |  |
|  | 3 | K | 167103101 | Nakládání neulehlého výkopku z hromad zeminy schopné zúrodnění | m3 | 230,750 | 43,60000 | 10 060,70 | CS ÚRS 2023 02 |
|  |  | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_02/167103101* |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "zásyp jam po pařezech" |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | (1,5\*1,5\*0,5)\*14 |  | 15,750 |  |  |  |
|  |  | VV |  | "zemina z kompostárny"100 |  | 100,000 |  |  |  |
|  |  | VV |  | "zemina z meziskládky"115 |  | 115,000 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 230,750 |  |  |  |
|  | 4 | K | 174251101 | Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách bez zhutnění jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách | m3 | 15,750 | 76,10000 | 1 198,58 | CS ÚRS 2023 02 |
|  |  | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_02/174251101* |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "zásyp jam po pařezech" |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | (1,5\*1,5\*0,5)\*14 |  | 15,750 |  |  |  |
|  | 5 | K | 180404112R12 | Založení hřišťového trávníku výsevem na vrstvě substrátu | m2 | 3 475,000 | 14,00000 | 48 650,00 | cena dle SoD |
|  |  | VV |  | 125\*15 |  | 1 875,000 |  |  |  |
|  |  | VV |  | 80\*20 |  | 1 600,000 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 3 475,000 |  |  |  |
|  | *6* | *M* | *00572440R3* | *osivo směs travní hřištní* | *kg* | *121,625* | *200,00000* | *24 325,00* | *cena dle SoD* |
|  |  | VV |  | 3475\*0,035 "Přepočtené koeficientem množství |  | 121,625 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 121,625 |  |  |  |
|  | 7 | K | 181006111 | Rozprostření zemin schopných zúrodnění v rovině a ve sklonu do 1:5, tloušťka vrstvy do 0,10 m | m2 | 3 475,000 | 9,17000 | 31 865,75 | CS ÚRS 2023 02 |
|  |  | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_02/181006111* |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 125\*15 |  | 1 875,000 |  |  |  |
|  |  | VV |  | 80\*20 |  | 1 600,000 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 3 475,000 |  |  |  |
|  | 8 | K | 181151332 | Plošná úprava terénu v zemině skupiny 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy přes 500 m2 při nerovnostech terénu přes 150 do 200 mm na svahu přes 1:5 do 1:2 | m2 | 3 475,000 | 60,70000 | 210 932,50 | CS ÚRS 2023 02 |
|  |  | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_02/181151332* |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 125\*15 |  | 1 875,000 |  |  |  |
|  |  | VV |  | 80\*20 |  | 1 600,000 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 3 475,000 |  |  |  |
|  |  | D | 997 | Přesun sutě |  |  |  | 21 105,00 |  |
|  | 9 | K | 997013635R1 | Poplatek za uložení na skládce - biologicky rozložitelný odpad – znečištěný (pařezy, kořeny, znečištění více než 10%) | t | 15,750 | 1 340,00000 | 21 105,00 |  |
|  |  | VV |  | "pařezy podél plotu areálu" |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | ((1,5\*1,5\*0,5)\*14)\*1,0 |  | 15,750 |  |  |  |
|  |  | D | 998 | Přesun hmot |  |  |  | 8,91 |  |
|  | 10 | K | 998222012 | Přesun hmot pro tělovýchovné plochy dopravní vzdálenost do 200 m | t | 0,122 | 73,00000 | 8,91 | cena dle SoD |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ** | | | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Stavba: | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Eurogreen\_Nová travnatá tréninková plocha fotbalistů, Bruntál | |  |  |  |  |  |
|  | Objekt: | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ZL1 - Dodatek 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Soupis: | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **02 - Zvýšený rozsah bouraných konstrukcí pod skrývkou tréninkové plochy** | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Místo: | |  | Sportovní areál Bruntál P.P.Č. 3621/3, 3621/76, 36 |  |  | Datum: | 10. 11. 2023 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Zadavatel: | | | Město Bruntál |  |  | Projektant: | David Müller DiS |  |
|  | Zhotovitel: | |  | EUROGREEN CZ s.r.o. |  |  | Zpracovatel: | David Müller DiS. |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Kód dílu - Popis | | |  |  |  |  | Cena celkem [CZK] |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Náklady stavby celkem** | | |  |  |  |  | **203 870,53** |  |
|  |  | HSV - Práce a dodávky HSV | | |  |  |  | 203 870,53 |  |
|  |  | 1 - Zemní práce | |  |  |  |  | 104 280,01 |  |
|  |  | 997 - Přesun sutě | |  |  |  |  | 99 590,52 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **SOUPIS PRACÍ** | | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Stavba: | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Eurogreen\_Nová travnatá tréninková plocha fotbalistů, Bruntál | |  |  |  |  |  |
|  | Objekt: | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ZL1 - Dodatek 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Soupis: | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **02 - Zvýšený rozsah bouraných konstrukcí pod skrývkou tréninkové plochy** | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Místo: | |  | Sportovní areál Bruntál P.P.Č. 3621/3, 3621/76, 36 |  |  | Datum: | 10. 11. 2023 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Zadavatel: | | | Město Bruntál |  |  | Projektant: | David Müller DiS |  |
|  | Zhotovitel: | |  | EUROGREEN CZ s.r.o. |  |  | Zpracovatel: | David Müller DiS. |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|  | **Náklady soupisu celkem** | | |  |  |  |  | **203 870,53** |  |
|  |  | D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 203 870,53 |  |
|  |  | D | 1 | Zemní práce |  |  |  | 104 280,01 |  |
|  | 1 | K | 113107331 | Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm | m2 | 179,400 | 241,00000 | 43 235,40 | CS ÚRS 2023 02 |
|  |  | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_02/113107331* |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "betonová dráha podél hřiště"92\*1,95 |  | 179,400 |  |  |  |
|  | 2 | K | 113107338 | Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu vyztuženého sítěmi, o tl. vrstvy přes 300 do 400 mm | m2 | 156,240 | 585,00000 | 91 400,40 | CS ÚRS 2023 02 |
|  |  | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_02/113107338* |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "betonová plocha za jižní brankou"12,6\*12,4 |  | 156,240 |  |  |  |
|  | 3 | K | 113107342 | Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm | m2 | 647,640 | 84,60000 | 54 790,34 | CS ÚRS 2023 02 |
|  |  | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_02/113107342* |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "asfaltová dráha podél hřiště"92\*1,95 |  | 179,400 |  |  |  |
|  |  | VV |  | "asfaltová plocha za jižní brankou"12,6\*12,4 |  | 156,240 |  |  |  |
|  |  | VV |  | "odstraňovaná asfaltová plocha komunikace"65\*2,4\*2 |  | 312,000 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 647,640 |  |  |  |
|  | 4 | K | 113204111 | Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek záhonových | m | 276,000 | 49,70000 | 13 717,20 | CS ÚRS 2023 02 |
|  |  | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_02/113204111* |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "betonové obruby podél dráhy a lemování škvárového hřiště"92\*3 |  | 276,000 |  |  |  |
|  | 5 | K | 162706111 | Vodorovné přemístění výkopku bez naložení, avšak se složením zemin schopných zúrodnění, na vzdálenost přes 5000 do 6000 m | m3 | -339,250 | 290,00000 | -98 382,50 | cena dle SoD |
|  |  | VV |  | travní drn do kompostárny - odpočet |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 8660\*0,05\*(-1) |  | -433,000 |  |  |  |
|  |  | VV |  | "Zemina z kompostárny"125\*15\*0,05 |  | 93,750 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | -339,250 |  |  |  |
|  | 6 | K | 162706119 | Vodorovné přemístění výkopku bez naložení, avšak se složením zemin schopných zúrodnění, na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1000 m | m3 | -1 357,000 | 29,00000 | -39 353,00 | cena dle SoD |
|  |  | VV |  | travní drn do kompostárny - odpočet |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 8660\*0,05\*(-1) |  | -433,000 |  |  |  |
|  |  | VV |  | "Zemina z kompostárny"125\*15\*0,05 |  | 93,750 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | -339,250 |  |  |  |
|  |  | VV |  | -339,25\*4 'Přepočtené koeficientem množství |  | -1 357,000 |  |  |  |
|  | 7 | K | 162751113 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 5 000 do 6 000 m | m3 | 78,967 | 205,64763 | 16 239,38 | cena dle SoD |
|  |  | VV |  | (2356,07-2173,43-40,5)/1,8 |  | 78,967 |  |  |  |
|  | 8 | K | 171201231 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 | t | 142,140 | 159,22884 | 22 632,79 | cena dle SoD |
|  |  | VV |  | 2356,07-2173,43-40,5 |  | 142,140 |  |  |  |
|  |  | D | 997 | Přesun sutě |  |  |  | 99 590,52 |  |
|  | 9 | K | 997221561 | Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km | t | 357,910 | 53,00000 | 18 969,23 | cena dle SoD |
|  | 10 | K | 997221569 | Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km | t | 1 789,550 | 14,00000 | 25 053,70 | cena dle SoD |
|  |  | VV |  | 357,91\*5 'Přepočtené koeficientem množství |  | 1 789,550 |  |  |  |
|  | 11 | K | 997221875 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02 | t | 142,481 | 390,00000 | 55 567,59 | cena dle SoD |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ** | | | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Stavba: | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Eurogreen\_Nová travnatá tréninková plocha fotbalistů, Bruntál | |  |  |  |  |  |
|  | Objekt: | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ZL1 - Dodatek 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Soupis: | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **03 - Úprava mezi budovou zázemí a novou dlážděnou plochou** | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Místo: | |  | Sportovní areál Bruntál P.P.Č. 3621/3, 3621/76, 36 |  |  | Datum: | 10. 11. 2023 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Zadavatel: | | | Město Bruntál |  |  | Projektant: | David Müller DiS |  |
|  | Zhotovitel: | |  | EUROGREEN CZ s.r.o. |  |  | Zpracovatel: | David Müller DiS. |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Kód dílu - Popis | | |  |  |  |  | Cena celkem [CZK] |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Náklady stavby celkem** | | |  |  |  |  | **91 019,75** |  |
|  |  | HSV - Práce a dodávky HSV | | |  |  |  | 91 019,75 |  |
|  |  | 1 - Zemní práce | |  |  |  |  | 54 007,50 |  |
|  |  | 5 - Komunikace pozemní | | |  |  |  | 24 738,19 |  |
|  |  | 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | | |  |  |  | 7 045,80 |  |
|  |  | 997 - Přesun sutě | |  |  |  |  | 4 768,72 |  |
|  |  | 998 - Přesun hmot | |  |  |  |  | 459,54 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **SOUPIS PRACÍ** | | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Stavba: | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Eurogreen\_Nová travnatá tréninková plocha fotbalistů, Bruntál | |  |  |  |  |  |
|  | Objekt: | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ZL1 - Dodatek 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Soupis: | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **03 - Úprava mezi budovou zázemí a novou dlážděnou plochou** | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Místo: | |  | Sportovní areál Bruntál P.P.Č. 3621/3, 3621/76, 36 |  |  | Datum: | 10. 11. 2023 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Zadavatel: | | | Město Bruntál |  |  | Projektant: | David Müller DiS |  |
|  | Zhotovitel: | |  | EUROGREEN CZ s.r.o. |  |  | Zpracovatel: | David Müller DiS. |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|  | **Náklady soupisu celkem** | | |  |  |  |  | **91 019,75** |  |
|  |  | D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 91 019,75 |  |
|  |  | D | 1 | Zemní práce |  |  |  | 54 007,50 |  |
|  | 1 | K | 113107142 | Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm | m2 | 95,000 | 216,00000 | 20 520,00 | CS ÚRS 2023 02 |
|  |  | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_02/113107142* |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "asfaltová komunikace"95\*1,0 |  | 95,000 |  |  |  |
|  | 2 | K | 113107343 | Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm | m2 | 237,500 | 141,00000 | 33 487,50 | CS ÚRS 2023 02 |
|  |  | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_02/113107343* |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "asfaltová komunikace"95\*2,5 |  | 237,500 |  |  |  |
|  |  | D | 5 | Komunikace pozemní |  |  |  | 24 738,19 |  |
|  | 3 | K | 564931412 | Podklad nebo podsyp z asfaltového recyklátu s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 100 mm | m2 | 332,500 | 81,30000 | 27 032,25 | CS ÚRS 2023 02 |
|  |  | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_02/564931412* |  |  |  |  |  |
|  | 4 | K | 593532111 | Kladení dlažby z plastových vegetačních tvárnic pozemních komunikací s vyrovnávací vrstvou z kameniva tl. do 20 mm a s vyplněním vegetačních otvorů se zámkem tl. přes 30 do 60 mm, pro plochy do 50 m2 | m2 | -19,000 | 531,00000 | -10 089,00 | cena dle SoD |
|  |  | VV |  | 19\*(-1) |  | -19,000 |  |  |  |
|  |  | VV |  | vstup na hřiště |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | -19,000 |  |  |  |
|  | *5* | *M* | *56245141* | *dlažba zatravňovací recyklovaný PE nosnost 350t/m2 330x330x50mm* | *m2* | *-19,190* | *584,00000* | *-11 206,96* | *cena dle SoD* |
|  |  | VV |  | 19\*1,01\*(-1) "Přepočtené koeficientem množství |  | -19,190 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | -19,190 |  |  |  |
|  | 6 | K | 596211255 | Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší strojně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm přes 300 m2 | m2 | 19,000 | 687,00000 | 13 053,00 | cena dle SoD |
|  |  | VV |  | 19 |  | 19,000 |  |  |  |
|  |  | VV |  | vstup na hřiště |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 19,000 |  |  |  |
|  | *7* | *M* | *59245021* | *dlažba tvar čtverec betonová 200x200x60mm přírodní* | *m2* | *19,190* | *310,00000* | *5 948,90* | *cena dle SoD* |
|  |  | VV |  | 19\*1,01 "Přepočtené koeficientem množství |  | 19,190 |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 19,190 |  |  |  |
|  |  | D | 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání |  |  |  | 7 045,80 |  |
|  | 8 | K | 916331112 | Osazení zahradního obrubníku betonového s ložem tl. od 50 do 100 mm z betonu prostého tř. C 12/15 s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15 | m | 24,300 | 206,00000 | 5 005,80 | CS ÚRS 2023 02 |
|  |  | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_02/916331112* |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | "ohraničení přechodových pásů" |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | (1,10+2,0\*2)\*3+(5,0+2,0\*2) |  | 24,300 |  |  |  |
|  | *9* | *M* | *59217002* | *obrubník betonový zahradní šedý 1000x50x200mm* | *m* | *25,000* | *81,60000* | *2 040,00* | *CS ÚRS 2023 02* |
|  |  | VV |  | 25 |  | 25,000 |  |  |  |
|  |  | D | 997 | Přesun sutě |  |  |  | 4 768,72 |  |
|  | 10 | K | 997221551 | Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km | t | 95,950 | 49,70000 | 4 768,72 | CS ÚRS 2023 02 |
|  |  | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_02/997221551* |  |  |  |  |  |
|  |  | P |  | *Poznámka k položce:*  *Frézovaný asfalt komunikace podél budovy* |  |  |  |  |  |
|  |  | D | 998 | Přesun hmot |  |  |  | 459,54 |  |
|  | 11 | K | 998222012 | Přesun hmot pro tělovýchovné plochy dopravní vzdálenost do 200 m | t | 6,295 | 73,00000 | 459,54 | cena dle SoD |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ** | | | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Stavba: | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Eurogreen\_Nová travnatá tréninková plocha fotbalistů, Bruntál | |  |  |  |  |  |
|  | Objekt: | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ZL1 - Dodatek 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Soupis: | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **04 - Hybridní trávník** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Místo: | |  | Sportovní areál Bruntál P.P.Č. 3621/3, 3621/76, 36 |  |  | Datum: | 10. 11. 2023 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Zadavatel: | | | Město Bruntál |  |  | Projektant: | David Müller DiS |  |
|  | Zhotovitel: | |  | EUROGREEN CZ s.r.o. |  |  | Zpracovatel: | David Müller DiS. |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Kód dílu - Popis | | |  |  |  |  | Cena celkem [CZK] |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Náklady stavby celkem** | | |  |  |  |  | **58 708,04** |  |
|  |  | HSV - Práce a dodávky HSV | | |  |  |  | 58 708,04 |  |
|  |  | 5 - Komunikace pozemní | | |  |  |  | 58 560,00 |  |
|  |  | 998 - Přesun hmot | |  |  |  |  | 148,04 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **SOUPIS PRACÍ** | | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Stavba: | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Eurogreen\_Nová travnatá tréninková plocha fotbalistů, Bruntál | |  |  |  |  |  |
|  | Objekt: | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ZL1 - Dodatek 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Soupis: | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **04 - Hybridní trávník** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Místo: | |  | Sportovní areál Bruntál P.P.Č. 3621/3, 3621/76, 36 |  |  | Datum: | 10. 11. 2023 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Zadavatel: | | | Město Bruntál |  |  | Projektant: | David Müller DiS |  |
|  | Zhotovitel: | |  | EUROGREEN CZ s.r.o. |  |  | Zpracovatel: | David Müller DiS. |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|  | **Náklady soupisu celkem** | | |  |  |  |  | **58 708,04** |  |
|  |  | D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 58 708,04 |  |
|  |  | D | 5 | Komunikace pozemní |  |  |  | 58 560,00 |  |
|  | 1 | K | 589161112.R | Instalace hybridního trávníku pro fotbalová hřiště, včetně zapravení vegetační vrstvy | m2 | 58,560 | 400,00000 | 23 424,00 | cenová kalkulace |
|  |  | P |  | *Poznámka k položce:*  *Pokládka umělého trávníku včetně zaříznutí a zajištění. Rovnoměrná aplikace certifikované vegetační vrstvy včetně dodávky. Zapracování certifikované vegetační vrstvy, narovnání vlasu a finální urovnání.* | | | | | |
|  |  | VV |  | "Brankoviště" |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 7,32\*4,0\*2 |  | 58,560 |  |  |  |
|  | *2* | *M* | *28323161.R* | *trávník umělý pro fotbalová hřiště, výška vlasu 48 mm, tkaná vlákna - 8.000/m2* | *m2* | *58,560* | *600,00000* | *35 136,00* | *cenová kalkulace* |
|  |  | VV |  | "Brankoviště" |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 7,32\*4,0\*2 |  | 58,560 |  |  |  |
|  |  | D | 998 | Přesun hmot |  |  |  | 148,04 |  |
|  | 3 | K | 998222012 | Přesun hmot pro tělovýchovné plochy dopravní vzdálenost do 200 m | t | 2,028 | 73,00000 | 148,04 | CS ÚRS 2023 02 |
|  |  | Online PSC | | *https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_02/998222012* |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ** | | | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Stavba: | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Eurogreen\_Nová travnatá tréninková plocha fotbalistů, Bruntál | |  |  |  |  |  |
|  | Objekt: | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ZL1 - Dodatek 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Soupis: | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **05 - Úpravy v realizaci retence, změna napojení závlahy na veřejný vodovod** | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Místo: | |  | Sportovní areál Bruntál P.P.Č. 3621/3, 3621/76, 36 |  |  | Datum: | 10. 11. 2023 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Zadavatel: | | | Město Bruntál |  |  | Projektant: | David Müller DiS |  |
|  | Zhotovitel: | |  | EUROGREEN CZ s.r.o. |  |  | Zpracovatel: | David Müller DiS. |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Kód dílu - Popis | | |  |  |  |  | Cena celkem [CZK] |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Náklady stavby celkem** | | |  |  |  |  | **88 662,25** |  |
|  |  | HSV - Práce a dodávky HSV | | |  |  |  | 88 662,25 |  |
|  |  | 1 - Zemní práce | |  |  |  |  | 9 010,98 |  |
|  |  | 8 - Trubní vedení | |  |  |  |  | 79 500,00 |  |
|  |  | 998 - Přesun hmot | |  |  |  |  | 151,27 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **SOUPIS PRACÍ** | | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Stavba: | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Eurogreen\_Nová travnatá tréninková plocha fotbalistů, Bruntál | |  |  |  |  |  |
|  | Objekt: | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ZL1 - Dodatek 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Soupis: | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **05 - Úpravy v realizaci retence, změna napojení závlahy na veřejný vodovod** | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Místo: | |  | Sportovní areál Bruntál P.P.Č. 3621/3, 3621/76, 36 |  |  | Datum: | 10. 11. 2023 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Zadavatel: | | | Město Bruntál |  |  | Projektant: | David Müller DiS |  |
|  | Zhotovitel: | |  | EUROGREEN CZ s.r.o. |  |  | Zpracovatel: | David Müller DiS. |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|  | **Náklady soupisu celkem** | | |  |  |  |  | **88 662,25** |  |
|  |  | D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 88 662,25 |  |
|  |  | D | 1 | Zemní práce |  |  |  | 9 010,98 |  |
|  | 1 | K | 131351204.R | Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 100 do 500 m3 - příplatek | m3 | 116,820 | 289,00000 | 33 760,98 | cenová kalkulace |
|  |  | VV |  | "příplatek za za horninu jiné třídy těžitelnosti" |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 13,2\*5,9\*1,5 |  | 116,820 |  |  |  |
|  | 2 | K | 151101102 | Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky přes 2 do 4 m | m2 | -66,000 | 250,00000 | -16 500,00 | cena dle SoD |
|  |  | VV |  | "odpočet položky" |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 66\*(-1) |  | -66,000 |  |  |  |
|  | 3 | K | 151101112 | Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky přes 2 do 4 m | m2 | -66,000 | 125,00000 | -8 250,00 | cena dle SoD |
|  |  | VV |  | "odpočet položky" |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 66\*(-1) |  | -66,000 |  |  |  |
|  |  | D | 8 | Trubní vedení |  |  |  | 79 500,00 |  |
|  | 4 | K | 89381116.R | Kompletní dodávka a montáž vodoměrné šachty z PP samonosné, včetně zemních prací, vystrojení šachty podružným vodoměrem a armaturami pro každoroční odstávku před zimním obdobím a zprovoznění systému závlahy hřiště v jarním období | soubor | 1,000 | 79 500,00000 | 79 500,00 | cenová kalkulace |
|  |  | D | 998 | Přesun hmot |  |  |  | 151,27 |  |
|  | 5 | K | 998254011 | Přesun hmot pro studny a jímání vody z betonu prostého, železového nebo montované z dílců jakéhokoliv rozsahu do 50 m | t | 0,382 | 341,00000 | 130,26 | cena dle SoD |
|  | 6 | K | 998254093 | Přesun hmot pro studny a jímání vody Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 1000 m | t | 0,382 | 55,00721 | 21,01 | cena dle SoD |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |