Dodatek č. 2

- ke smlouvě o dílo č. 1077-2023-520202  uzavřené dne 25.9.2023 (dále jen „Smlouva“) 
podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

# SMLUVNÍ STRANY

- Česká republika – Státní pozemkový úřad

Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina

Pobočka Havlíčkův Brod

se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 01312774, 
na adrese Smetanovo náměstí 279, 580 02 Havlíčkův Brod

Zastoupená: 			Ing. Janou Ďáskovou, vedoucí Pobočky	            Havlíčkův Brod

Ve smluvních záležitostech zastoupená: 		Ing. Janou Ďáskovou, vedoucí Pobočky Havlíčkův Brod

V technických záležitostech zastoupená: 		Ditou Procházkovou, referentkou Pobočky Havlíčkův Brod

Kontaktní údaje:

Tel.: +420 727 957 187

E-mail: hbrod.pk@spucr.cz

ID datové schránky: z49per3

Bankovní spojení: Česká národní banka

Číslo účtu: 3723001/0710

DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH)

(„Objednatel“)

a

- GEOVAP, spol. s r.o.

společnost založená a existující podle právního řádu [České republiky], se sídlem Čechovo nábřeží 1790, 530 03 Pardubice, IČO: 15049248, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 234.

Zastoupená: 	Ing. Pavlem Cimplem, jednatelem

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: 	Ing. Pavel Cimpl, jednatel

V technických záležitostech oprávněna jednat: 	xxxxxxxxxx

Kontaktní údaje:

Tel.: xxxxxxxxxx

E-mail: xxxxxxxxxx

ID datové schránky: wyx77xh

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

Číslo účtu: 500069362/0800

DIČ: CZ15049248

(„Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)

Preambule

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 2 ke shora uvedené Smlouvě uzavřené dne 25.9.2023, upravené dodatkem č. 1 uzavřeným dne 24.7.2024, na provedení díla s názvem „Jednoduché pozemkové úpravy s upřesněním přídělů – určení hranic pozemků 
v k.ú. Krátká Ves" (dále jen „Dodatek“).

Předmět A ÚČEL Dodatku

Tímto dodatkem se mění hodnota závazku ze smlouvy o dílo z důvodu snížení počtu měrných jednotek dle skutečně provedených prací.

Jedná se o změnu u dílčích částí - 6.2 Dokumentace k výstupnímu soupisu nároků; 
6.3.1. Dokumentace k výstupnímu soupisu nároku; 6.4 Podklady pro vyhotovení mapového díla.

- 3.     smlouva se mění takto:

Změna počtu měrných jednotek (MJ) a celková cena u dílčího fakturačního celku 6.2 – Dokumentace k vstupnímu soupisu nároků včetně analýzy podkladů - počet MJ (ha) se snižuje z dosavadních 
90 MJ na 62 MJ. Celková cena se snižuje z dosavadních 63 000,- Kč bez DPH na 43 400,- Kč bez DPH

Změna počtu měrných jednotek (MJ) a celková cena u dílčího fakturačního celku 
6.3.1 – Dokumentace k výstupnímu soupisu nároků - počet MJ (ha) se snižuje z dosavadních 90 MJ na 62 MJ. Celková cena se snižuje z dosavadních 63 000,- Kč bez DPH na 43 400,- Kč bez DPH

Změna počtu měrných jednotek (MJ) a celková cena u dílčího fakturačního celku 6.4 – Podklady pro vyhotovení mapového díla – počet MJ (ha) se snižuje z dosavadních 90 MJ na 62 MJ. Celková cena se snižuje z dosavadních 85 500,- Kč bez DPH na 58 900,- Kč bez DPH

Celková hodnota všech méněprací činní 65 800,00 Kč bez DPH

Čl 3. bodu 3.1. Smlouvy se mění takto

| Hlavní celek 1 „Dokumentace k vstupnímu soupisu nároků včetně analýzy podkladů“ | 43 400,00 Kč |
| --- | --- |
| Hlavní celek 2 „Dokumentace k upřesnění hranic přídělů“ | 52 150,00 Kč |
| Hlavní celek 3 „Podklady pro vyhotovení mapového díla“ | 58 900,00 Kč |
| Celková cena díla bez DPH | 154 450,00 Kč |
| DPH 21% | 32 434,50 Kč |
| Celková cena Díla včetně DPH | - 884,50 Kč |

Podrobnosti kalkulace ceny jsou uvedeny v příloze č. 1 - Položkovém výkazu činností.

- závěrečná ustanovení

Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem, se nemění.

Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel.

Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.

Nedílnou součástí tohoto dodatku je upravený Položkový výkaz činností.

PODPISOVÁ STRANA

Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tato Smlouva vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Česká republika – Státní pozemkový úřad 	GEOVAP, spol. s r.o.

Místo: Havlíčkův Brod		Místo: Pardubice

Datum: 8.11.2024		Datum: 8.11.2024

„elektronicky podepsáno“	      „elektronicky podepsáno“

________________________________ 	___________________________

Ing. Jana Ďásková		Jméno: Ing. Pavel Cimpl

vedoucí Pobočky Havlíčkův Brod		Funkce: jednatel

KPÚ pro Kraj Vysočina

Státního pozemkového úřadu

¨

„elektronicky podepsáno“

Za správnost odpovídá: Dita Procházková

Příloha č. 1 - Položkový výkaz činností – Dodatek č.2 smlouvy o dílo: Jednoduché pozemkové úpravy s upřesněním přídělů – určení hranic pozemků v k.ú. Krátká Ves

|  | Hlavní celek / Dílčí část Hlavního celku | Měrná jednotka | Počet Měrných jednotek | Cena za Měrnou jednotku bez DPH v Kč 10) | Cena bez DPH celkem v Kč 10) | Termín předání k akceptačnímu řízení |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.2 | Hlavní celek 1 „Dokumentace k vstupnímu soupisu nároků včetně analýzy podkladů" | ha | 62 | 700,00 | 43 400,00 | 31.10.2024 |
| „Dokumentace k vstupnímu soupisu nároků včetně analýzy podkladů“ celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  | 43 400,00 |  |
| 6.3 | Hlavní celek 2 - „Dokumentace k upřesnění hranic přídělů" |  |  |  |  |  |
| 6.3.1 | Dokumentace k výstupnímu soupisu nároků | ha | 62 | 700,00 | 43 400,00 | 30.6.2025 |
| 6.3.2. | Aktualizace dokumentace pro obnovu katastrálního operátu po ukončení odvolacího řízení 12) | ha |  |  |  |  |
| 6.3.2 i) | Aktualizace dokumentace pro obnovu katastrálního operátu po ukončení odvolacího řízení do 10 ha 12) | ha | 1 | 4 900,00 | 4 900,00 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| 6.3.2 ii) | Aktualizace dokumentace pro obnovu katastrálního operátu po ukončení odvolacího řízení do 50 ha 12) | ha | 1 | 2 800,00 | 2 800,00 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| 6.3.2 iii) | Aktualizace dokumentace pro obnovu katastrálního operátu po ukončení odvolacího řízení nad 50 ha 12) | ha | 1 | 1 050,00 | 1 050,00 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| Dokumentace k upřesnění hranic přídělů celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  | 52 150,00 |  |
| 6.4 | Hlavní celek 3 „Podklady pro vyhotovení mapového díla“ | ha | 62 | 950,00 | 58 900,00 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| „Podklady pro vyhotovení mapového díla“ celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  | 58 900,00 |  |
| Rekapitulace kalkulace ceny |  |  |  |  |  |  |
| 1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  |  | 43 400,00 Kč |
| 2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  |  | 52 150,00 Kč |
| 3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  |  | 58 900,00 Kč |
| Celková cena bez DPH v Kč |  |  |  |  |  | 154 450,00 Kč |
| DPH 21% v Kč |  |  |  |  |  | 32 434,50 Kč |
| Celková cena díla včetně DPH v Kč |  |  |  |  |  | 186 884,50 Kč |

3) V Zadávací dokumentaci bude vždy uvedena minimálně 1 Měrná jednotka.

4) Závazné termíny plnění dílčích částí budou stanoveny Zpracovatelem s ohledem na podmínky stanovené v Zadávací dokumentaci. Číslování jednotlivých dílčích částí Díla nemusí odpovídat časové posloupnosti postupu prací, lze je stanovit podle předpokládaného průběhu prací.

10) Ceny jsou uváděny s přesností na dvě desetinná místa.

12) Vždy bude uvedena 1 Měrná jednotka, jejíž výše je v Zadávací dokumentaci limitovaná. V případě, že dojde k aktualizaci dokumentace po ukončení odvolacího řízení dle čl. 6.3.2 Smlouvy, počítá se součet výměry jednotlivých projekčních oddělení dotčených změnou v ha, zaokrouhlený směrem nahoru. Za aktualizaci není považována změna jména vlastníka nebo přenesení věcných a jiných práv a povinností, poznámek apod., zapsaných do KN po vydání rozhodnutí o určení hranic pozemků.