DODATEK č.1 ke SOD 2023/005

uzavřená dle § 2586 a následujících občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.

###### I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: 		Základní škola a mateřská škola a mateřská škola, Ostrava-Hrabůvka, 
			Mitušova 16, příspěvková organizace

Zastoupena: 	Mgr. Martinem Pailem, ředitelem školy

Se sídlem: 		Ostrava-Hrabůvka, Mitušova 16, příspěvková organizace

IČO:	70631735

DIČ:	CZ70631735

Obchodní rejstřík: KS Ostrava, oddíl Pr, vložka 19

Email: 	pail@zsmitusova16.cz

Zástupce při jednáních ve věcech smluvních i technických:

Mgr. Martin Pail, tel.: 736 761 940

(dále jen „zhotovitel“)

a

Zhotovitel:	PROFIZA s.r.o.

Zastoupena:	Danielem Balouškem, jednatelem společnosti

Se sídlem: 		U Tratě 1953/4a, Fryštát, 733 01 Karviná

IČO:			29244935

DIČ:			CZ29244935

Výpis z OR:		Krajský soud v Ostravě, oddíl C, vložka 79369

Email: 			info@profiza.cz

Zástupce při jednáních ve věcech smluvních i technických:

xxxxxxxxx, tel.: xxxxxxxxxxxxxx

(dále jen „objednatel“)

Shora uvedena smlouva se mění a doplňuje takto:

Smluvní strany se dohodly o rozšíření díla o ACO drain – liniový odvodňovací žlab v délce 5m.

Cena za provedení dodávky + práce související s pokládkou je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Cena díla dle SoD 	989.803,15 Kč bez DPH

Dodatek č.1	 	    9.836,00 Kč bez DPH

Cena díla celkem 	999.639,15 Kč bez DPH

DPH 			209.924,22 Kč

Cena celkem 	          1.209.563,37 Kč vč. DPH

Smluvní strany se dohodly o termínu dokončení do 13.11.2024. Dodatek smlouvy nabývá platnost dnem podpisu obou smluvních stran a účinností dnem zveřejnění v registru smluv.

V Ostravě dne:……………….                                      V Karviné dne:……………

| Za objednatele: Za zhotovitele: .................................................... ..................................................... Mgr. Martin Pail, ředitel školy Daniel Baloušek, jednatel |  |
| --- | --- |