# Smlouva o dílo

 **„VD Šance, zátopa Staré Hamry, odstranění ruderálního porostu“**

uzavřená v souladu s ustanovením § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

mezi smluvními stranami:

Objednatel:

Obchodní firma Povodí Odry, státní podnik

Sídlo Varenská 3101/49, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava

 Doručovací číslo: 701 26

Statutární zástupce Ing. Jiří Pagáč, generální ředitel

Zástupce pro věci technické Ing. Lumír Peterek, vedoucí VHP vodní díla

 Ing. Petr Konečný, vedoucí hrázný

Bankovní spojení KB Ostrava, č.ú. 97104761/0100

IČO/DIČ 70890021 / CZ70890021

Zapsán Krajským soudem v Ostravě, oddíl A XIV, vložka 584

Zhotovitel:

Fyzická osoba: Ing. Lucie Kalusová

Místo podnikání: Ostravice 164, 739 14 Ostravice

Bankovní spojení: KB, a.s., č.ú. 27-8606070237/0100

IČO/DIČ: 74152963 / CZ8159044949

Registrace: 1.7.2010 Městský úřad Frýdlant nad Ostravicí, č.j. OŽÚ/10/Ha/1075/1003867/3

#### I. Předmět smlouvy

1. Předmětem smlouvy je zhotovení díla uvedeného v názvu smlouvy v rozsahu **do 16 ha**, tj. v souladu s nabídkou zhotovitele ze dne 28.6.2017 a podle podmínek předaných objednatelem zhotoviteli. Předmět plnění zahrnuje následující činnosti:

1.a Kosení a mýcení ruderálního porostu,

1.b Sběr, nakládka a odvoz odstraňovaného porostu z prostoru zátopy a I.ochranného pásma,

1.c Likvidace odstraňovaného porostu.

* 1. Zhotovitel prohlašuje, že prostudoval všechny dokumenty doposud předané objednatelem v souvislosti s pracemi a přijímá je s plnou odpovědností za základ pro jeho provedení.
	2. Objednatel si vyhrazuje právo předem odsouhlasit každého případného poddodavatele.

**II. Doba plnění**

1. Zhotovitel se zavazuje provést práce uvedené v čl. I. v níže uvedených termínech:
	* zahájení prací od **15.08.2017**
	* ukončení prací a předání objednateli do **30.09.2017**
2. Zhotovitel je povinen předat dílo bez vad a nedodělků objednateli v termínu sjednaném v této smlouvě; je oprávněn předat dílo objednateli i před sjednaným termínem ukončení prací.

**III. Cena díla**

1. Jednotková cena **za 1 ha** je dána nabídkou zhotovitele a činí při výměře nad 10ha **30 000,- Kč.** Konečná cena bude stanovena jako násobek jednotkové ceny a skutečné výměry odstraněného ruderálního porostu dle čl. I. bodu 1. této smlouvy. Maximální cena je dána předpokládaným rozsahem prací a činí **480 000,-Kč.** K ceně bude účtována DPH dle platné legislativy.
2. Cena díla je sjednána jako cena pevná ve smyslu § 2620 odst. 1 občanského zákoníku. Odchylně od tohoto ustanovení lze cenu díla měnit pouze dle následujícího ustanovení této smlouvy.

Výše uvedenou max. cenu lze změnit pouze v případě, že se v průběhu realizace díla vyskytne potřeba nepředvídaných nebo nevyhnutelných nákladů. Tato záležitost bude projednána smluvními stranami a promítnuta do dodatku ke smlouvě.

1. Režim uplatnění DPH bude stanoven v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. V případě dílčího plnění bude postupováno v souladu s § 21 odst. 8 tohoto zákona.

# Zhotovitel souhlasí s platbou DPH na účet místně příslušného správce daně v případě, že bude v registru plátců DPH označen jako nespolehlivý, nebo bude požadovat úhradu na jiný než zveřejněný bankovní účet podle § 109 odst. 2 c) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

1. Zhotovitel prohlašuje, že v ceně jsou zahrnuty:

- všechny práce, které zaručují provedení díla podle zadávacích podmínek a této smlouvy,

- náklady na úhradu možných škod na veřejných komunikacích z důvodu zvýšeného provozu vyvolaného prováděním prací,

- náklady na případné zjištění správců inženýrských sítí a příslušná povolení prací v ochranných pásmech,

- náklady spojené s užíváním všech pozemků a nemovitostí vč. uvedení do původního stavu.

1. Smluvní strany vylučují použití ustanovení § 2611, § 2620 odst. 2 a § 2622 občanského zákoníku.

## IV. Platební podmínky

### Provedené práce budou hrazeny měsíčně na základě oboustranně odsouhlasených soupisů provedených prací. Provedenými pracemi se rozumí kompletní provedení kosení, mýcení a odvoz biomasy včetně její řádné likvidace. Jednotkou je výměra provedených prací v **ha** za měsíční období.

### Zhotovitel nejpozději do 5. dne v měsíci vystaví objednateli daňový doklad (fakturu) včetně objednatelem odsouhlaseného soupisu prací provedených za předešlý měsíc.

### Lhůta splatnosti daňových dokladů je dohodou stanovena do 30 dnů ode dne jejich doručení objednateli. Daňové doklady musí mít náležitosti daňového dokladu podle zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

1. Zhotoviteli nebude objednatelem poskytnuta záloha.

## V. Odpovědnost za vady díla

### Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným zhotovením a předáním objednateli bez vad a nedodělků a ve sjednané době.

1. Dílo má vady, jestliže neodpovídá této smlouvě.
2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo nebo jakákoli jeho součást v době předání (a to bez ohledu na to, zda byly tyto vady objednatelem při přebírání zjištěny nebo nikoliv).

**VI. Smluvní pokuty**

1. V případě, že zhotovitel nesplní lhůtu plnění předmětu smlouvy dle čl. II. bod 1. této smlouvy, je oprávněn objednatel uplatnit smluvní pokutu ve výši 0,5 % z celkové ceny díla vč. DPH dle čl. III. bodu 1. za každý kalendářní den prodlení.
2. V případě, že objednatel neuhradí dlužnou částku ve sjednaném termínu dle čl. IV. bodu 3. této smlouvy, je oprávněn zhotovitel uplatnit smluvní úrok z prodlení ve výši 0,5 % z dlužné částky za každý kalendářní den prodlení.
3. Pokud zhotovitel neodstraní nedodělky či vady uvedené v zápise o předání a převzetí díla v dohodnutém termínu, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každý nedodělek či vadu, u nichž je v prodlení, a za každý kalendářní den prodlení.
4. Pro případ porušení ujednání uvedeného v čl. IX. bod 5. této smlouvy uhradí zhotovitel objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 5 % z celkové ceny díla vč. DPH dle čl. III. bodu 1. této smlouvy, a to se splatností do 14 dnů od vystavení faktury.
5. V případě nedodržení ustanovení čl. I. bodu 3. této smlouvy, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč za každý jednotlivý případ.
6. Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně škoda, kterou lze vymáhat samostatně. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu vzniklé škody.

**VII. Povinnosti zhotovitele**

1. Zhotovitel se zavazuje dokončit dílo v souladu s platnými zákony, předpisy a nařízeními a odškodní a uspokojí každý nárok objednatele v souvislosti se všemi škodami a ztrátami, ke kterým došlo v důsledku porušení nebo nedodržení některého zákona, předpisu nebo nařízení zhotovitelem, případně jeho zaměstnancem.
2. Zhotovitel provede opatření proti případnému úniku závadných látek (ropných apod.) do vodní nádrže, popř. taková opatření, aby toto nebezpečí bylo minimalizováno. Před zahájením prací předloží ke schválení zpracovaný havarijní plán. Pokud dojde k úniku, bude zhotovitel na vlastní náklady provádět likvidaci těchto látek a ponese odpovědnost za vzniklé škody.
3. Zhotovitel ponese odpovědnost za bezpečnost pracoviště a za to, že na pracoviště nebudou mít přístup neoprávněné osoby. Zhotovitel bude odpovědný za trvalý úklid pracoviště a za jeho konečný úklid po úplném ukončení prací.
4. Povolení k užívání veřejných i soukromých ploch pro provádění prací a příp. zařízení staveniště obstará zhotovitel. Poplatky za vydání těchto povolení i za užívání ploch nese zhotovitel. Poplatky, případně pokuty a majetkové sankce za delší než smluvenou dobu užívání hradí zhotovitel za dobu, po kterou je v prodlení. Pokutu za nedodržení podmínek příslušného povolení je povinen uhradit rovněž zhotovitel. Je-li v souvislosti s prováděním prací potřebné umístit nebo přemístit dopravní značení podle předpisů o pozemních komunikacích, obstará tyto práce zhotovitel. O údržbu dopravního značení se v průběhu provádění prací bude rovněž starat zhotovitel. Za střežení majetku na předaném pracovišti si odpovídá zhotovitel. Veškeré tyto náklady jsou součástí celkové ceny díla uvedené v čl. III. bodu 1. této smlouvy.
5. Zhotovitel se zavazuje zajišťovat plnění předpisů o bezpečnosti práce, ochraně zdraví při práci, jakož i protipožárních opatření, vyplývajících z povahy vlastních prací.
6. Zhotovitel se zavazuje, že odstraněný ruderální porost bude likvidován v souladu s platnou legislativou a v souladu s pokyny objednatele. Na pozemcích zátopy vodního díla ani v ochranném pásmu vodního zdroje nebude prováděno pálení nebo postřiky.
7. Zhotovitel díla může pověřit provedením jeho části jinou osobu při splnění podmínky uvedené v čl. I. bodu 3. této smlouvy. Při provádění díla jinou osobou má zhotovitel odpovědnost jako by dílo prováděl sám.
8. Zhotovitel provede opatření umožňující pohyb techniky při provádění prací v zátopě a to způsobem vylučujícím vjezd techniky do vodního toku. V případě využití stávajícího přemostění si zhotovitel zajistí potřebné zkoušky únosnosti a podepření konstrukce neomezující průtok v toku.
9. Zhotovitel ani jeho poddodavatelé nebudou parkovat s technikou v prostoru zátopy a I. ochranného pásma mimo pracovní dobu ani zde nebudou umístěny pohonné hmoty a maziva.

**VIII. Přejímání ukončených prací**

### Přejímací řízení svolá objednatel do 5 dnů po obdržení písemného oznámení zhotovitele o řádném ukončení prací.

### Objednatel je oprávněn odmítnout převzít dílo (nebo jeho část), které má vady nebo nedodělky.

### Nedohodnou-li smluvní strany něco jiného, pořizuje zápis o předání a převzetí zhotovitel, a tento obě strany podepíší. Jestliže zápis o převzetí je podepsán zhotovitelem a objednatelem, považují se veškeré údaje o opatřeních a lhůtách v zápise uvedené za dohodnuté, pokud některá ze smluvních stran v zápise neuvede, že s určitými body zápisu nesouhlasí. Jestliže v zápise objednatel popsal vady nebo uvedl, jak se projevují, platí, že tím současně požaduje bezplatné odstranění takových vad v dohodnutém termínu.

**IX. Závěrečná ustanovení**

# Na právní vztahy výslovně v této smlouvě neupravené se přiměřeně použijí ustanovení občanského zákoníku, v platném znění.

1. Objednatel je oprávněn průběžně kontrolovat provádění díla ve smyslu § 2593 občanského zákoníku.
2. Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat pouze na základě oboustranně odsouhlasených písemných dodatků.
3. Pro účely této smlouvy se vylučuje uzavření smlouvy, resp. uzavření dodatku k této smlouvě v důsledku přijetí nabídky jedné smluvní strany druhou smluvní stranou s jakýmikoliv (byť i nepodstatnými) odchylkami nebo dodatky.
4. Zhotovitel není oprávněn postoupit, převést ani zastavit tuto smlouvu ani jakákoli práva, povinnosti, dluhy, pohledávky nebo nároky vyplývající z této smlouvy bez předchozího písemného souhlasu objednatele.
5. Smlouva je sepsána ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu, z toho dvě obdrží objednatel, dvě zhotovitel.

# Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn v případě hrubého porušení povinností zhotovitele dle této smlouvy od smlouvy odstoupit. Smluvní strany jsou oprávněny od této smlouvy odstoupit rovněž za podmínek stanovených občanským zákoníkem, v platném znění. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemným oznámením o odstoupení od této smlouvy druhé smluvní straně, účinky odstoupení nastávají dnem doručení oznámení druhé smluvní straně. V pochybnostech se má za to, že oznámení o odstoupení bylo doručeno do 5 dnů od jeho odeslání v poštovní zásilce s dodejkou. Smluvní strany se dohodly, že i po odstoupení od smlouvy zůstávají v platnosti ujednání smluvních stran týkající se odpovědnosti za vady díla, smluvních pokut a náhrady škody.

1. Objednatel je oprávněn přerušit plnění předmětu smlouvy v případě nedostatku finančních prostředků, a to bez možnosti uplatnění sankcí a jakéhokoliv nároku na náhradu škody vůči objednateli.
2. Smlouva nabývá platnosti dnem uzavření a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
3. Smluvní strany vylučují použití první věty ustanovení § 558 odst. 2 občanského zákoníku. Smluvní strany se dále dohodly, že obchodní zvyklosti nemají přednost před žádným ustanovením zákona.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly a že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jejím obsahu.
5. Zhotovitel souhlasí s tím, aby za účelem sjednání a uzavření této smlouvy Povodí Odry, státní podnik zajišťoval, zpracovával a uchovával v písemné, listinné a automatizované podobě jeho osobní údaje ve smyslu zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
6. Za účelem zveřejnění této smlouvy v registru smluv uděluje zhotovitel souhlas na dobu neurčitou se zveřejněním svých osobních údajů v registru smluv. Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení smlouvy za obchodní tajemství.
7. Smluvní strany výslovně souhlasí, že tato smlouva bude zveřejněna podle zák. č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, a to včetně příloh, dodatků, odvozených dokumentů a metadat. Za tím účelem se smluvní strany zavazují v rámci kontraktačního procesu připravit smlouvu v otevřeném a strojově čitelném formátu.
8. Smluvní strany se dohodly, že tuto smlouvu zveřejní v registru smluv Povodí Odry, státní podnik
do 30 dnů od jejího uzavření. V případě nesplnění této smluvní povinnosti uveřejní smlouvu druhá smluvní strana.

za objednatele: za zhotovitele:

v Ostravě dne 17.7.2017 v Ostravici, dne 20.7.2017

 Ing. Jiří Pagáč Ing. Lucie Kalusová

 generální ředitel