Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

# SMLUVNÍ STRANY

- Objednatel

Centrum služeb pro seniory Kyjov, příspěvková organizace

zastoupená: 			PhDr. Ladislavou Brančíkovou, ředitelkou

se sídlem: 				Strážovská 1095/1, 697 01 Kyjov

IČO: 				46937099

plátce DPH:			Neplátce

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod sp. zn. Pr 1265

bankovní spojení (číslo účtu): 	14535671/0100

pověřená osoba pro věci technické: XXXX

email:				XXXXX

telefon:				 XXXXXX

(dále jen „Objednatel“)

a

- Zhotovitel

NSN CS, s.r.o.

Zastoupená: 			XXXXX, jednatelem

Se sídlem:				Na Pískách 3234/1, 695 14 Hodonín

IČO: 				63474522

DIČ: 				CZ63474522

Plátce DPH:			ANO

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod sp. zn. C 20293

Bankovní spojení (číslo účtu):	XXXXX

Kontaktní osoba:			XXXXX

E-mail, číslo:			XXXXXX

(dále jen „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel společně dále také jako „Smluvní strany“)

uzavřeli v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“) tento dodatek ke smlouvě o dílo (dále jen „Dodatek“).

# Předmět Dodatku

- Předmětem dodatku je změna doby plnění díla, čl. IV. Doba plnění se mění na:

# DOBA PLNĚNÍ

- Zhotovitel se zavazuje zahájit realizaci Díla v místě plnění do 15 pracovních dnů od předání staveniště. Staveniště bude Zhotoviteli předáno na základě výzvy Objednatele. Výzva bude Zhotoviteli zaslána elektronickou poštou nejpozději 20 dnů před termínem předání staveniště.

- Dílo bude dokončeno do 31.03.2025.

Zhotovitel je oprávněn dokončit Dílo i dříve, tj. před uplynutím sjednané lhůty.

Zhotovitel je oprávněn dílo na místě plnění realizovat v pracovních dnech v době od 7.00 do 18 .00 hodin. Dílo bude realizováno za plného provozu objednatele. V případě potřeby stěhování uživatelů, případně nábytku z prostor, kde bude docházet k realizaci díla, se zhotovitel zavazuje toto oznámit objednateli 3 pracovní dny předem, aby mohlo dojít k vyklizení těchto prostor objednatelem.

- Ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají beze změny.

# ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- Tento Dodatek je uzavřen dnem jejího podpisu smluvní stranou. Dodatek nabude účinnosti uveřejněním v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění v registru smluv provede Objednatel.

- V případě uzavření Smlouvy v listinné podobě je Smlouva vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci Smluvních stran, přičemž obě Smluvní strany obdrží po jednom vyhotovení.

| V ………………………….. dne | V ……………………………… dne |
| --- | --- |
| Za Objednatele | Za Zhotovitele |
| Centrum služeb pro seniory Kyjov, příspěvková organizace | NSN CS, s.r.o. |
| ……………………………………………………………………. | ……………………………………………………………………. |
| PhDr. Ladislava Brančíková | XXXX |