Smlouva o dílo

na stavbu „PŠ 09/2024 – zabezpečovací práce – VT Ostravice, km 13,700 LB, PB a  km 13,600 PB - sanace kynety VT a km 12,700  - přeskládání paty VT v k.ú. Hrabová a Vratimov“

č. stavby 8685, DHM 1359

uzavřená v souladu s ustanovením § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

mezi smluvními stranami:

Objednatel:

Obchodní firma: 			Povodí Odry, státní podnik

Sídlo:					Varenská 3101/49, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava

Doručovací číslo: 701 26

Statutární zástupce: 			Ing. Jiří Tkáč, generální  ředitel

Zástupce pro věci technické: 	xxx, vedoucí VHP Ostrava

xxx, úsekový technik                                                        Bankovní spojení: 			Raiffeisenbank a.s., č. ú. 1320871002/5500

IČO / DIČ: 				70890021  /  CZ70890021

Zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě, oddíl A XIV, vložka 584

Zhotovitel:

Obchodní firma:	Lesostavby Frýdek-Místek a.s.

Sídlo: 			Slezská 2766, 738 01 Frýdek-Místek

Statutární zástupce:			xxx, předseda představenstva

Zástupce pro věci technické: 			xxx, aut. osoba, ředitel divize stavební výroby

Bankovní spojení: 			Komerční banka a.s.

č.ú.:                                                         13403781/0100

IČO/DIČ: 			45193118/CZ45193118

Zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 471

1.  Předmět smlouvy

- Zhotovitel se zavazuje na své náklady a nebezpečí realizovat a ve sjednané době předat objednateli stavební dílo. Stavebním dílem se rozumí:

„PŠ 09/2024 – zabezpečovací práce – VT Ostravice, km 13,700 LB, PB a  km 13,600 PB - sanace kynety VT a km 12,700  - přeskládání paty VT v k.ú. Hrabová a Vratimov“

- Předmětem plnění dle této smlouvy je zabezpečení povodňové škody spočívající v neprodleném provedení zabezpečovacích prací v souladu s Rozhodnutím hejtmana Moravskoslezského kraje o vyhlášení stavu nebezpečí  1/2024 a navazujícími rozhodnutími. Zabezpečovací práce budou spočívat v sanaci kynety VT na PB a LB VT Ostravice v ř. km 13,700 a PB VT Ostravice v ř. km 13,600. Dále bude provedeno přeskládání paty vodního toku na VT Ostravice v ř. km 12,700.

Práce budou účtovány dle odsouhlasené nabídky zhotovitele ze dne 1.11.2024.

- Objednatel si vyhrazuje právo předem odsouhlasit každého případného poddodavatele stavby.  Při provádění díla jinou osobou má zhotovitel odpovědnost, jako by dílo prováděl sám.

2.  Doba plnění

1.	Zhotovitel je povinen a zavazuje se provést dílo v níže sjednaných lhůtách:

- Zahájení:                                                                 	listopad 2024

- Ukončení a předání objednateli: 	do 15. leden 2025

3.   Cena díla

- Cena je platná po celou dobu realizace na základě nabídky zhotovitele a činí:

## Celková cena díla bez DPH nepřesáhne                               5 960 975,77 Kč bez DPH

Výše uvedenou cenu lze změnit dodatkem ke smlouvě v případě, že se v průběhu realizace díla vyskytne potřeba nepředvídaných nebo nevyhnutelných nákladů.

Zhotovitel souhlasí s platbou DPH na účet místně příslušného správce daně v případě, že bude v registru plátců DPH označen jako nespolehlivý, nebo bude požadovat úhradu na jiný než zveřejněný bankovní účet podle § 109 odst. 2 c) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. V případě dílčího plnění bude postupováno v souladu s § 21 odst. 8 zákona o DPH.

- Zhotovitel prohlašuje, že v ceně jsou zahrnuty náklady na:

- zajištění  vyjádření k existenci sítí, jejich vytýčení a ochranu stávajících inženýrských sítí a zařízení v obvodu staveniště, respektování ochranných pásem inženýrských sítí dle příslušných norem, vyhlášek a údajů jejich majetkových správců, včetně splnění jejich podmínek

- zajištění veškerých dočasných záborů potřebných pro realizaci stavby; zajištění povolení k zásahům do komunikací, veřejných ploch a chodníků, ke zřízení dočasných sjezdů včetně úhrady vyměřených poplatků; zajištění souhlasu (rozhodnutí) ke zvláštnímu užívání veřejného prostranství a komunikací dle platných předpisů; zajištění přístupových komunikací ke staveništi včetně jejich údržby po dobu stavby a oprav po dokončení stavby; zabezpečení dočasného dopravního značení dle platných právních předpisů;

- zajištění ohlášení MO ČRS včetně splnění podmínek

- instalace protimigračních bariér, které zabrání průniku živočichů na staveniště včetně slovení ryb a vodních živočichů v upravované části toku a jejich přemístění

- zajištění skládkování (meziskládky), uložení a likvidace odpadů vč. terénních úprav

- uvedení užívaných pozemků do původního stavu

4.   Platební podmínky a smluvní pokuty

- Platby budou probíhat na základě měsíčních daňových dokladů, vystavených na základě soupisů skutečně provedených prací ve sledovaném měsíci a odsouhlasených písemně objednatelem.

- Zhotovitel je povinen objednateli doručit daňový doklad nejpozději v termínu do 17. kalendářního dne měsíce následujícího po datu uskutečnění zdanitelného plnění uvedeném na faktuře, a to na příslušnou podatelnu objednatele.

- Lhůta splatnosti daňových dokladů je dohodou stanovena do 30 dnů.

- Smluvní pokuty:

- V případě, že zhotovitel nesplní lhůtu plnění dle čl. 2. bod 1. této smlouvy (tj. lhůta pro ukončení díla a předání objednateli), je oprávněn objednatel uplatnit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla bez DPH za každý kalendářní den prodlení.

- V případě nedodržení lhůty stanovené v čl. 5. bod 4. této smlouvy k odstranění vady je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla bez DPH za každý kalendářní den prodlení

5.   Odpovědnost za vady díla

- Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným zhotovením a předáním objednateli bez vad a nedodělků a ve sjednané době.

- Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době předání.

- Zhotovitel započne s odstraňováním vady nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne doručení písemného oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

- Vada bude odstraněna nejpozději do 7 dnů od započetí prací, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Provedenou opravu vady díla zhotovitel objednateli protokolárně předá.

6.   Povinnosti zhotovitele

- Zhotovitel odpovídá za škodu, kterou při provádění prací způsobí třetím osobám nebo objednateli a zavazuje se takovou škodu na své náklady odstranit nebo vypořádat.

- Zhotovitel vybuduje deponie materiálu tak, aby jejich výstavbou nevznikly škody na sousedních pozemcích, a po ukončení prací uvede dočasně užívané plochy do původního stavu.

- Zhotovitel povede stavební deník, počínaje zahájením prací na díle až do odstranění všech zjevných vad a nedodělků. Deník bude volně přístupný objednateli.

- Zhotovitel je povinen zajistit:

- dodržování veškerých zákonů, předpisů a nařízení vztahující se k provedení díla

- souhlasy vlastníků pozemků stavbou dotčených

- respektování ochranných pásem inženýrských sítí dle příslušných norem, vyhlášek a údajů jejich majetkových správců, včetně splnění jejich podmínek

- fotodokumentace postupu prací během provádění díla s lokalizací a uvedením data pořízení,

5.	Zhotovitel je povinen vést a průběžně aktualizovat seznam všech poddodavatelů včetně výše jejich podílu na stavbě. Tento seznam je zhotovitel povinen objednateli kdykoliv na vyzvání předložit.

7.   Vlastnické právo ke zhotovované věci a nebezpečí škody

  - Vlastníkem zhotovované věci dle této smlouvy je od počátku objednatel.

  - Od doby převzetí staveniště až do protokolárního předání a převzetí díla objednatelem nese zhotovitel nebezpečí škody nebo zničení stavby. Z tohoto důvodu se zhotovitel zavazuje uzavřít a na své náklady udržovat v platnosti pojištění proti všem rizikům, ztrátám nebo poškozením na díle a to jménem svým, jménem objednatele a všech poddodavatelů, a to do data dokončení díla a jeho předání objednateli.

  - Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v plné výši škodu, která vznikla při realizaci díla jako důsledek porušení povinností a závazků zhotovitele.

8.   Ostatní podmínky plnění

- Přejímání dokončeného díla.

Přejímací řízení svolá objednatel do 5 dnů po obdržení písemného oznámení zhotovitele o řádném ukončení díla. Objednatel je oprávněn odmítnout dodávku, která má vady nebo nedodělky.

Nedohodnou-li smluvní strany něco jiného, pořizuje zápis o předání a převzetí zhotovitel, a tento obě smluvní strany podepíší. Jestliže v zápise objednatel popsal vady nebo uvedl, jak se projevují, platí, že se tím současně požaduje bezplatné odstranění takových vad.

K předání díla připraví zhotovitel tyto doklady:

- originál stavebního deníku

- zápisy o předání dotčených pozemků jejich vlastníkům

- zápisy o předání dotčených inženýrských sítí jejich správcům

- fotodokumentaci stavby a dotčených pozemků

- doklady o slovení rybí obsádky

- Termín vyklizení staveniště dohodnou smluvní strany v „zápise o předání a převzetí díla“.

9.   Závěrečná ustanovení

# Na právní vztahy výslovně v této smlouvě neupravené se přiměřeně použijí ustanovení občanského zákoníku, v platném znění.

# Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat pouze na základě písemných dodatků.

# Smlouvu je možné podepsat elektronicky. V případě podpisu v listinné podobě bude smlouva sepsána ve třech vyhotoveních s platností originálu, z toho dvě obdrží objednatel a jednu zhotovitel.

# Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn v případě hrubého porušení povinností zhotovitele dle této smlouvy od smlouvy odstoupit. Smluvní strany jsou oprávněny od této smlouvy odstoupit rovněž za podmínek stanovených občanským zákoníkem nebo zvláštními právními předpisy, v platném znění.

# Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma stranami a účinnosti zveřejněním v registru smluv.

- Smluvní strany berou na vědomí, že v souvislosti s uzavřením smlouvy dochází za účelem kontraktace, plnění smluvních povinností a komunikace smluvních stran k předání a zpracování osobních údajů zástupců či kontaktních osob smluvních stran v rozsahu zejm. jméno, příjmení, akademické tituly, pozice/funkce, telefonní číslo a e-mailová adresa. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že je oprávněna tyto osobní údaje fyzických osob uvést ve smlouvě/předat druhé smluvní straně, a že bude dotčené fyzické osoby, které ji zastupují/jsou jejími kontaktními osobami, informovat o takovém předání jejich osobních údajů a současně o jejich právech při zpracování osobních údajů.

- Smluvní strany se zavazují zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech týkajících se této smlouvy. Povinnost mlčenlivosti se vztahuje zejména na skutečnosti, které tvoří obchodní tajemství, na informace obsahující osobní údaje, jakož i na všechny další skutečnosti či informace, které druhá smluvní strana prohlásí za důvěrné. Smluvní strany se též zavazují nevyužít jakékoliv informace zpřístupněné v souvislosti s touto smlouvou ve svůj prospěch nebo ve prospěch třetích osob v rozporu s účelem jejich zpřístupnění. Povinnost mlčenlivosti se nevztahuje na údaje, které je smluvní strana povinna poskytnout dle zákona na vyžádání soudů, správních úřadů, orgánů činných v trestním řízení, auditory pro zákonem stanovené účely či jiných subjektů. Povinnost mlčenlivosti trvá i po ukončení smluvního vztahu.

- Smluvní strany výslovně souhlasí, že tato smlouva bude zveřejněna podle zák. č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, a to včetně příloh, dodatků, odvozených dokumentů a metadat. Za tím účelem se smluvní strany zavazují v rámci kontraktačního procesu připravit smlouvu v otevřeném a strojově čitelném formátu.

- Smluvní strany se dohodly, že tuto smlouvu zveřejní v registru smluv Povodí Odry, státní podnik do 30 dnů od jejího uzavření.

- Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení smlouvy za obchodní tajemství.

za objednatele:							za zhotovitele:

v  Ostravě dne	8.11.2024					ve Frýdku-Místku dne 7.11.2024

xxx	xxx

Ing. Jiří Tkáč                                                                      	xxx

generální ředitel                                                                        předseda představenstva