Fortis Jihlava s.r.o.

Husova 1653/46, 586 01 Jihlava

IČO: 09640371

Psychiatrická nemocnice Jihlava

Brněnská 455/54

586 24 Jihlava

# Protokol o méněpracích

Smlouva o dílo:	 č.SML-0049/24 ze dne 7.5.2024

## Zakázkové číslo:  DZ 554/24

AKCE :

„Pasportizace stávajících objektů a návrh opatření pro bezbariérové užívání staveb“

STAVEBNÍK: Psychiatrická nemocnice Jihlava, Brněnská 455/54, 586 24 Jihlava

Zdůvodnění méně prací:

Na základě smlouvy o dílo č.SML-0049/24 ze dne 7.5.2024 bylo předmětem provést potřebnou pasportizaci k návrhu opatření pro bezbariérové užívání staveb.

Při realizaci a konzultacích s NIPI bezbariérové prostředí, o.p.s., kteří vydávají stanovisko k PD, bylo z jejich strany konstatováno, že u některých objektů a jejich způsobu využití není nutno řešit bezbariérové úpravy. Z tohoto důvodu naše méně práce spočívala v tom, že u těchto níže uvedených objektů (dle přílohy č.1 smlouvy) se neřešila pasportizace ani následný návrh úprav, jelikož se zde nic neřeší a stavby vyhovují.

A.Pasportizace stávajících objektů:

Elektroúdržba		…………………………..		10.000,-

Kotelna			…………………………..		20.000,-

Truhlárna			…………………………..		20.000,-

Vilka				…………………………..		15.000,-

----------------

Část A – MÉNĚ PRÁCE VE VÝŠI            65.000,-Kč bez DPH

B.Návrh opatření pro bezbariérové užívání staveb:

Elektroúdržba		…………………………..		5.000,-

Kotelna			…………………………..		5.000,-

Truhlárna			…………………………..		5.000,-

Vilka				…………………………..	         30.000,-

----------------

Část B – MÉNĚ PRÁCE VE VÝŠI            45.000,-Kč bez DPH

CENA MÉNĚPRACÍ CELKEM bez DPH :	 110.000,-Kč

Toto částku navrhujeme nefakturovat a odečíst z čl.VII. smlouvy o dílo.

V Jihlavě 31.10.2024

Vypracoval:

xxxxx, jednatel

xxxxx

…………………………………

titul, jméno, příjmení

Dr.ing.arch.Jaroslav Huňáček, jednatel