# Č. j.  301/24

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

uzavřené ve smyslu ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů

## Objednavatel:

## Mateřská škola, Praha 8, Libčická 6

se sídlem Libčická 6/čp.398, 181 00, Praha 8 – Čimice

zastoupená ředitelkou Bc. Monikou Jaškovou

IČO: 70919721

tel.: +420725418440

Bankovní spojení: 171162880/0300

(dále jen objednavatel)

a

Zhotovitel:

Miroslav Moudřich

Adresa: Žalovská 435/26, 18100 Praha 8

IČO: 66484693

tel. +420603519955

Bankovní spojení:

(dále jen nájemce)

- Předmět Dodatku

Předmětem tohoto dodatku je změna smlouvy č. j. 300/24 ze dne 5. listopadu 2024, a to úprava předmětu smlouvy o vícepráce a s tím související změna ceny díla.

Předmětem tohoto dodatku je provedení výmalby v provozní místnosti uklízeček, která nebyla obsažena v původních zadávacích podmínkách (dále jen „vícepráce“)

- Vícepráce

Vícepráce vznikly z důvodu dodatečného rozhodnutí o výmalbě těchto prostor na straně objednavatele. Rozsah těchto víceprací je výmalba 50 m2 bílou barvou a 30 m2 omyvatelnou barvou v barevném odstínu.

Smluvní cena na tyto vícepráce je stanovena v souladu s původní nabídkou. Bílá barva 50Kč/m2, omyvatelný nátěr 150Kč/m2.

Realizovány budou vždy 2 nátěry dané plochy, dle potřeby bude realizována oprava zdiva.

- Doba a místo plnění:

Původní termín ukončení prací dne 17. listopadu 2024 zůstává zachován. Místo plnění víceprací je na shodné adrese.

- Cena za dílo:

Původní cena za dílo 84.891,00 Kč včetně materiálu (bílá barva + míchání barev dle požadavku školy), práce, tmelení, opravy stěn, stěhování nábytku, zakrývání a závěrečného úklidu se navyšuje o vícepráce tedy o 7.000 Kč. Nová cena za dílo je: 91.891,00 Kč.

- Závěrečná ustanovení

Ostatní ujednání sjednaná ve smlouvě o dílo č. j. 300/24 ze dne 5. listopadu 2024 se nemění.

V Praze dne 11. listopadu 2024

---------------------------------------                          -------------------------------------

Bc. Monika Jašková				                   Miroslav Moudřich

Ředitelka školy