Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo

Čl. 1

Smluvní strany:

1. Objednatel:  	Fakultní Thomayerova nemocnice

Vídeňská 800

140 59  Praha 4 – Krč,

IČ:                   	             00064190

DIČ:                		CZ00064190

Bankovní spojení: XXX

číslo účtu:  XXX

státní příspěvková organizace zřízená Ministerstvem zdravotnictví ČR

zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl Pr, vl. 1043

Zastoupená: doc. MUDr. Zdeněk Beneš, CSc. – ředitel nemocnice

Ve věcech technických, předání a převzetí díla je za objednatele oprávněn jednat a podepisovat:

OU OU

a

Osobou oprávněnou jednat při technickém řízení činnosti na stavbě, potvrzování provedených prací, zápisu ve stavebním deníku, při předání a převzetí dokončených části díla, projednávání faktur a změnových listů:

OU OU (nebo jiný Objednatelem smluvně určený externí technický dozor stavebníka)

Telefon: OU OU

e-mail: 	OU OU

| 2. Zhotovitel: | AVERS spol. s r.o. Michelská 240/49, 141 00 Praha 4 |
| --- | --- |
| IČ | 41190840 |
| DIČ: | CZ41190840 |
| Bankovní spojení: | XXX |
| Číslo účtu: | XXX |
| Zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, odd. C, vložka 3445 |  |
| Zastoupený ve věcech smluvních : | OU OU |
| Zastoupený ve věcech technických: | OU OU |

Objednatel a zhotovitel uzavírají v souladu s čl. 14.3 Smlouvy o dílo: „Fakultní Thomayerova nemocnice, pavilon G1 – změna uspořádání v 1.NP“  ze dne 25.9.2024  (dále jen „Smlouva“) tento Dodatek č.1 (dále jen „Dodatek“) z důvodů dodatečných stavebních prací (vícepráce) na díle specifikovaném ve Smlouvě.

V průběhu stavby se na straně objednatele vyskytly důvody, které vyvolaly potřebu provedení dodatečných prací dle § 222  č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Jednotlivé druhy dodatečných prací jsou popsány v přílohách tohoto dodatku (ve změnových listech). Tímto dodatkem smluvní strany vypořádávají veškeré vícepráce a méněpráce, které při zhotovení díly vznikly.

Čl. 2

Předmět Dodatku

2.1.	V čl. 3. se za bod 3.1. doplňuje nový podbod 3.2 v následujícím znění:

„Předmětem díla jsou též dodatečné stavební práce (vícepráce) v rozsahu a položkovém členění podle vzájemně odsouhlaseného změnového listu, uvedeného v příloze Dodatku č. 1  Smlouvy o dílo“.

2.2.	V Článku 5. se bod 1. a bod 5.1. Smlouvy ruší a nahrazuje se novým bodem 5.1. v následujícím znění:

„Cena díla je stanovená v souladu se zákonem o cenách č. 526/1990 Sb., v platném znění a je stanovena na základě cenové nabídky zhotovitele. Po vypořádání dodatečných stavebních víceprací specifikovaných v tomto dodatku č.1 Smlouvy konečná cena díla činní:

- Původní cena díla bez DPH:               599.953,- Kč

- Cena dodatečných prací bez DPH:       44.121,- Kč

- Celková cena za dílo bez DPH:	   644.074,- Kč

(slovy: šest set čtyřicet čtyři tisíc sedmdesát čtyři korun českých)

Čl. 3

Závěrečná ustanovení

  - Ostatní ustanovení a ujednání Smlouvy zůstávají v platnosti a nezměněny.

  - Smluvní strany se zavazují, že případné rozpory vyplývající z tohoto Dodatku a realizace díla budou řešit zejména cestou vzájemné dohody s cílem dosáhnout smírného řešení. Pokud nedojde ke smírnému vyřešení sporů, bude spor řešen u příslušných soudů.

  - Tento Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, každá strana obdrží po jednom vyhotovení.

  - Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a zveřejněním v Registru smluv.

  - Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento Dodatek před jeho podpisem přečetly, že vyjadřuje jejich pravou vůli, že nebyl uzavřen v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek či v rozporu s dobrými mravy a na důkaz toho k ní připojují své podpisy.

  - Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek bude zveřejněn v Registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném a účinném znění.  Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto Dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném a účinném znění, ani za důvěrné informace a souhlasí s jejich užitím a zveřejněním bez jakýchkoli dalších podmínek.

Praze dne: 7.11.2024                                         V Praze dne: 30.10.2024

Objednatel:					Zhotovitel:

__________________		                        _____________________

doc. MUDr. Zdeněk Beneš CSc.

ředitel nemocnice

Příloha č. 1 – změnový list

OU U = osobní údaj