Dodatek č.1 SMLOUVY O DÍLO

číslo smlouvy objednatele: SD/2024/0160

číslo smlouvy zhotovitele:

Modernizace ZŠ Arbesova,

Jablonec nad Nisou

uzavřená mezi smluvními stranami

Statutární město Jablonec nad Nisou

a

Stavby MH s.r.o

Tato smlouva o dílo (dále jen „Smlouva“) se uzavírá dle § 2586 a následujícími zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

mezi následujícími smluvními stranami:

Statutární město Jablonec nad Nisou

IČO: 00262340

DIČ: CZ00262340

se sídlem Mírové náměstí 3100/19, 466 01 Jablonec nad Nisou

zastoupené panem Ing. Milošem Velem primátorem a MgA Jakubem Chuchlíkem, náměstkem primátora

bankovní spojení: Komerční banka, a.s. Jablonec nad Nisou, č.ú. 131-182610247/0100

na straně jedné

(dále jen „Objednatel”)

Stavby MH s.r.o

IČ: 09185500

DIČ: CZ09185500

se sídlem Lužická 102, 463 34 Hrádek nad Nisou

zapsaná v obchodního rejstříku, vedeném u Krajského soudu v Ústí n.L. , oddíl C, vložka 45397

zastoupená Miroslavem Hochmanem

bankovní spojení: u České spořitelny a.s., č.ú.: 5901432399/0800

na straně druhé

(dále jen „Zhotovitel”)

(Objednatel a Zhotovitel jsou dále uváděni společně jen jako „Strany” nebo kterýkoli z nich samostatně jen jako „Strana”)

Obě smluvní strany se dohodly na následujícím dodatku č.1 ke smlouvě o dílo ev.č. objednatele SD/2024/0160.

- Předmět dodatku:

Předmět plnění se Dodatkem č. 1 upravuje o změny (vícepráce a méněpráce), které vznikly během plnění předmětu smlouvy a nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách pro předmět smlouvy. V průběhu realizace veřejné zakázky došlo k určitým nepředvídaným změnám proti zadávací dokumentaci, resp. smlouvě o dílo. Tyto změny jsou popsány, odůvodněny, výměrově a finančně vyčísleny ve změnových listech.

Dodatkem č.1 nedochází k prodloužení doby plnění.

- Článek 3. Cena díla a platební podmínky, se mění takto:

Původní text:

### 3.1.2 Objednatel se tímto zavazuje zaplatit Zhotoviteli cenu, která byla stanovena na základě položkového rozpočtu předaného Zhotoviteli Objednatelem v rámci zadávacího řízení a činí:

Cena Díla celkem bez DPH: 				7 102 571,05 Kč

(slovy sedmmilionůstodvatisícpětsetsedmdesátjednakorun českých pěthaléřů)

DPH:	21%						1 491 539,92 Kč

(slovy jedenmiliončtyřistadevadesátjednatisícpětsettřicetdevětkorun českých devadesátdva haléřů)

Cena Díla celkem včetně DPH: 			8 594 110,97 Kč

(slovy  osmmilionůpětsetdevadesátčtyřitisícstodeset korun českýchdevadesátsedm haléřů)

se nahrazuje textem:

Cena Díla celkem bez DPH: 				8 010 031,55 Kč

(slovy osm milionů deset tisíc třicet jedna korun českých padesát pět haléřů)

DPH:							1 682 106,63 Kč

(slovy jeden milion šest set osmdesát dva tisíc sto šest korun českých šedesát tři haléřů)

Cena Díla celkem včetně DPH: 			9 692 138,18 Kč

(slovy devět milionů šest set devadesát dva tisíc sto třicet osm korun českých osmnáct haléřů)

### Dle § 222 odst. 4 a 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění:

### Vícepráce:	995 175,19 Kč bez DPH, 	tj.       1 204 161,98 Kč s DPH

### Méněpráce:    - 87 714,69 Kč bez DPH,	tj.    – 106 134,77 Kč s DPH

Ostatní ustanovení článku se nemění a zůstávají v platnosti.

- Závěrečná ustanovení Dodatku č.1

Ostatní ujednání smlouvy o dílo ev. č. objednatele SD/2024/0160, nedotčené tímto Dodatkem č. 1 se nemění a zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 1 je sepsán ve 4 stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou vyhotoveních. Toto ustanovení neplatí v případě elektronického podpisu.

Obě smluvní strany si řádně přečetly znění Dodatku č. 1 a bez výhrad s ním souhlasí, což potvrzují svými podpisy.

Jablonec nad Nisou, dne 8.11.2024                           Hrádek nad Nisou., dne

Objednatel:	Zhotovitel:

……………………………………	………………………………

Ing. Miloš Vele 	Miroslav Hochman

primátor                                                                      	jednatel

……………………………………

MgA. Jakub Chuchlík

náměstek primátora

…………………………………..

za věcnou správnost:

Ing. Pavel Sluka, vedoucí oddělení přípravy a realizace investic

Za věcnou správnost: