Příloha č. 1 SML/0097/23-1

| Změnový list č. 1 |  |
| --- | --- |
| Název díla: ČOV Brno – Modřice, úprava interní recirkulace – 2. fáze |  |
| Stavební objekty dotčené změnami: Aktivační nádrže AN3 a AN4: Stavební část Technologická část Elektrotechnologická část |  |
| Vyjímají se původní objekty: Změna č. 1: Změna provedení kabelových tras tj. snížení ceny o; 898 301,57 Kč bez DPH. |
| Nově se vkládají objekty: Změna č. 1: Změna provedení kabelových tras tj. navýšení ceny o; 334 402,00 Kč bez DPH. Změna č. 2: Demontáž potrubí tj. navýšení ceny o; 55 830,00 Kč bez DPH. |
| Datum oznámení změny: | Datum předložení změny: 17. 10.2024 |
| Popis změn: viz. Příloha č. 1 – Popis změn |  |
| V souladu se Smlouvou o dílo předkládáme návrh úpravy dohodnuté ceny: - změna předmětu díla: snížení ceny o 508 069,57 Kč (bez DPH) |  |
| Termín dokončení stavby: do 1. 11.2024 |  |
| Přílohy změnového listu: - Příloha č. 1 – Popis změn - Příloha č. 2 – Položkový rozpočet |  |
| V Brně dne: 25.10.2024 Za objednatele: Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. Ing. Daniel Struž, MBA předseda představenstva | V Brně dne: 31.10.2024 Za zhotovitele: VHS Brno, a.s. Ing. Oldřich Boďa předseda představenstva |