SMLOUVA O DÍLO č. 4/2017

Smluvní strany

Zhotovitel: Karpem Stavby na klíč s.r.o

Cihlářská 425

344 01 Domažlice

Zastoupená jednatelem XXXXXXXXX  tel. XXX XXX XXX

IČO: 03661784

DIČ: CZ03661784

Bank. spojení: Komerční banka  č.ú. XXXXXXXXXXXXXX

Zadavatel:  Gymnázium J.Š. Baara, Domažlice, Pivovarská 323

Pivovarská 323

344 01 Domažlice

IČO: 483 429 12

DIČ: není plátcem DPH

Bank. spojení: Komerční banka .č.ú. XXXXXXXXXXXXXX

II. Předmět smlouvy a rozsah jejího plnění

Výměna vchodových dveří v areálu GJŠB Domažlice

III. Čas plnění

Zahájení prací:    3.7.2017

Dokončení prací: 4.8.2017

IV. Cena prací a dodávek

Cena předmětu plnění je stanovena dohodou smluvních stran, a to:

| Cena celkem bez DPH: DPH 15 % DPH 21 % Cena celkem vč. DPH 489 969,- -------------- 102 893,- 592 862,- |  |
| --- | --- |

Tato cena je pevná a neměnná po celou dobu výstavby.

V. Placení a fakturace

Provedené práce budou hrazeny na základě soupisu provedených prací do výše 90% sjednané ceny. Zbývající část bude uhrazena po odstranění případných vad a nedodělků a po předání objednateli předávacím protokolem.

Splatnost faktur je 14 kalendářních dnů.

V případě nezaplacení faktury ve stanoveném termínu uhradí objednatel zhotoviteli smluvní úrok z prodlení 0,1 %  za každý započatý týden.

V případě nedodržení termínu dodavatelem uhradí dodavatel odběrateli  smluvní úrok z prodlení 0,1 %  za každý započatý týden.

Účtovány budou práce jen skutečně provedené a ve skutečném rozsahu. Případné změny proti projektu a SOD odsouhlasené projektantem nebo zadavatelem pro případné úpravy SOD budou účtovány za jednotkové ceny  uvedené v nabídce.

VI. Předání díla a staveniště

Zhotovitel předá dokončené dílo ve sjednaném rozsahu zadavateli předávacím protokolem.

VII. Záruky

Záruční doba na dílo: 48 měsíců

Na dodávané výrobky dle záruk výrobců

VIII. Závěrečná ustanovení

Zadavatel zajistí pro zhotovitele jako nezbytný předpoklad pro provádění prací možnost připojení elektrického proudu a vody.

Staveniště bude předáno zápisem do stavebního deníku.

Případné vícepráce, změny, doplňky nebo rozšíření nad rámec dostupné projektové dokumentace, budou zapsány do stavebního deníku. Po písemném odsouhlasení zadavatelem  budou podkladem pro fakturaci.

Případné změny nebo doplnění smlouvy platí jen tehdy, jestliže k ní dojde formou písemné změny oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

Zadavatel je povinen vytvořit zhotoviteli předpoklady pro odstranění vad či nedodělků umožněním přístupu do prostorů dokončeného díla.

Tato smlouva je vyhotovena ve dvou výtiscích z nichž po podpisu obdrží každá strana jeden kus této smlouvy.

Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

V Domažlicích dne 30.6.2017

Zhotovitel:    ……………………                                         Zadavatel:…………………

Karpem Stavby na klíč s.r.o                                     XXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX                                        ředitelka gymnázia