SMLOUVA O DÍLO

(dále jen SOD)

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

I. SMLUVNÍ STRANY

Zhotovitel:	1. Kolínská lokomotivní s.r.o.

se sídlem Pražská 325

280 24 Kolín 2

IČO: 27458806

DIČ: CZ 27458806

Firma je zapsána u Městského soudu v Praze, značka C 113665

Zastoupená:  xxx

dále jen „zhotovitel“

Objednatel:	Národní zemědělské muzeum s.p.o.

Kostelní 44, Praha 7, PSČ 170 00

IČO: 75075741

Zastoupená: xxx

dále jen „objednatel“

II. PŘEDMĚT ZAKÁZKY

Zhotovitel se zavazuje k provedení renovace parní lokomobily „Hofherr Schrantz“, 6 HP, v.č. 8680, řádně a včas v rozsahu dle nabídky zhotovitele – nabídka přiložena jako příloha č. 1 k SOD.

III. TERMÍN PLNĚNÍ

Zhotovitel provede dílo v termínu do 15.11.2016.

Termín provedení díla se prodlužuje o dobu prodlení objednatele se zaplacením zálohy či dílčích faktur.

IV. CENA ZA DÍLO

Cena díla je stanovena podle nabídky zhotovitele ze dne 24.8.2016 a celkem činí:

Cena bez DPH	122.500,- Kč + DPH

Cena neobsahuje  úkony, které nejsou k datu uzavření smlouvy známy, a které nebylo možné na základě předběžné prohlídky stroje určit. Případné navýšení ceny díla o uvedené úkony bude provedeno formou dodatků ke smlouvě. Rozsah možných víceprací uveden v nabídce zhotovitele.

V. PLATEBNÍ PODMÍNKY

Smluvní strany se dohodly, že cenu za zhotovení díla uhradí objednatel na základě faktury – daňového  dokladu. fakturu vystaví zhotovitel po předání a převzetí díla Objednatelem.

Faktury – daňové doklady je zhotovitel povinen vystavit a doručit do sídla objednatele.

Vystavené faktury budou mít předepsané náležitosti pro tento druh dokladu, t.j. budou splňovat příslušná ustanovení zákona č. 235/2007 Sb. zákon o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Nedostatek těchto náležitostí zakládá oprávnění objednatele vrátit fakturu zpět zhotoviteli. Nová lhůta splatnosti počíná běžet dnem následujícím po dni doručení opravené faktury. Vystavené faktury budou mít datum splatnost 30 kalendářních dnů ode dne prokazatelného doručení do sídla objednatele.

Faktura bude vystavena na základě přejímky díla, u přejímky bude přítomen zástupce objednatele. O přejímce díla bude sepsán Protokol o předání a převzetí díla.

Na základě oboustranně potvrzeného protokolu bude vystavena konečná faktura.

VI. SMLUVNÍ POKUTY

- V případě prodlení zhotovitele s termínem dokončení díla nebo jeho části podle čl. III. této smlouvy zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu z prodlení ve výši dvojnásobku diskontní sazby ČNB z ceny díla  za každý den prodlení.

- V případě prodlení objednatele s úhradou splatné, řádně vystavené faktury, uhradí objednatel zhotoviteli smluvní úrok z prodlení ve výši dvojnásobku diskontní sazby ČNB z fakturované částky  za každý den prodlení.

- Smluvní strany se dohodly, že smluvní úrok z prodlení je vzhledem k předmětu smlouvy a zhodnoceným rizikům přiměřený.

VII. ZÁRUKA NA DÍLO

1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo řádným ukončením jeho předmětu bez vad a nedodělků. Zhotovitel se zavazuje poskytnout na předmět plnění záruku v délce trvání 12 měsíců, která počne běžet předáním a převzetím díla na základě předávacího protokolu (zjišťovacího protokolu). Poskytnutá záruka se nevztahuje na vady vzniklé v souvislosti s chybnou technologickou obsluhou lokomotivy  vč. použití nevhodných paliv, vody popř. chemických látek. Případnou záruční vadu oznámí bezodkladně objednatel písemně (emailem) na adresu zhotovitele a zavazuje se provést společné šetření příčin vzniku závady na základě kterého bude určena příčina a odpovědnost za vznik závady. Toto šetření bude zároveň podkladem pro případné spory týkající se záruky nebo záruční doby. Zhotovitel se v této souvislosti zavazuje k maximální součinnosti při odstraňování závady na díle, přičemž náklady vynaložené na takovou činnost budou podílovány podle určené míry odpovědnosti.

2. Zhotovitel se zavazuje zahájit práce na odstraňování reklamovaných vad či nedodělků předmětu ihned od převzetí reklamace nebo v termínu technicky možném a odsouhlaseném objednatelem. Zhotovitel se zavazuje vady odstranit v technicky nejkratší možné lhůtě, nejpozději ve lhůtě dohodnuté s objednatel.

3.  Záruka se nevztahuje na původní díly, které nebudou předmětem opravy, podrobně díly nepodléhající opravě specifikovány v nabídce zhotovitele. Tyto díly budou při opravě prohlédnuty a v případě zjištění závad budou tyto oceněny jako vícepráce a následně odstraněny.

VIII. DOKLADOVÁ ČÁST

K lokomobile budou dodány či doplněny tyto doklady:

- kotlová kniha – zhotovení kopie pasportu vč. atestů použitých materiálů

- tlaková zkouška kotle

- měrové listy parních strojů

- protokoly o nedestruktivních zkouškách

- protokol u zkušebním provozu

- fotodokumentace z průběhu opravy

IX. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- Pro platnost smlouvy o dílo je nutná písemná forma, stejně jako všechny změny a doplnění. Smlouvu lze měnit, doplňovat a zrušit výhradně jen smluvním dodatkem podepsaným oprávněnými zástupci obou stran.

- Smluvní strany této smlouvy se dohodly, že právní vztahy založené touto smlouvou se budou řídit právním řádem České republiky.

- Práva a povinnosti vyplývající ze závazků obsažených v této smlouvě přecházejí na případné právní nástupce obou smluvních stran.

- Obě strany se zavazují ke vzájemné součinnosti a informovanosti ve věcech souvisejících s předmětem plnění. Objednatel současně bude informovat zhotovitele o všech skutečnostech nutných pro vazbu věcného, časového a kvalitativního plnění předmětu díla.

- Smluvní strana je oprávněna od smlouvy odstoupit v případech stanovených zákonem.

- Smlouva může být ukončena dohodou obou stran, přičemž objednatel uhradí zhotoviteli prokazatelně vynaložené náklady spojené se zhotovením díla ke dni zániku smlouvy a zhotovitel předá objednateli výsledky prací provedených ke dni zániku smlouvy.

- Rozsah opravy lokomotivy zahrnuje legislativu pro kotel  - tlaková zkouška, atesty, zkoušky.

- Součástí ceny je i závěrečné vyzkoušení lokomobily za přítomnosti pracovníků Objednatele.  Při těchto zkouškách bude prověřena funkčnost všech aparátů lokomotivy.

- Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech. Každé vyhotovení má platnost originálu. Po podpisu obou smluvních stran objednatel obdrží 1 vyhotovení smlouvy a 1 vyhotovení smlouvy obdrží zhotovitel.

V Kolíně dne ......................				V Praze dne .............................

za zhotovitele:						za objednatele:

1. Kolínská lokomotivní s.r.o.				Národní zemědělské muzeum, s.p.o.