# DODATEK č. 2 ke  SMLOUVĚ O DÍLO

# Č.j. NPU-450/65573/2024

Dále jen „smlouva“

uzavřená ve smyslu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ObčZ“)

Smluvní strany

Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace

IČO: 75032333, DIČ: CZ75032333,

se sídlem: Valdštejnské nám. 162/3, PSČ 118 01 Praha 1 – Malá Strana,

zastoupen: xxxxxxxxxxxxxx SZ Jánský Vrch, Jánský Vrch č.p. 60, Javorník 790 70

e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxx

bankovní spojení: Česká národní banka, č. ú.: 500005-60039011/0710

Kontaktní osoba: investiční technik xxxxxxxxxxxxxxxx tel: xxxxxxxx

(dále jen „Zástupce objednatele“)

adresa:

Národní památkový ústav, územní památková správa v Kroměříži

Adresa: Sněmovní nám. 1, 767 01 Kroměříž,

(dále jen „Objednatel“) na straně jedné

a

TRAWEKO 96 s.r.o.

IČO: 25363751, DIČ: CZ25363751

sídlo: Hranická 1455, 751 31 Lipník nad Bečvou

zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 15481

Kontaktní osoba: xxxxxxxxxxxxxxxxxx, email: xxxxxxxxxxxx, tel.: xxxxxxxxxx

bankovní spojení: xxxxxxxxxxxx, č. ú.: xxxxxxxxxxxxxx

(dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé

- Smluvní strany uzavřely dne 23.7.2024 Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je zhotovení díla spočívajícího v opravě opěrné kamenné zdi „B2“ v areálu SZ Jánský.

- Objednatel se zhotovitelem se dohodli na rozšíření předmětu díla o další stavební práce související se zpevněním svahu, spočívající v betonážích v  prostředí opravované zdi.

- Zhotovitel předložil objednateli ve smyslu čl. IV. odst. 4.4 návrh změny ceny, který objednatel odsouhlasil. Cena víceprací je vyčíslena na částku 20 331,- Kč bez DPH, tj. 24 600,51,- s DPH ve výši ke dni podpisu tohoto dodatku.

- Změna není podstatnou změnou smlouvy, nemění povahu veřejné zakázky, pouze ji rozšiřuje o práce, které vyplynuly z nálezové situace. Změny jsou součástí celku realizovaného zhotovitelem a není možno je odděleně zadat. Celková změna hodnoty závazku je ve výši 9,96 % původní hodnoty závazku.

- Nedílnou součástí tohoto dodatku je:

Příloha č. 1 položkový rozpočet na vícepráce

- Smluvní strany se dohodly, že celková cena díla dle čl. IV. odst. 4.1 Smlouvy se mění na

Cena díla v Kč bez DPH  		224 357,81

DPH v sazbě 21% v Kč 		                47 115,14

Cena díla v Kč celkem včetně DPH 	271 472,95

- Ostatní ustanovení smlouvy se nemění.

- Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podepsáním přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek a jeho autentičnost stvrzují svými podpisy.

- Dodatek č. 2 nabývá platnosti podpisem oprávněných zástupců smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, přičemž smlouvu uveřejní objednatel.

Jánský Vrch, dne 5. 11. 2024						Lipník nad Bečvou, dne 5. 11. 2024

Za objednatele:								Za zhotovitele:

………………………………….							………………………………

xxxxxxxxxxxxxxxxx

vedoucí správy SZ Jánský Vrch						xxxxxxxxxxxxx