DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

I.

Smluvní strany

- Střední škola technická, Most, příspěvková organizace

se sídlem: Dělnická 21, 434 01 Most- Velebudice

zastoupeno: PaedDr. Karlem Vokáčem, ředitelem školy

IČO: 00125423

DIČ: CZ00125423

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

- Vladimír Marek

se sídlem: J. Ševčíka 946/5, 434 01 Most

IČO: 03908941

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

uzavřely tento dodatek

II.

Předmět dodatku

  - Předmětem dodatku smlouvy k zakázce s názvem „Oprava dešťových svodů na domově mládeže při SŠT Most“ jsou vícepráce dle cenové nabídky zhotovitele v příloze č. 1. Při zahájení stavebních prací byl zjištěn havarijní stav kanalizačního svodu, proto se smluvní strany dohodly, že místo druhého dešťového svodu dojde k opravě svodu kanalizačního. S tímto jsou spojené vícepráce v celkové částce 12 820,- Kč. Zhotovitel není plátce DPH.

III.

Závěrečná ustanovení

- Tento dodatek je vyhotoven ve 2 stejnopisech. Každá smluvní strana obdrží 1 stejnopis tohoto dodatku.

- Dodatek č. 1 ke Smlouvě nabývá účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

V Mostě dne 18. 10. 2024

………………………………			……………………………………...

PaedDr. Karel Vokáč, ředitel				Vladimír Marek

Příloha č. 1