Smlouva o dílo

uzavřená podle občanského zákoníku č.89/2012 Sb.

1. 	Smluvní strany :

1.1 	Objednatel :	Sociální služby Semily, příspěvková organizace

Zastoupený:	Mgr. Denise Pickovou, ředitelkou

Sídlo:	Bavlnářská 523, 513 01 Semily

Bank. spojení :	Komerční banka

Č. účtu:	51-7129300217/0100

IČO:	00854930	DIČ: 	CZ00854930

dále jen objednatel

na straně jedné

1.2 	Zhotovitel :	ACTIV Projekce, s.r.o.

Zastoupený:	Petrem Pospíchalem, jednatelem

Sídlo:	Ohrazenice 55, 511 01 Turnov

Bank. spojení:        GE Money Bank Turnov

Č. účtu:	193403577/0600

IČO:	275 38 320 	DIČ: 	CZ275 38 320

dále jen zhotovitel

na straně druhé

2. 	Předmět díla :

  - Dílem dle této smlouvy se rozumí zhotovení zjednodušené projektové dokumentace pro „Dodatečné povolení změny užívání části stavby v 2.NP a 9.NP, Dům sociálních služeb Semily, Bavlnářská čp. 523, Semily, na st.p.č. 1714/11 v k.ú. Semily“ („Dílo“), a to dle nabídky Zhotovitele č. 24100-11/06 ze dne 06.11.2024, která je jako příloha č. 1 nedílnou součástí této smlouvy.

Součástí není projednání s dotčenými orgány a zajištění ohlášení popř vydání stavebního povolení.

3. 	Cena díla :

  - Cena díla se sjednává jako pevná po celou dobu provádění díla ve výši:

Cena bez DPH		  65.000	,- Kč

DPH 21%		  13.650 ,- Kč

Cena s DPH celkem	  78.650	,- Kč

4. 	Platební podmínky a smluvní pokuty :

  - Úhrada objednatelem bude provedena jednorázově po skončení a bezchybném předání díla a to na základě faktury, kterou zhotovitel vystaví dle obchodních zvyklostí.  Splatnost faktury je 14 dnů.

  - Dojde-li k  nedodržení termínu dokončení díla ze strany zhotovitele, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5% za každý den prodlení s předáním a převzetím díla.

  - Dojde-li k  prodlení objednatele s úhradou vyfakturované ceny, uhradí objednatel zhotoviteli penále ve výši 0,5% z ceny předmětu díla za každý den prodlení.

5. 	Termín plnění díla :

  - Podání žádosti na stavební úřad………………….. …………..	20.2.2025

  - Kompletní dokumentace bude předána do 30 dnů od nabytí právní moci kladného rozhodnutí stavebního úřadu. Dílo bude předáno 1x v elektronické podobě (pdf, dwg, doc, xls) a 3x v tištěné podobě.

6. 	Další ujednání :

  - Dílo musí být v souladu s příslušnými českými předpisy a normami. Veškeré použité materiály a zařízení musí být schváleny pro použití v ČR, návody na použití musí být v českém jazyce.

  - Sjednaný rozsah díla může být změněn pouze na základě písemného souhlasu obou stran a to formou dodatku k této smlouvě o dílo.

  - Zhotovitel prohlašuje, že se podrobně seznámil s předmětem zakázky, a do sjednané ceny zahrnul veškeré náklady nutné k provedení prací.

  - Zhotovitel souhlasí se zveřejněním textu smlouvy na internetových stránkách objednatele ve formátu, který neumožní zásah do textu smlouvy třetí osobou

  - Věci zde neuvedené se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku.

  - Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona 340/2015 Sb. Zveřejnění smlouvy v tomto registru zajistí Sociální služby Semily, příspěvková organizace.

Smlouva je vyhotovena ve čtyřech exemplářích, každá strana obdrží dva.

V Turnově dne:  	              V Semilech dne: 12.11.2024

Za zhotovitele:							Za objednatele:

............................................................. 			        	.................................................................

Petr Pospíchal, jednatel 		                          		Mgr. Denise Picková