# DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO č. SML/0266/24

„SILNICE III/4943: horní lideč, propustek“

uzavřená podle z. č. 89/2012 Sb. občanský zákoník

Článek I.

Smluvní strany

Objednatel:					Ředitelství silnic Zlínského kraje,

příspěvková organizace

Adresa:					K Majáku 5001, 760 01 Zlín

Zápis v obchodním rejstříku:			Krajský soud Brno, oddíl Pr., vložka 295

IČ:						70934860

DIČ:						CZ70934860

Zastoupený:					Ing. Bronislav Malý, ředitel

K jednání o technických věcech pověřen:	xxxxxxxxxxxx

Tel.:						xxxxx

E-mail:					xxxxxx

Technický dozor:                                           xxxxxxx

Bankovní spojení:				Česká spořitelna, a. s., č. ú. 3464732/0800

Zhotovitel:					Správa a údržba silnic Valašska, s.r.o.

Adresa:					Jiráskova 35, 757 01 Valašské Meziříčí

Zápis v obchodním rejstříku:			Krajský soud Ostrava, oddíl C, vložka 27627

IČ:						268 20 218

DIČ:						CZ26820218

Zastoupený:					Jaromír Kořístka, jednatel společnosti

K jednání o technických věcech pověřen:	xxxxxxxxxx

Tel.:						xxxxxxxx

E-mail:					xxxxxxxxxxx

Bankovní spojení:				Komerční banka, a.s., č. ú. 94-2565750297/0100

uzavírají dodatek č. 1 smlouvy o dílo č. SML/0266/24 ze dne 28.6.2024 z těchto důvodů:

Při realizaci prací na propustku bylo zjištěno, že opravu nelze provést pouze dobetonávkou opěr, zdiva. Stav je natolik staticky narušený, že je nutné provést protažení DN 800 délky 12,0 m a provést vyplnění zbývajícího prostoru betonem, třídy C 16/20 v množství 5,0 m3. Dále bude pro zlepšení bezpečnosti provozu osazeno ocelové zábradlí v délce o 2,0 m delší, než bylo v rozpočtu.

Článek II.

Změny ve smlouvě o dílo

1.  Článek V. Cena za dílo, odst. 1.

Dosavadní text je nahrazen textem.

- Cena dodatečných prací je stanovena ve výši:

Cena bez DPH celkem					   	      113.756,40 Kč

DPH 21 %							        23.888,84 Kč

Cena celkem vč. DPH 					   	      137.645,24 Kč

- Nová cena za zhotovení díla je pevná a stanovena ve výši:

Cena bez DPH celkem					   	       314.958,53 Kč

DPH 21 %							         66.141,29 Kč

Cena celkem vč. DPH 					   	       381.099,82 Kč

(slovy třistaosmdesátjedentisíc devadesátdevět korun českých, 10/100)

Článek X.

Závěrečná ustanovení

- Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu a účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Ředitelství silnic Zlínského kraje zajistí zveřejnění dodatku v registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb.

- Ostatní ujednání smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti beze změn.

- Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku svými podpisy. Zároveň smluvní strany prohlašují, že tento dodatek projednaly a že nebyl ujednán v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

Ve Zlíně 	12.11.2024						Ve Val. Meziříčí 13.11.2024

......................................................

Ing. Bronislav Malý

ředitel

......................................................

Jaromír Kořístka

jednatel společnost