Dodatek č. 6

smlouvy o dílo na veřejnou zakázku s názvem „Ochranná hráz na Odře a Orlovské Stružce, Bohumín-Pudlov“ stavba č. 5047 uzavřené dne 19.9.2022, podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, mezi smluvními stranami

  - Objednatel:

název:	Povodí Odry, státní podnik

sídlo:	Varenská 3101/49, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, doručovací číslo:701 26

IČ  /  DIČ: 	70890021  /  CZ70890021

Zápis v obchodním rejstříku: 	Krajský soud v Ostravě, oddíl A XIV, vložka č. 584

  - Zhotovitel:

název	„Ochranná hráz, Bohumín – Pudlov_2022“

vedoucí společník	OHLA ŽS, a.s.

sídlo: 	Tuřanka 1554/115b, Slatina, 627 00 Brno

IČ  /  DIČ:	46342796  /  CZ46342796

Zápis v obchodním rejstříku: 	Krajský soud v Brně oddíl B, vložka 695

druhý společník 	Lesostavby Frýdek-Místek a.s.

sídlo:	Slezská 2766, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek

IČ  /  DIČ:	45193118  /  CZ45193118

Zápis v obchodním rejstříku:	Krajský soud v Ostravě, oddíl B, vložka 471

třetí společník 	POHL cz, a.s.

sídlo:	Na Pomezí 2483, 252 63 Roztoky

IČ  /  DIČ:	25606468  /  CZ25606468

Zápis v obchodním rejstříku:	Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 4934

V souladu s ustanovením čl. 8. bod 8.2. a čl. 21. bod 21.4. se smluvní strany dohodly na dodatku č. 6, který mění a doplňuje uzavřenou smlouvu o dílo takto:

čl. 7   Cena díla a platební podmínky

V bodě 7.1. se mění výše ceny za provedené dílo následujícím způsobem.

Původní celková cena bez DPH dle smlouvy o dílo	399 050 000,00 Kč

Dodatečné práce bez DPH dle dodatku č. 6	2 800 534,52 Kč

Méněpráce bez DPH dle dodatku č. 6	- 3 946 797,63 Kč

Nová celková cena bez DPH dle dodatku č. 6	397 903 736,89 Kč

Změna závazku ze smlouvy v souvislosti se zadáním dodatečných prací, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky, byla provedena v souladu s § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 6 Smlouvy o dílo je Změnový list č.1  ze dne 25.10.2024.

Ostatní ujednání smlouvy, tímto dodatkem č. 6 nedotčená, zůstávají v platnosti beze změny.

| Za objednatele: V Ostravě dne 7.11.2024 xxx ………………………………… Ing. Jiří Tkáč generální ředitel | Za zhotovitele: V Ostravě dne 12.11.2024 Za vedoucího společníka OHLA ŽS, a.s.: xxx ………………………………… xxx 1.místopředseda představenstva |
| --- | --- |
|  | 13.11.2024 xxx ………………………………… xxx člen představenstva |
|  | Za druhého společníka Lesostavby Frýdek-Místek, a.s.: 11.11.2024 xxx ………………………………… xxx Předseda představenstva |
|  | Za třetího společníka POHL cz, a.s.: 12.11.2024 xxx ………………………………… xxx Vedoucí odštěpného závodu Opava |