Příloha č. 1 objednávky č. 3 č.j. DIA-10097-26/OHA-2024

Specifikace plnění, včetně ceny a termínu

OBJEDNÁVKA Č. 3

K Rámcové smlouvě o poskytování odborných poradenských a dalších služeb, ev. č. 23/2024 – č.j. DIA-10097-4/OEZ-2024

| PŘEDMĚT PLNĚNÍ |  |
| --- | --- |
| Specifikace plnění | Modelování a implementace Informačního systému pro dlouhodobé řízení informačních systémů veřejné správy dále jen ISDŘ v souladu se zákonem č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy, usnesením vlády č. 86/2020 a pravidly čerpání evropských strukturálních fondů, především Integrovaného regionálního operačního programu. Provoz a podpora infrastrukturního prostředí po dobu implementace před spuštěním pilotního provozu. Bližší specifikace předmětu plnění je uvedena níže v části „Dílčí části plnění“. Předmět plnění je součástí úkolů Objednatele v rámci I. Hlavního produktu ISDŘ projektu ROPIM – Reformy pro optimalizaci, implementaci a metodické řízení digitalizovaných služeb vč. jejich kapacitního plánování a komunikaci informací klientům veřejné správy; registrační číslo: CZ.31.5.0/0.0/0.0/23_106/0008503, který je zařazen v oblasti „Investice č.2: Zlepšení systému řízení digitalizovaných služeb a je financován z Národního plánu obnovy prostřednictvím komponenty 1.7 Digitální transformace veřejné správy (dále jen „Projekt“). |
| Dílčí části plnění | Předmětem této objednávky je zajistit pro DIA služby spojené modelováním a implementací Informačního systému pro dlouhodobé řízení informačních systémů veřejné správy dále jen ISDŘ a předání prototypu do pilotního provozu. Provoz a podpora infrastrukturního prostředí po dobu implementace. Rozsah poskytovaných služeb v rámci této objednávky: - Modelování a implementace ISDŘ v no-code platformě v souladu se schváleným dokumentem Analýzy business procesů OHA pro ISDŘ v rámci dodávky písemného pokynu č. DIA_CENDIS_2024_001 ze dne 20.8.2024. Dodávka bude rozdělena do jednotlivých etap projektu: - Etapa 1 - Vytvoření základních dashboardů hodnotitele a žadatele – jedná se o rozcestník a zobrazení tabulek dle žádostí (Nákup nového agendového IS, Čestné prohlášení k předložení provozní dokumentace určeného informačního systému k posouzení splnění všech náležitostí (tzv. kolaudace aj.) - Vytvoření základních číselníků v Meta4 – systémové a formulářové - Vytvoření základního konceptu pro tvorbu formulářů - Nastavení notifikací pro hodnotitele a žadatele - Funkcionalita Založení žádosti v definovaném rozsahu - Funkcionalita Konfigurace průvodce a formuláře v definovaném rozsahu - Přizpůsobení dashboardů pro hodnotitele - Etapa 2 - Vytvoření BE části pro práci s Metadaty žádosti - Vytvoření možnosti komentování žádosti - Doplnění dalších atributů pro konfigurovatelnost žádosti - Vytvoření šablony pro odmítnutí žádosti - Dokončení všech potřebných otázek pro konfiguraci žádostí - Etapa 3 - Vstup žadatele do ISDŘ prostřednictvím mandátu - Vytvoření a zprovoznění na TEST prostředí integrace na NIA, ROS, ROB, eSSL, CAAIS - Integrace Prohlížečky diagramů (GoodEA) - Funkcionalita Podání žádosti s propisem do TEST eSSL - Funkcionalita výzva k doplnění žádosti - Etapa 4 - Vytvoření zbývající dashboardy – bezpečnostních složek a vedoucího - Vytvoření šablon pro typy stanovisek - Funkcionalita možnosti generování souhrnu žádosti pro vedoucího - Funkcionalita Založení žádosti ve finálním rozsahu - Schvalovací proces připomínkování, přizvání spoluhodnotitele včetně konzultace a vrácení stanoviska k doplnění, vydání stanoviska - Notifikace a jejich konfigurace ve finálním rozsahu - Konfigurace průvodce a formuláře ve finálním rozsahu - Zprovoznění integrací na STAGE prostředí NIA, ROS, ROB, eSSL, CAAIS - Provoz dočasného DEV prostředí před vybudováním finálního INFRA prostředí do 31.12.2024. - Vybudování infrastrukturního prostředí CENDIS – AZURE – DEV, TEST, STAGE. - Provoz finálního prostředí – INFRA CENDIS AZURE – před spuštěním do pilotní provozu od 1.1.2025 do 30.6.2025. - Bezpečnostní a zátěžové testy finálního prostředí – INFRA CENDIS AZURE – před spuštěním do pilotní provozu. - Dokumentace ISDŘ před spuštěním pilotního provozu (Provozní dokumentace, Systémová dokumentace, Instalační dokumentace, Uživatelská dokumentace). - Projektové řízení – koordinace projektu, vedení dokumentace projektu, zápisy z jednání pracovních skupin, vedení katalogů úkolů a rizik, ostatní činnosti související s řízením projektu. |
| Akceptační kritéria (akceptační podmínky) | Prototyp ISDŘ předaný ve stanoveném termínu v rámci jednotlivých etap projektu ve sjednaném stádiu rozpracovanosti. Rozpad funkcionalit dle jednotlivých etap je uveden v bodu 10. Přehled UAT ze strany zadavatele s vyznačením etap v rámci projektu této nabídky. Finální prototyp předaný do pilotního provozu bude obsahovat v souladu se schváleným dokumentem Analýzy business procesů OHA pro ISDŘ následující funkcionality: 1. Vstup žadatele do ISDŘ 1.1. Po zadání oprávnění 1.2. Přes CAAIS 1.3. Přes NIA 1.4. Výběr zastupovaného subjektu 1.5 Anonymizovaným přístupem pro BS 2. Založení a vyplnění žádosti 2.1. Průchod průvodcem 2.2. Průchod formulářem 2.3. Zadání dat výjimky, pokud je požadována 2.4. Upload příloh 2.5. Průběžné ukládání dat žádosti (iniciované tlačítkem „další“ a opuštěním pole pro zadání dat) 2.6. Dodávka formulářů žádosti 2.6.1. Nákup nového agendového IS 2.6.2. Čestné prohlášení k předložení provozní dokumentace určeného informačního systému k posouzení splnění všech náležitostí (tzv. kolaudace) 2.6.3. Povýšení IS (upgrade) 2.6.4. Ostatní 2.6.5. Obnova IS 2.6.6. Portál 2.6.7. Nákup provozního IS 2.6.8. Spisová služba 3. Podání žádosti s propisem do eSSL 3.1. Data žádostí se po založení propisují do dashboardů hodnotitele, VOP, BS a žadatele 3.2. Jsou iniciovány notifikace příslušných skupin uživatelů (VOP, BS) 3.3. ISDŘ odesílá data do eSSL a konzumuje č.j. 4. Práce s metadaty žádosti 4.1. Systém vyplňuje metadata žádosti z formuláře a generuje metadata na základě stavu žádosti 4.2. Hodnotitel může zadat ručně zadávaná metadata 5. Schvalovací proces a připomínkování 5.1. Přizvání spoluhodnotitele 5.2. Vrácení žádosti k doplnění 5.3. Generování souhrnu žádosti 5.4. Vydání stanoviska 5.4.1. Vygenerování dokumentu stanoviska 5.4.2. Iniciace odeslání DZ 5.4.3. Systémová kontrola platnosti výjimek 5.4.4. Průběžné notifikace příslušných rolí 5.4.5. Přidání komentáře k podané i založené žádosti Dodávky v rámci jednotlivých etap budou probíhat v souladu s údaji uvedenými v nabídce CEN/1000/2016/2024 – bod 10. ISDŘ – ověření prototypu v rámci jednotlivých etap - 1.- 4.etapa. |
| MÍSTO A TERMÍN PLNĚNÍ |  |
| Místo plnění | Sídlo Objednatele |
| Harmonogram (termín plnění) | Prototyp ISDŘ 1. Etapa 29.11.2024 Prototyp ISDŘ 2. Etapa 17.02.2025 Prototyp ISDŘ 3. Etapa 15.04.2025 Prototyp ISDŘ 4. Etapa 30.06.2025 |
| CENA A JEJÍ ROZPAD |  |
| Celková Cena za celý předmět plnění (bez DPH, vč. DPH) | 16 333 594,00 Kč bez DPH, tzn. 19 763 648,74 Kč včetně DPH |
| Způsob financování | ROPIM – Reforma pro optimalizaci, implementaci a metodické řízení digitalizovaných služeb vč. jejich kapacitního plánování a komunikaci informací klientům veřejné správy. CZ.31.5.0/0.0/0.0/23_106/0008503 |
| Rozpad ceny | Fixní cena v souladu s Rámcovou smlouvou č. ev. č. 23/2024, č.j. DIA-10097-4/OEZ-2024 dle čl. 4.2.4. Smlouvy |
| Podmínky fakturace (úhrada jednorázová nebo po částech, podmínky vystavení faktury) | Úhrada na základě akceptace jednotlivých etap – fakturace proběhne na základě oboustranně odsouhlasených akceptačních protokolů jednotlivých etap plnění dle čl.6 rámcové smlouvy ev. č. 23/2024, č.j. DIA-10097-4/OEZ-2024. Rozdělení fakturace dle jednotlivých etap projektu: Prototyp ISDŘ 1. Etapa 5 012 950,00 Kč bez DPH 6 065 669,50 Kč včetně DPH Prototyp ISDŘ 2. Etapa 5 038 244,00 Kč bez DPH 6 096 275,24 Kč včetně DPH Prototyp ISDŘ 3. Etapa 2 638 400,00 Kč bez DPH 3 192 464,00 Kč včetně DPH Prototyp ISDŘ 4. Etapa 3 644 000,00 Kč bez DPH 4 409 240,00 Kč včetně DPH |
| DALŠÍ PODMÍNKY |  |
| Součinnost objednatele | Objednatel poskytne součinnost DIA-OHA, případně jiných dotčených odborů a subjektů ve formě zajištění účasti a spolupráci odpovědných pracovníků odboru na jednáních týmu, zajištění konzultací a vyjádření připomínek k průběžně realizovanému dílu. |
| Další podmínky nad rámec Rámcové smlouvy (kybernetická bezpečnost, ochrana osobních údajů, sankce, odpovědnost z vad) |  |

POTVRZENÍ OBJEDNÁVKY POSKYTOVATELEM

V souladu s čl. 2 odst. 2.1 Rámcové smlouvy potvrzujeme tuto Objednávku č. 3

…………………………

CENDIS, s.p.

Ing. Jan Paroubek

pověřený řízením státního podniku