Dodatek č. 2
Přílohy smlouvy o energetických službách určených veřejnému zadavateli

Obsah:

Příloha č. 2: Popis základních opatření	2

Příloha č. 3: Cena a její úhrada	29

Příloha č. 4: Harmonogram realizace projektu	32

Příloha č. 5: Výše garantované úspory	35

Příloha č. 6: Vyhodnocování dosažených úspor	38

Příloha č. 11: Rozčlenění nabídkové ceny po objektech a opatření	50

Příloha č. 12: Vzor Oznámení o postoupení pohledávek	52

# Příloha č. 2: Popis základních opatření

Dle článku 28 bodu č. 3 byla příloha dodavatelem označena jako obchodní tajemství.

# Příloha č. 3: Cena a její úhrada

| 1. CENA ZA PROVEDENÍ ZÁKLADNÍCH OPATŘENÍ - Přehled režimu DPH u jednotlivých objektů Číslo objektu; Objekt; Režim DPH. 1.; Denní a pobytové služby pro seniory Moskevská; běžný režim DPH. 2.; DS Havířov Helios; běžný režim DPH. 3.; Domov seniorů Luna; běžný režim DPH. 4.; KD Petra Bezruče; běžný režim DPH. 5.; KD Radost; běžný režim DPH. 6.; Magistrát města Havířova; režim přenesené daňové povinnosti (PDP). 7.; Sportovní hala Slavie; běžný režim DPH. 8.; SVČ Asterix; běžný režim DPH. 9.; ZŠ Mládežnická; běžný režim DPH. 10.; ZŠ Žákovská; běžný režim DPH. 11.; ZŠ F. Hrubína; běžný režim DPH. 12.; ZŠ Gen. Svobody; běžný režim DPH. 13.; ZŠ M. Kudeříkové; běžný režim DPH. 14.; ZŠ M. Pujmanové; běžný režim DPH. 15.; ZŠ 1. Máje; běžný režim DPH. 16.; ZŠ Bludovice Frýdecká; běžný režim DPH. 17.; ZŠ Bludovice Selská; běžný režim DPH. 18.; ZŠ Gorkého; běžný režim DPH. 19.; ZŠ Havířov - Životice; běžný režim DPH. 20.; ZŠ K. Světlé; běžný režim DPH. 21.; ZŠ Kpt. Jasioka; běžný režim DPH. 22.; ZŠ Na Nábřeží; běžný režim DPH. |
| --- |
| Cena v režimu přenesené daňové povinnosti (bez DPH) | 20 612 700 | Kč |
| Cena v běžném režimu DPH (bez DPH) | 130 786 900 | Kč |
| Cena za provedení základních opatření celkem bez DPH | 151 399 600 | Kč |
| DPH celkem 21 % (běžný režim DPH) | 27 465 249 | Kč |
| Cena za provedení základních opatření celkem včetně DPH | 178 864 849 | Kč |
| 2. FINANČNÍ NÁKLADY CELKEM |  |  |
| Cena za poskytnutí dodavatelského úvěru (nepodléhá DPH) | 38 929 168 | Kč |
| 3. CENA ENERGETICKÉHO MANAGEMENTU |  |  |
| Cena za energetický management celkem bez DPH | 739 200 | Kč |
| DPH 21 % | 155 232 | Kč |
| Cena za energetický management celkem včetně DPH | 894 432 | Kč |
| CENA CELKEM (bez DPH) | 191 067 968 | Kč |
| DPH | 27 620 481 | Kč |
| CENA CELKEM (včetně DPH) | 218 688 449 | Kč |

- FINANČNÍ NÁKLADY

V souladu s čl. 18 a čl. 24 smlouvy je výše úroků uvedena ve splátkovém kalendáři v následující tabulce. Úroky bude Klient hradit k jednotlivým splátkám ceny za provedení opatření.

Splátkový kalendář

| Pořadí splátky | Rok | Úmor | Úrok | Splátka celkem | Splatnost |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2026 | 3 660 674 | 1 784 177 | 5 444 851 | 31. 3. 2026 |
| 2 | 2026 | 3 697 189 | 1 747 662 | 5 444 851 | 30. 6. 2026 |
| 3 | 2026 | 3 734 068 | 1 710 782 | 5 444 850 | 30. 9. 2026 |
| 4 | 2026 | 3 771 316 | 1 673 535 | 5 444 851 | 31. 12. 2026 |
| 5 | 2027 | 3 808 934 | 1 635 916 | 5 444 850 | 31. 3. 2027 |
| 6 | 2027 | 3 846 929 | 1 597 922 | 5 444 851 | 30. 6. 2027 |
| 7 | 2027 | 3 885 302 | 1 559 549 | 5 444 851 | 30. 9. 2027 |
| 8 | 2027 | 3 924 058 | 1 520 793 | 5 444 851 | 31. 12. 2027 |
| 9 | 2028 | 3 963 200 | 1 481 650 | 5 444 850 | 31. 3. 2028 |
| 10 | 2028 | 4 002 733 | 1 442 117 | 5 444 850 | 30. 6. 2028 |
| 11 | 2028 | 4 042 660 | 1 402 190 | 5 444 850 | 30. 9. 2028 |
| 12 | 2028 | 4 082 986 | 1 361 865 | 5 444 851 | 31. 12. 2028 |
| 13 | 2029 | 4 123 714 | 1 321 137 | 5 444 851 | 31. 3. 2029 |
| 14 | 2029 | 4 164 848 | 1 280 003 | 5 444 851 | 30. 6. 2029 |
| 15 | 2029 | 4 206 392 | 1 238 458 | 5 444 850 | 30. 9. 2029 |
| 16 | 2029 | 4 248 351 | 1 196 500 | 5 444 851 | 31. 12. 2029 |
| 17 | 2030 | 4 290 728 | 1 154 122 | 5 444 850 | 31. 3. 2030 |
| 18 | 2030 | 4 333 528 | 1 111 322 | 5 444 850 | 30. 6. 2030 |
| 19 | 2030 | 4 376 755 | 1 068 095 | 5 444 850 | 30. 9. 2030 |
| 20 | 2030 | 4 420 413 | 1 024 437 | 5 444 850 | 31. 12. 2030 |
| 21 | 2031 | 4 464 507 | 980 344 | 5 444 851 | 31. 3. 2031 |
| 22 | 2031 | 4 509 040 | 935 810 | 5 444 850 | 30. 6. 2031 |
| 23 | 2031 | 4 554 018 | 890 833 | 5 444 851 | 30. 9. 2031 |
| 24 | 2031 | 4 599 444 | 845 406 | 5 444 850 | 31. 12. 2031 |
| 25 | 2032 | 4 645 324 | 799 527 | 5 444 851 | 31. 3. 2032 |
| 26 | 2032 | 4 691 661 | 753 190 | 5 444 851 | 30. 6. 2032 |
| 27 | 2032 | 4 738 460 | 706 390 | 5 444 850 | 30. 9. 2032 |
| 28 | 2032 | 4 785 726 | 659 124 | 5 444 850 | 31. 12. 2032 |
| 29 | 2033 | 4 833 464 | 611 387 | 5 444 851 | 31. 3. 2033 |
| 30 | 2033 | 4 881 678 | 563 173 | 5 444 851 | 30. 6. 2033 |
| 31 | 2033 | 4 930 372 | 514 478 | 5 444 850 | 30. 9. 2033 |
| 32 | 2033 | 4 979 553 | 465 298 | 5 444 851 | 31. 12. 2033 |
| 33 | 2034 | 5 029 223 | 415 627 | 5 444 850 | 31. 3. 2034 |
| 34 | 2034 | 5 079 390 | 365 460 | 5 444 850 | 30. 6. 2034 |
| 35 | 2034 | 5 130 057 | 314 793 | 5 444 850 | 30. 9. 2034 |
| 36 | 2034 | 5 181 229 | 263 621 | 5 444 850 | 31. 12. 2034 |
| 37 | 2035 | 5 232 912 | 211 938 | 5 444 850 | 31. 3. 2035 |
| 38 | 2035 | 5 285 110 | 159 740 | 5 444 850 | 30. 6. 2035 |
| 39 | 2035 | 5 337 829 | 107 021 | 5 444 850 | 30. 9. 2035 |
| 40 | 2035 | 5 391 074 | 53 776 | 5 444 850 | 31. 12. 2035 |
| Celkem |  | 178 864 849 | 38 929 168 | 217 794 017 |  |

- CENA ENERGETICKÉHO MANAGEMENTU

V souladu s čl. 19 a čl. 23 smlouvy je cena energetického managementu uvedena v následující tabulce.

Cena energetického managementu v Kč bez DPH

| Rok | Období | cena energetického managementu |
| --- | --- | --- |
|  |  | Kč bez DPH |
| 1 | 1.1.2026 - 31.12.2026 | 73 920 |
| 2 | 1.1.2027 - 31.12.2027 | 73 920 |
| 3 | 1.1.2028 - 31.12.2028 | 73 920 |
| 4 | 1.1.2029 - 31.12.2029 | 73 920 |
| 5 | 1.1.2030 - 31.12.2030 | 73 920 |
| 6 | 1.1.2031 - 31.12.2031 | 73 920 |
| 7 | 1.1.2032 - 31.12.2032 | 73 920 |
| 8 | 1.1.2033 - 31.12.2033 | 73 920 |
| 9 | 1.1.2034 - 31.12.2034 | 73 920 |
| 10 | 1.1.2035 - 31.12.2035 | 73 920 |
| Celkem |  | 739 200 |

# Příloha č. 4: Harmonogram realizace projektu

|  | ČINNOST | od | do |
| --- | --- | --- | --- |
| I. etapa - předběžné činnosti | Předpokládaný termín podpisu smlouvy |  | 01.11.2023 |
|  | Skutečný termín podpisu smlouvy |  | 08.01.2024 |
|  | Přípravné činnosti - ověření stavu | 08.01.2024 | 07.05.2024 |
|  | Přípravné činnosti - projektová dokumentace | 08.01.2024 | 21.06.2024 |
|  | Podání žádosti o stavební povolení na FVE |  | 21.06.2024 |
| II. etapa - provedení základních opatření | Stavební opatření (zateplování) | 01.06.2024 | 31.12.2024 |
|  | NDŘS + IRC + výměna ventilů + hydr. vyvážení + patní regulace, MaR, napojení na centrální dispečink ENESA, dispečink města | 22.04.2024 | 30.09.2025 |
|  | Modernizace rozvodů UT a TV, Výměna VZT | 01.05.2024 | 31.10.2024 |
|  | Fotovoltaické elektrárny na střechy objektů | 01.06.2024 | 31.12.2025 |
|  | Kompletní rekonstrukce vnitřního a venkovního osvětlení | 01.06.2024 | 30.09.2025 |
|  | Zkušební provoz | 01.11.2025 | 31.12.2025 |
|  | Předpokládané ukončení fáze realizace, předání a převzetí posledního základního opatření* |  | 31.12.2025 |
| III. Etapa EM | Poskytování energetického managementu a garancí za úsporu | 01.01.2026 | 31.12.2035 |

Poznámka:

Podrobný harmonogram bude vypracován a upřesňován v průběhu realizace projektu, výše uvedený základní harmonogram musí být dodržen.

Vyhrazená změna závazku

- V souladu s § 100, odst. 1 ZZVZ si zadavatel vyhrazuje právo změny závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, a to na změnu doby plnění, spočívající v prodloužení doby plnění takto: „V případě vzniku překážek ze strany orgánů státní správy (zejména příslušného stavebního úřadu), které brání dodavateli v plnění jeho závazku, spočívajícím v zajištění vydání stavebního povolení resp. kolaudačního souhlasu (rozhodnutí), a kterým dodavatel jednající s náležitou péčí nemohl zabránit, se o dobu trvání těchto překážek prodlužuje doba plnění.“

- V souladu s § 100, odst. 1 ZZVZ si zadavatel vyhrazuje právo změny závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, a to na změnu doby plnění, spočívající v prodloužení doby plnění takto: „V případě vzniku překážek ze strany provozovatele distribuční sítě, které brání dodavateli v plnění jeho závazku, spočívajícím v zapojení FVE do distribuční sítě, a kterým dodavatel jednající s náležitou péčí nemohl zabránit, se o dobu trvání těchto překážek prodlužuje doba plnění.“

- Vyhrazené změny budou poskytovány v místě plnění této veřejné zakázky.

# Příloha č. 5: Výše garantované úspory

ESCO garantuje, že energeticky úspornými opatřeními bude v jednotlivých letech trvání smlouvy dosaženo úspor nákladů ve výši uvedené v tabulce níže. Za příslušné zúčtovací období je garantována celková úspora nákladů ve výši 15 428 018,- Kč bez DPH. Úspora zahrnuje úspory nákladů na teplo, elektřinu, vodu a ostatní provozní náklady.

Garantovaná úspora

| Rok | Rok (zúčtovací období) | Garantovaná úspora GÚZO v Kč bez DPH | výše úspory v % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.1.2026 - 31.12.2026 | 15 428 018 | 46,6 |
| 2 | 1.1.2027 - 31.12.2027 | 15 428 018 | 46,6 |
| 3 | 1.1.2028 - 31.12.2028 | 15 428 018 | 46,6 |
| 4 | 1.1.2029 - 31.12.2029 | 15 428 018 | 46,6 |
| 5 | 1.1.2030 - 31.12.2030 | 15 428 018 | 46,6 |
| 6 | 1.1.2031 - 31.12.2031 | 15 428 018 | 46,6 |
| 7 | 1.1.2032 - 31.12.2032 | 15 428 018 | 46,6 |
| 8 | 1.1.2033 - 31.12.2033 | 15 428 018 | 46,6 |
| 9 | 1.1.2034 - 31.12.2034 | 15 428 018 | 46,6 |
| 10 | 1.1.2035 - 31.12.2035 | 15 428 018 | 46,6 |
| CELKEM |  | 154 280 182 | 46,6 |

Za příslušné zúčtovací období je garantována celková úspora nákladů ve výši uvedené v tabulce výše, nikoli úspory nákladů na jednotlivých energiích či opatřeních. V tabulce níže je uvedena očekávaná struktura garantované úspory po jednotlivých energiích. Úspora je garantována ve stálých referenčních cenách.

Očekávaná struktura garantované úspory

| rok | období | zaručené úspory |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | energie /média | v tech. jednotkách |  | v Kč bez DPH |  |
| # 1 |  | # teplo | # 928 | # MWh/rok | # 3 005 385 | # Kč/rok |
|  | # 01.01.2026 | # elektrická energie | # 2 366 | # MWh/rok | # 12 422 634 | # Kč/rok |
|  | # – | # voda | # - | # m3/rok | # . | # Kč/rok |
|  | # 31.12.2026 | # ostatní provozní náklady | # - | # - | # 0 | # Kč/rok |
|  |  | # zaručené úspory celkem | # - | # - | # 15 428 018 | # Kč/rok |
| # 2 |  | # teplo | # 928 | # MWh/rok | # 3 005 385 | # Kč/rok |
|  | # 01.01.2027 | # elektrická energie | # 2 366 | # MWh/rok | # 12 422 634 | # Kč/rok |
|  | # – | # voda | # - | # m3/rok | # . | # Kč/rok |
|  | # 31.12.2027 | # ostatní provozní náklady | # - | # - | # 0 | # Kč/rok |
|  |  | # zaručené úspory celkem | # - | # - | # 15 428 018 | # Kč/rok |
| # 3 |  | # teplo | # 928 | # MWh/rok | # 3 005 385 | # Kč/rok |
|  | # 01.01.2028 | # elektrická energie | # 2 366 | # MWh/rok | # 12 422 634 | # Kč/rok |
|  | # – | # voda | # - | # m3/rok | # . | # Kč/rok |
|  | # 31.12.2028 | # ostatní provozní náklady | # - | # - | # 0 | # Kč/rok |
|  |  | # zaručené úspory celkem | # - | # - | # 15 428 018 | # Kč/rok |
| # 4 |  | # teplo | # 928 | # MWh/rok | # 3 005 385 | # Kč/rok |
|  | # 01.01.2029 | # elektrická energie | # 2 366 | # MWh/rok | # 12 422 634 | # Kč/rok |
|  | # – | # voda | # - | # m3/rok | # . | # Kč/rok |
|  | # 31.12.2029 | # ostatní provozní náklady | # - | # - | # 0 | # Kč/rok |
|  |  | # zaručené úspory celkem | # - | # - | # 15 428 018 | # Kč/rok |
| # 5 |  | # teplo | # 928 | # MWh/rok | # 3 005 385 | # Kč/rok |
|  | # 01.01.2030 | # elektrická energie | # 2 366 | # MWh/rok | # 12 422 634 | # Kč/rok |
|  | # – | # voda | # - | # m3/rok | # . | # Kč/rok |
|  | # 31.12.2030 | # ostatní provozní náklady | # - | # - | # 0 | # Kč/rok |
|  |  | # zaručené úspory celkem | # - | # - | # 15 428 018 | # Kč/rok |
| # 6 |  | # teplo | # 928 | # MWh/rok | # 3 005 385 | # Kč/rok |
|  | # 01.01.2031 | # elektrická energie | # 2 366 | # MWh/rok | # 12 422 634 | # Kč/rok |
|  | # – | # voda | # - | # m3/rok | # . | # Kč/rok |
|  | # 31.12.2031 | # ostatní provozní náklady | # - | # - | # 0 | # Kč/rok |
|  |  | # zaručené úspory celkem | # - | # - | # 15 428 018 | # Kč/rok |
| # 7 |  | # teplo | # 928 | # MWh/rok | # 3 005 385 | # Kč/rok |
|  | # 01.01.2032 | # elektrická energie | # 2 366 | # MWh/rok | # 12 422 634 | # Kč/rok |
|  | # – | # voda | # - | # m3/rok | # . | # Kč/rok |
|  | # 31.12.2032 | # ostatní provozní náklady | # - | # - | # 0 | # Kč/rok |
|  |  | # zaručené úspory celkem | # - | # - | # 15 428 018 | # Kč/rok |
| 8 |  | teplo | 928 | MWh/rok | 3 005 385 | Kč/rok |
|  | 01.01.2033 | elektrická energie | 2 366 | MWh/rok | 12 422 634 | Kč/rok |
|  | – | voda | - | m3/rok | . | Kč/rok |
|  | 31.12.2033 | ostatní provozní náklady | - | - | 0 | Kč/rok |
|  |  | zaručené úspory celkem | - | - | 15 428 018 | Kč/rok |
| 9 |  | teplo | 928 | MWh/rok | 3 005 385 | Kč/rok |
|  | 01.01.2034 | elektrická energie | 2 366 | MWh/rok | 12 422 634 | Kč/rok |
|  | – | voda | - | m3/rok | . | Kč/rok |
|  | 31.12.2034 | ostatní provozní náklady | - | - | 0 | Kč/rok |
|  |  | zaručené úspory celkem | - | - | 15 428 018 | Kč/rok |
| 10 |  | teplo | 928 | MWh/rok | 3 005 385 | Kč/rok |
|  | 01.01.2035 | elektrická energie | 2 366 | MWh/rok | 12 422 634 | Kč/rok |
|  | – | voda | - | m3/rok | . | Kč/rok |
|  | 31.12.2035 | ostatní provozní náklady | - | - | 0 | Kč/rok |
|  |  | zaručené úspory celkem | - | - | 15 428 018 | Kč/rok |
| CELKEM |  | teplo | 9 276 | MWh/rok | 30 053 846 | Kč |
|  | 01.01.2026 | elektrická energie | 23 662 | MWh | 124 226 336 | Kč |
|  | - | voda | 0 | m3 | 0 | Kč |
|  | 31.12.2035 | ostatní provozní náklady | - | - | 0 | Kč |
|  |  | zaručené úspory celkem | - | - | 154 280 182 | Kč |

  - Způsob garance navrhované úspory

Sankce ESCO za nedosažení garantované úspory bude stanovena následujícím postupem:

Na konci každého zúčtovacího období provede ESCO výpočet úspory nákladů ÚSPZO,RC za uplynulé zúčtovací období v souladu s přílohou č. 5. Výpočet této úspory bude proveden s referenčními cenami energií definovanými v příloze č. 2.

Pokud bude za dané zúčtovací období ÚSPZO nižší, než garantovaná úspora GÚZO uvedená pro toto zúčtovací období, vzniká Klientovi právo na sankci ESCO za nedosažení garantované úspory v daném zúčtovacím období. Výše sankce bude stanovena následovně:

SankceZO = GÚZO – ÚSPZO

procentuální podíl sankce pro Klienta	0 %

procentuální podíl sankce pro ESCO	100 %

  - Podíl Klienta na úspoře dosažené nad garantovanou

Výše podílu Klienta na úspoře dosažené nad garantovanou úsporu:

procentuální podíl Klienta na úspoře dosažené nad garantovanou úsporu	70 %

procentuální podíl ESCO na úspoře dosažené nad garantovanou úsporu	30 %

Způsob vypořádání podílu ESCO na úspoře dosažené nad garantovanou úsporu je uveden a rozpracován podle zadávací dokumentace a příloha je v souladu s článkem 10 smlouvy:

Prémie ESCO bude stanovena následujícím postupem:

Pokud bude úspora nákladů ÚSPZO,RC za dané zúčtovací období vyšší, než garantovaná úspora GÚZO uvedená pro toto zúčtovací období, vzniká ESCO právo na prémii ve výši:

PrémieZO = 0,30 x (ÚSPZO,RC – GÚZO)

Význam označení:

SankceZO [Kč]	je sankce ESCO za dané zúčtovací období;

PrémieZO [Kč]	je prémie ESCO za dané zúčtovací období;

ÚSPZO [Kč]	je celková úspora nákladů za zúčtovací období stanovená v souladu s přílohou č. 6, při daných referenčních cenách energií;

GÚZO [Kč]	je garantovaná úspora nákladů za zúčtovací období.

# Příloha č. 6: Vyhodnocování dosažených úspor

Dle článku 28 bodu č. 3 byla příloha dodavatelem označena jako obchodní tajemství.

# Příloha č. 11: Rozčlenění nabídkové ceny po objektech a opatření

# Příloha č. 12: Vzor Oznámení o postoupení pohledávek

Statutární město Havířov

Svornosti 2

736 01 Havířov - Město

Praha dne ........

Věc:	Oznámení o postoupení pohledávek („Oznámení“)

Vážení,

tímto Vám oznamujeme, že jsme se společností Factoring KB, a.s., se sídlem náměstí Junkových 2772/1, Stodůlky, 155 00 Praha 5, IČO 25148290 („Factoring KB“) uzavřeli dne .......  Smlouvu o úplatném postoupení pohledávek bez postihu č. ......., na jejímž základě naše společnost ENESA a.s. se sídlem U Voborníků 852/10, Vysočany, 190 00 Praha 9, IČO 27382052 postoupila Factoringu KB níže specifikované pohledávky, které nám za Vámi vznikly z titulu Smlouvy o energetických službách určených veřejnému zadavateli č. 11/EO/24 ze dne 8. 1. 2024 („Kontrakt”), a to:

- pohledávky z titulu úhrady ceny za provedení základních opatření dle článku 17. Kontraktu v celkové výši bude doplněno podle skutečnosti Kč (slovy: bude doplněno podle skutečnosti) bez příslušné DPH, a

- pohledávky na úhradu ceny finančních nákladů dle článku 18. Kontraktu ve výši 
bude doplněno podle skutečnostiKč (slovy: bude doplněno podle skutečnostikorun českých) v souvislosti s úhradou ceny za provedení základních opatření dle článku 17. Kontraktu.

Pohledávky na zaplacení ceny za provedení základních opatření jsou evidovány níže uvedeným daňovým dokladem, který obsahuje veškeré náležitosti daňového dokladu podle platných právních předpisů:

| Číslo daňového dokladu (faktury) | Měna | Výše daňového dokladu (faktury) |
| --- | --- | --- |

Postoupené pohledávky jsou splatné postupně v jednotlivých splátkách dle splátkového kalendáře, který tvoří Přílohu č. 3 Kontraktu, a to spolu s pohledávkami na úhradu ceny finančních nákladů.

Po obdržení tohoto Oznámení jste povinni uhradit pohledávky výlučně ve prospěch Factoringu KB, 
a to na bankovní účet číslo 271445030207/0100 (IBAN CZ7801000000271445030207), přičemž jako variabilní symbol uveďte číslo výše uvedeného daňového dokladu.

Pohledávky lze považovat za řádně uhrazené a Váš závazek k jejich úhradě za splněný pouze v případě, budou-li pohledávky uhrazeny způsobem dle předchozí věty.

Nadále jste povinni při úhradě pohledávky postupovat pouze podle tohoto Oznámení nebo podle pokynů Factoringu KB, bez ohledu na jakýkoliv jiný daňový doklad, oznámení nebo specifikaci platebních podmínek, které by Vám byly třetí stranou doručeny. Jakékoli změny nebo zrušení tohoto Oznámení mohou být prováděny pouze Factoringem KB.

S pozdravem

ENESA a.s.

_________________________________		_________________________________

Jméno: jméno a příjmení				Jméno: jméno a příjmení

Pozice: funkce podepisující osoby			Pozice: funkce podepisující osoby

Prosíme dlužníka o podepsání níže uvedeného prohlášení a zaslání zpět na naši adresu

Prohlášení a závazky dlužníka vůči Factoringu KB:

Statutární město Havířov, se sídlem Svornosti 2, 736 01 Havířov - Město, IČO 00297488:

1.	prohlašuje, že bere na vědomí postoupení výše specifikovaných pohledávek Factoringu KB.

2.	prohlašuje, že Kontrakt byl uzavřen v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, a byly splněny veškeré podmínky stanovené tímto zákonem a zákonem č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění.

3.	potvrzuje, že smluvní plnění, k němuž se postoupené pohledávky vztahují, bylo řádně dodáno 
a dlužníkem převzato dle Kontraktu, že na něm nebyly dlužníkem shledány žádné závady ani jiné nedostatky, které by byly důvodem k reklamaci či by jinak mohly ovlivnit uhrazení postoupených pohledávek v plné výši v den jejich splatnosti, případně ve sjednaných splátkách.

4.	potvrzuje, že ke dni oznámení o postoupení pohledávek nemá žádné pohledávky způsobilé k započtení vůči postoupeným pohledávkám.

5.	uznává tímto vůči Factoringu KB jako postupníkovi ve smyslu § 1884 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů postoupené pohledávky jako pravé, jakož i uznává svůj dluh z Kontraktu v celkové výši bude doplněno podle skutečnostiKč odpovídající postoupeným pohledávkám z uvedených daňových dokladů a zavazuje se jej zaplatit dle sjednaného splátkového kalendáře výlučně ve prospěch Factoringu KB na bankovní účet č. 271445030207/0100 (IBAN CZ7801000000271445030207) v souladu s tímto Oznámením, případně v souladu s platební instrukcí Factoringu KB, v plné hodnotě a v uvedené měně.

6.	se neodvolatelně zavazuje, že Factoringu KB v souladu s § 2890 Občanského zákoníku nahradí veškerou újmu a náklady (slib odškodnění), které mu vzniknou v důsledku neuveřejnění nebo vadného uveřejnění Kontraktu ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv v registru smluv.

Havířov dne: ………………

Statutární město Havířov

_________________________________

Jméno: jméno a příjmení

Pozice: funkce podepisující osoby