SMLOUVA O ZHOTOVENÍ č. 125/2024

„Pasportizace objektů MSSS v Mostě – p. o., vč. BIM modelů a Implementace do CAFM SW“

(dále jen „smlouva“)

uzavřená podle § 2586 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

| 1. | Objednatel: | Městská správa sociálních služeb v Mostě - příspěvková organizace |
| --- | --- | --- |
|  | Sídlo: | Barvířská 495, 434 01 Most |
|  | IČO: | 00831212 |
|  | DIČ: | CZ00831212 |
|  | Spisová zn.: | O 1333 vedená u Městského soudu v Praze |
|  | Bankovní spojení: Zastoupený: | xxxxx Ing. Lubošem Trojnou, ředitelem organizace |
| 2. | Zhotovitel: | Visual Systems s.r.o. |
|  | Sídlo: | Příčná 1892/4, Nové Město, 110 00 Praha 1 |
|  | IČO: 08225974 | 08225974 |
|  | DIČ: CZ08225974 | CZ08225974 |
|  | Spisová zn.: | C 315088 vedená u Městského soudu v Praze |

Bankovní spojení:	 xxxxx

Zastoupený:	 Mgr. Michaelem Pospíšilem, jednatelem společnosti

I.

Předmět smlouvy

- Předmětem plnění je pasportizace vč. modelů BIM a Implementace do CAFM SW v objektech určených zadavatelem v rozsahu dle specifikací níže.

Pasportizace spočívá ve vytvoření stavební výkresové dokumentace skutečného stavu nasnímaného objektu. Součástí výstupu jsou půdorysy s kótami, příčný a podélný řez objektem a pohledy. Pro upřesnění zadavatel uvádí, že předmětem plnění je zpracování půdorysů všech podlaží, tedy vč. případných sklepů a podkroví. Součástí výkresové dokumentace skutečného stavu nasnímaného objektu bude pro každé podlaží také označený seznam všech místnosti s údaji o jejich podlahových plochách. Výsledná data jsou předána v digitální podobě ve formátu PDF, přičemž nedílnou součástí je rovněž datový výstup ve formátu DWG. Zadavatel požaduje realizaci pomocí přesného 3D laserového scanování formou barevného mračna bodů s výstupem k předání v podobě:

- 3D modelu = (prostorový model celkového stavebního řešení budovy)

- 2D výkresy = (půdorysy jednotlivých podlaží, řezy, pohledy)

Modely BIM jsou prostorová data získaná z nasnímaného objektu zpracovaná do standardizovaného formátu IFC. Tato data zároveň slouží jako podklad pro moderní (digitální) plánování stavebních úprav a pro digitální správu budovy. Úroveň detailu provedení stavební části modelu BIM bude u každého objektu totožná s úrovní provedení pasportizace (výkresové dokumentace). Zadavatel dále požaduje, aby BIM model (.IFC) byl připravený pro import do CAFM systému, tedy aby zahrnoval vyznačení hlavních, viditelných, technických a bezpečnostní prvků v budově. Mezi technické a bezpečnostní prvky patří zejm.: viditelné rozvaděče, požární hydranty, hasicí přístroje a hlavní prvky TZB. Předmětem nejsou sítě, VTZ potrubí a ZTI potrubí.

Implementace do CAFM SW spočívá v implementaci 3D modelu objektu ve formátu IFC do Zadavatelem zvoleného CAFM systému tak, aby bylo možno v rámci CAFM systému tento 3D model uživatelsky zobrazit bez nutnosti užití SW anebo licencí třetích stran. Propojení technologií evidovaných v rámci CAFM systému s prvky v rámci 3D modelu. Zobrazením prvku 3D modelu, pomocí integrovaného prohlížeče souborů ve formátu IFC v rámci CAFM systému, budou zobrazeny informace evidované v 3D modelu, případně doplňující informace evidované v CAFM systému, pokud je prvek v 3D modelu propojen s informacemi v CAFM systému.

Technické požadavky a další informace ke zpracování pasportizace a informačních modelů budov (BIM) jsou uvedeny v příloze č. 1 – Technické požadavky.

2. Zhotovitel prohlašuje, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, a že do své nabídky zaslané do této veřejné soutěže zahrnul všechny dodávky, práce a služby, jež jsou ke splnění díla nezbytné. Jakékoliv v tomto ohledu později zjištěné nedostatky nebudou objednatelem akceptovány, přičemž důsledky z toho plynoucí nebudou mít vliv na cenu zhotovitele.

3. Místem plnění závazku zhotovitele budou následující objekty:

- Domov pro seniory, ul. Barvířská 495, Most – jedná se o komplex tří vzájemně propojených budov. Dva obytné objekty mají 1 podzemní a 11 a 12 nadzemních podlaží. Ve třetím dvoupatrovém nepodsklepeném objektu je umístěná kuchyně a společenské sály s jídelnou.

- Domov pro seniory, ul. Jiřího Wolkera 404, Most – jedná se o komplex tří vzájemně propojených budov. Dva obytné bloky A a B jsou podsklepené a mají tři nadzemní podlaží. Třetí budova je jednopodlažní a slouží jako administrativa.

- Domov pro seniory, ul. Antonína Dvořáka 2166, Most – samostatně stojící budova, podsklepená se 
4. nadzemními podlažími.

- Penzion pro seniory, ul. Komořanská 818, Most – opět se jedná o komplex tří vzájemně propojených budov. Dvě z nich jsou obytné bloky, podsklepené se čtyřmi nadzemními podlažími. Třetí objekt je podsklepený s jedním nadzemním podlažím, kde je společenská místnost, kuchyně a sociální zázemí.

- Penzion pro seniory, ul. Ke Koupališti 1180, Most – opět se jedná o komplex tří vzájemně propojených budov. Objekt A je tvořen 1 PP a 6 NP. Objekt B je tvořen 1 PP a 7 NP. Třetí objekt C je nepodsklepený s jedním nadzemním podlažím, kde je společenská místnost, kuchyně a sociální zázemí.

- Penzion pro seniory, ul. Albrechtická 1074, Most – opět se jedná o komplex tří vzájemně propojených budov. Dvě z nich jsou obytné bloky, podsklepené se čtyřmi nadzemními podlažími. Třetí objekt je nepodsklepený s jedním nadzemním podlažím, kde je společenská místnost, kuchyně, sociální zázemí a administrativa.

- Denní stacionář a jesle, ul. Františka Malíka 973, Most, zařízení pro děti a mládež, nebytový prostor.

ll.

Termíny plnění

1. Zhotovitel se zavazuje dokončit dílo nejpozději do 90 dnů od nabytí účinnosti této smlouvy.

2. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje dílo specifikované v čl. I. této smlouvy zhotovit vlastními prostředky a předat je objednateli v plném rozsahu a v objednatelem požadované kvalitě.

3. Nepředá-li zhotovitel dokončené dílo ani do pátého dne po uplynutí termínu stanoveném v objednávce, považuje se toto prodlení za podstatné porušení smluvních povinností ze strany zhotovitele.

III.

Cena a platební podmínky

      - Za provedení díla podle článku I. této smlouvy zaplatí objednatel zhotoviteli sjednanou cenu ve výši 1 788 802,- Kč bez DPH

(slovy: jeden milion sedm set osmdesát osm tisíc osm set dva korun českých).

Smluvní strany prohlašují, že výše uvedená cena za provedení díla je pevná a nepřekročitelná. Zhotovitel tedy není oprávněn uvedenou cenu navýšit nad rámec uvedené ceny.

2. Veškeré úhrady objednatele dle této smlouvy budou prováděny bezhotovostním převodem na bankovní účet zhotovitele uvedený v záhlaví této smlouvy. Dnem zaplacení se rozumí den, kdy došlo k odepsání příslušné částky, na kterou byla faktura vystavena, z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.

3. Podmínkou pro vystavení faktury ze strany zhotovitele je předání uceleného celku (objekt) dokončeného díla objednateli, a to formou zaslání e-mailu s veškerými podklady. Objednatel následně neprodleně provede kontrolu, zda všechny části dokončeného díla splňují jeho požadavky. V případě, že dílo bude dokončeno a předáno po termínu stanoveném v čl. II. odst. 1 této smlouvy, bude ze strany objednatele (kontaktní osoby) konstatováno prodlení s předáním dokončeného díla současně s uvedením počtu dnů prodlení. Fakturaci je poté zhotovitel povinen provést v souladu s čl. VI. odst. 1 této smlouvy.

4. Faktura je splatná do 15 dnů od jejího doručení objednateli. Faktura bude mj. obsahovat číslo konkrétní objednávky a číslo této smlouvy a konstatování ze strany objednatele, zda došlo ze strany zhotovitele k prodlení (s uvedením počtu dnů prodlení) či nikoliv. Faktura musí splňovat náležitosti daňového dokladu dle platných předpisů České republiky. V opačném případě objednatel fakturu zhotoviteli vrátí. Po doručení nové faktury obsahující všechny náležitosti počne běžet nová lhůta její splatnosti.

IV.

Povinnosti smluvních stran

- Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu sdělit objednateli jakékoliv skutečnosti, které by mohly mít vliv na změnu pokynů ze strany objednatele.

2. Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli veškerou potřebnou součinnost pro zaměření veškerých prostor ve vybraných objektech.

3.  Objednatel nesouhlasí s tím, aby zhotovitel v rámci plnění předmětu smlouvy využil subdodavatele. Zhotovitel je tedy povinen plnit tuto smlouvu, respektive předmětu smlouvy sám, za pomocí vlastních prostředků a bez využití subdodavatelů.

V.

Způsob komunikace a kontakty

1. Veškerá oznámení, žádosti nebo jiná sdělení učiněná některou ze smluvních stran na základě této smlouvy budou uskutečněna písemně a budou považována za řádně učiněná, jakmile budou doručena druhé smluvní straně na adresu uvedenou v záhlaví smlouvy k rukám níže uvedené osoby určené pro komunikaci nebo do datové schránky. Za řádně učiněné oznámení smluvní strany považují i oznámení učiněné elektronickou poštou (e-mailem).

2. Kontaktními osobami v době uzavření smlouvy jsou:

na straně objednatele: Ing. Luboš Trojna, ředitel MSSS v Mostě – p. o.

na straně zhotovitele:  Mgr. Michael Pospíšil

3. Smluvní strany jsou povinny se o jakékoliv změně kontaktů neprodleně informovat.

VI.

Smluvní sankce, ukončení smlouvy

1. Pro případ prodlení zhotovitele s předáním dokončeného díla v termínu je smluvními stranami dohodnuta smluvní pokuta ve výši 0,5 % z ceny (bez DPH) uvedené v objednávce, a to za každý, i započatý, den prodlení. V případě vzniku prodlení je zhotovitel povinen fakturovat objednateli cenu díla sníženou o smluvní pokutu.

2. Uplatnění smluvní pokuty nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za případnou škodu, která objednateli či třetím osobám vznikne v souvislosti s plněním závazků dle této smlouvy.

3. Tuto smlouvu lze, kromě zákonem stanovených důvodů, ukončit níže uvedenými způsoby:

- písemnou dohodou smluvních stran, a to ke dni uvedenému v dohodě,

- odstoupením od smlouvy pro podstatné porušení smluvních povinností,

- objednatel může tuto smlouvu vypovědět kdykoliv, a to bez udání důvodu. Výpovědní lhůta činí

1 měsíc a počíná prvním dnem měsíce následujícího po obdržení výpovědi druhou smluvní stranou.

4. V případě, že se ukáže, že prohlášení prodávajícího dle čl. VII, odst. 11 Smlouvy je v rozporu s realitou (tedy prodávající uvede nepravdivé údaje), případně prodávající neprodleně (nejpozději do 5 pracovních dnů od doby co se informaci dozvěděl) nesdělí změnu okolností dle čl. VII odst. 12 Smlouvy, tak je kupující oprávněn požadovat po prodávajícím smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každé takové jednotlivé pochybení

VII.

Závěrečná ustanovení

- Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu, v případě listinné verze smlouvy. Obě smluvní strany obdrží jeden stejnopis, v případě listinné verze smlouvy.

- Smlouva může být měněna nebo zrušena pouze písemně, a to v případě změn smlouvy číslovanými dodatky, které musí být podepsány oběma smluvními stranami.

- Smluvní strany se zavazují, že veškeré případné spory, do nichž se při plnění této smlouvy dostanou, budou řešeny v prvé řadě dohodou. Zástupci smluvních stran se sejdou na základě písemné výzvy v dohodnutém termínu a místě nejpozději do 10 dnů ode dne doručení výzvy.

- Smluvní strany považují povinnost doručit písemnost do vlastních rukou za splněnou i v případě, že adresát zásilku, odeslanou na jeho v této smlouvě uvedenou či naposledy písemně oznámenou adresu pro doručování, odmítne převzít, její doručení zmaří nebo si ji v odběrní lhůtě nevyzvedne, a to desátým dnem ode dne vypravení písemnosti.

- Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla vedena v evidenci smluv vedené odběratelem, která bude přístupná dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení této smlouvy a datum jejího uzavření. Údaji o smluvních stranách se u fyzických osob rozumí zejména údaj o jménu, příjmení, datu narození a místě trvalého pobytu.

- Smluvní strany se dohodly, že odběratel zajistí zveřejnění této smlouvy, včetně veškerých příloh a případných dodatků, a to nejpozději do 30 dnů od podpisu smlouvy, v Informačním systému Registru smluv, a to způsobem a v souladu s ustanoveními dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). V případě nesplnění tohoto ujednání může uveřejnit smlouvu v registru zhotovitel.

- Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství a udělují svolení k jejich zpřístupnění ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb. a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.

- Po uveřejnění v registru smluv obdrží zhotovitel potvrzení z registru smluv. Potvrzení obsahuje metadata, je ve formátu .pdf, označeno uznávanou elektronickou značkou a opatřeno kvalifikovaným časovým razítkem.

- Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

- Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že tato byla sepsána na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle a nebyla ujednána v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Na  důkaz  toho připojují své podpisy.

- Zhotovitel prohlašuje, že jeho obchodní společnost není obchodní společností (osobou), ve které veřejný funkcionář uvedený v ust. § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů (tj. člen vlády nebo vedoucí jiného ústředního správního úřadu, v jehož čele není člen vlády) nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společník a v obchodní společnosti;

- subdodavatel (podzhotovitel), prostřednictvím kterého prodávající prokazuje kvalifikaci (existuje-li takový), není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v ust. § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů (tj. člen vlády nebo vedoucí jiného ústředního správního úřadu, v jehož čele není člen vlády) nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti

- zhotovitel (případně subdodavatel) dále čestně prohlašuje, že se na něj nevztahuje nařízení Rady (EU) 2022/576 ze dne 8. dubna 2022, kterým se mění nařízení (EU) č. 833/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině, dle kterého není možné zadat veřejnou zakázku:

a) jakémukoli ruskému státnímu příslušníkovi, fyzické či právnické osobě nebo subjektu či orgánu se sídlem v Rusku,

b) právnické osobě, subjektu nebo orgánu, které jsou z více než 50 % přímo či nepřímo vlastněny některým ze subjektů uvedených v písmeni a) tohoto odstavce, nebo

c) fyzické nebo právnické osobě, subjektu nebo orgánu, které jednají jménem nebo na pokyn některého ze subjektů uvedených v písmeni a) nebo b) tohoto odstavce, včetně subdodavatelů, zhotovitelů nebo subjektů, jejichž způsobilost je využívána ve smyslu směrnic o zadávání veřejných zakázek, pokud představují více než 10 % hodnoty zakázky, nebo společně s nimi.

Zhotovitel (případně subdodavatel) dále čestně prohlašuje, že žádné finanční prostředky, které obdrží za plnění veřejné zakázky, zhotovitel nepoužije v rozporu s mezinárodními sankcemi podle § 2 zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů, zejména, že tyto finanční prostředky přímo ani nepřímo nezpřístupní osobám, subjektům či orgánům s nimi spojeným uvedeným v sankčních seznamech v souvislosti s konfliktem na Ukrajině nebo jejich prospěch; aktuální seznam sankcionovaných osob je uveden na https://www.financnianalytickyurad.cz/files/20220412-ukr-blr.xlsx.

- Zhotovitel je povinen neprodleně informovat kupujícího v případě, že se v jeho obchodní společnosti případně u některého subdodavatele vyskytnou okolnosti, které by byly v rozporu s podmínkami stanovenými v odst. 11 tohoto článku této Smlouvy či v rozporu s platnými právními předpisy ČR či předpisy Evropské unie, které upravují výše uvedenou problematiku (tedy zejména problematiku střetu zájmů a opatření související s válkou na Ukrajině).

V Mostě dne 14.11.2024				14.11.2024

Objednatel: 						Zhotovitel:

Příloha  č. 1 – Technické požadavky

Pasportizace stávajících budov – Technické požadavky na informační model budovy (BIM)

Soupis požadavků:

Cílem je získání digitálního modelu budovy (digitální dvojče), který bude sloužit jako pasport stávajících konstrukcí budovy. Tento digitální model mimo jiné může sloužit jako podklad pro vyhotovení projektové dokumentace na opravu/rekonstrukci. Tato projektová dokumentace již bude zpracovávána také v informačním modelu a následně bude podkladem pro dokumentaci skutečného provedení a správu budovy v CAFM systému. Součástí digitálního modelu budovy jsou i vnější konstrukce, jako jsou schodiště, terasy a opěrné zídky.

Digitální model bude zpracován v softwaru, který je kompatibilní s formátem *.ifc.

Pro předání modelu budou použity vždy následující formáty:

- Bude použít otevřený formát IFC.

- Bude použit nativní formát grafického software použitého pro přípravu dat (*.rvt nebo *.pln…).

- Bude proveden 2D výstup půdorysů všech podlaží a 2 řezů ve formátu *.dwg a *.pdf.

- Bude předáno také nasnímané, zdrojové mračno bodů (tzv. point-cloud)

Data ve všech formátech (IFC, nativního i 2D výstupů) si odpovídají. Za správnost, obsah a integritu dat v předávaném formátu je zodpovědný zhotovitel.

Podkladem pro pořízení digitálního modelu je laserové zaměření objektu.

2D výkresy půdorysů budou obsahovat mimo jiné legendy min. v tomto rozsahu:

Legenda místností vycházející z informací uvedených pro zónu místnosti (číslo místnosti a plocha místnosti v m2).

Požadavky na laserové zaměření (scan):

Jedná se o provedení scanování, které je podkladem pro vyhotovení digitálního dvojčete budovy jako podkladu pro zachycení výchozího stavu objektu (pasportu).

Požadujeme provedení laserového scanování s přesností +-20mm.

Vyhotovení digitálního, interaktivního 3D modelu vč. 3D prohlídky vytvořeného z dat nasnímaných procesem laserového měření, přičemž 3D prohlídka musí umožňovat: plynulé procházení vnitřních a vnějších prostor objektu, vizuální náhled objektu a půdorysu objektu, zobrazování v brýlích pro virtuální realitu, souřadnicového odkazování do konkrétních míst uvnitř modelu, automatickou prezentaci vybraných vnitřních a vnějších prostor modelu.

Digitální model bude zpracován v úrovni podrobnosti odpovídajícímu LOD300 (Level of Development (LOD) Specification – BIM Forum). Jedná se o přesné (vychází z provedeného laserového scanování) tvarové a dispoziční řešení objektu jak v interiéru, tak i v exteriéru. Předmětem pasportizace a zanesení do modelu nejsou rozvody vody, plynu, elektřiny, VZT a jiné skryté instalace.

Technologické prvky jsou označovány schématicky 3D modelem bez zjišťování konkrétního typu, výkonů a kapacit či přesných rozměrů. Také se u technologií nezakreslují přívodní rozvody (např. potrubí radiátorů aj.).

Zadavatel dále požaduje, aby BIM model (.IFC) byl připravený pro import do CAFM systému, tedy aby zahrnoval vyznačení hlavních, viditelných, technických a bezpečnostní prvků v budově. Mezi technické a bezpečnostní prvky patří zejm.: viditelné rozvaděče, požární hydranty, hasicí přístroje a hlavní prvky TZB. Předmětem nejsou sítě, VTZ potrubí a ZTI potrubí.

Specifikace výsledného modelu a konstrukcí

Obecná LOD Specifikace

a) LOD 100

Velmi stylizovaný prvek bez detailů, může být znázorněn symbolem nebo genericky reprezentativním elementem. Reprezentuje povrchové rozměry. Prvky nesou pouze grafickou informaci.

b) LOD 200

Prvek je graficky znázorněn v modelu jako obecný nebo sestava objektů s přibližným množstvím, geometrií a orientací v prostoru - dostatečně reprezentující typ a materiál daného komponentu. Informace negrafického formátu mohou již být k tomuto prvku připojeny.

c) LOD 300

Detailní prvek s minimální stylizací, stanoveným množstvím, proporcemi a umístěním v prostoru pro identifikaci typu a materiálu komponentu. Výrobní, nebo předvýrobní objekt, reprezentující konečnou fázi návrhu, konstrukční – specifikované rozměry, tvar, umístění, atd. Prvek obsahuje většinu svých negrafických informací.

d) LOD 350

Podrobný, přesný, konkrétní objekt s požadavky na konstrukci a vlastnosti materiálů a tavebních prvků včetně specializovaných subdodavatelských dat. Množství, velikost, tvar, umístění orientace a rozhraní mezi ostatními stavebními nebo technologickými prvky jsou jasně určeny a korespondují spolu jako celek. Informace negrafického formátu jsou již k danému prvku připojeny, a to na úrovní materiálové a výrobkové specifikace. Prvky např. obsahují napojovací body pro připojení dalších struktur mostů, budov atd. Není obsažen ve standardech CZ BIM.

e) LOD 400  Velmi podrobný detailní objekt s přesnou definicí materiálů a struktury. Jsou připojeny detaily výroby, montáže a informace o instalaci. Informace negrafického formátu jsou na úrovních specifikace požadavků na užívání, servis a revize. Např. u ŽB konstrukcí obsahuje i detailní model a specifikaci výztuže.

F) LOD 500  Jde o digitální virtuální obraz skutečného prvku, tak jak je realizován na stavbě, jedná se o dokumentaci skutečného provedení, vytvořenou pro správu objektu. Jsou připojeny detaily výroby, montáže a informace o instalaci. Informace negrafického formátu jsou optimalizované pro správu objektu - užívání, servis. Z důvodu optimalizace využití jako podkladu pro CAFM může být geometrie tvarově složitých prvků stylizována, prvek obsahuje potřebné detailní informace v připojené dokumentaci a vlastních parametrech.

Značení technologií dle metodiky Revisio pro import do CAFM systému Revisio

Implementace 3D modelu objektu ve formátu IFC do CAFM systému Revisio, tak, aby bylo možno v rámci CAFM systému tento 3D model uživatelsky zobrazit bez nutnosti užití SW anebo licencí třetích stran. Propojení technologií evidovaných v rámci CAFM systému s prvky v rámci 3D modelu objektu pomocí identifikátoru RevisioType a RevisioID.

Zobrazením prvku 3D modelu, pomocí integrovaného prohlížeče souborů ve formátu IFC v rámci CAFM systému, budou zobrazeny informace evidované v 3D modelu, případně doplňující informace evidované v CAFM systému, pokud je prvek propojen s informacemi v CAFM systému Revisio.