# DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO č. SML/0313/24

„SILNICE II/150: BYSTŘICE POD HOSTÝNEM – LOUKOV, PROPUSTEK“

uzavřená podle z. č. 89/2012 Sb. občanský zákoník

Článek I.

Smluvní strany

Objednatel:					Ředitelství silnic Zlínského kraje,

příspěvková organizace

Adresa:					K Majáku 5001, 760 01 Zlín

Zápis v obchodním rejstříku:			Krajský soud Brno, oddíl Pr., vložka 295

IČ:						70934860

DIČ:						CZ70934860

Zastoupený:					Ing. Bronislav Malý, ředitel

K jednání o technických věcech pověřen:	xxxxxxxxxxxxxxx

Tel.:						xxxxxxx

E-mail:					xxxxxxxxx

Technický dozor:				xxxxxxxxxx

Bankovní spojení:				Česká spořitelna, a. s., č. ú. 3464732/0800

Zhotovitel:					Správa a údržba silnic Kroměřížska, s.r.o.

Adresa:					Kotojedy 56, 767 01 Kroměříž

Zápis v obchodním rejstříku:			Krajský soud Brno, oddíl C, vložka 44644

IČ:						269 08 298

DIČ:						CZ26908298

Zastoupený:					Ing. Vladimír Kutý, jednatel společnosti

K jednání o technických věcech pověřen:	xxxxxxxxx

Tel.:						xxxxxxxx

E-mail:					xxxxxxxxxxx

Bankovní spojení:				Komerční banka, a.s., č. ú. 86-2246480277/0100

uzavírají dodatek č. 1 smlouvy o dílo č. SML/0313/24 ze dne 13.6.2024 z těchto důvodů:

Provádění prací bylo plánována v září až listopadu 2024. Zhotoviteli však nebyl silničním správném úřadem vydán souhlas s částečnou uzavírkou silnice II/150. Důvodem byla úplná uzavírka na stejné silnici v obci Loukov při provádění opravy vozovky v záruční době.

Vzhledem k blížícímu se termínu zimního období 2024-25 bylo dohodnuto, že realizace zakázky se přesune na jaro roku 2025.

Článek II.

Změny ve smlouvě o dílo

1.  Článek IV. Čas a místo plnění díla

Dosavadní text je nahrazen textem:

- Termín splnění díla:			   do 30. 6. 2025

- Místo plnění:				   silnice II/150, Bystřice pod Hostýnem – Loukov

- Místo předání dokladů pro předání díla:	   sídlo objednatele

Článek X.

Závěrečná ustanovení

- Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu a účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Ředitelství silnic Zlínského kraje zajistí zveřejnění dodatku v registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb.

- Ostatní ujednání smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti beze změn.

- Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku svými podpisy. Zároveň smluvní strany prohlašují, že tento dodatek projednaly a že nebyl ujednán v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

Ve Zlíně	14.11.2024				   	V Kroměříži 15.11.2024

……………………………………			   ……………………………………

Ing. Bronislav Malý					   Ing. Vladimír Kutý                                    ředitel						   jednatel společnosti