Dodatek č. 3

ke Smlouvě o dílo ze dne 27.05.2024 na provedení stavby „Obnova památkově významné historické nemovitosti kina Central – 2. etapa“

uzavřený podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,

ve znění pozdějších předpisů

# Smluvní strany

## Objednatel: 			město Český Těšín

se sídlem:			nám. ČSA 1/1, 737 01 Český Těšín

zastoupen:			Karlem Kulou, starostou města

ve věcech technických:		…………………………………………..

…………………………………………..

e-mail:				…………………………………………..

IČ:				00297437

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:			P.O.stav-trade, spol. s r.o.

se sídlem:			Bohumínská 404/14, 733 01  Karviná

zastoupen:			Ing. Bogdan Kujawa, jednatel

ve věcech technických:		…………………………………………..

e-mail:				…………………………………………..

IČ:				277 89 012

DIČ:				CZ27789012

(dále jen „zhotovitel“)

Z důvodu administrativního pochybení v průběhu zpracování dodatku č. 2 projektu „Obnova památkově významné historické nemovitosti kina Central – 2. etapa“ neodpovídá příloha dodatku č. 2 – část méněpráce, uzavřené smlouvě o dílo. Položka s názvem „Hloubení zapažených rýh šířky do 800 mm v nesoudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně“ s j. cenou 2.040 Kč bez DPH byla při zpracování dodatku č. 2 zaměněna s položkou s názvem „Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm v nesoudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně“ s j. cenou 2.600 Kč bez DPH, která je součástí položkového rozpočtu ze smlouvy o dílo a skutečně nebyla zhotovitelem v průběhu stavebních prací realizována. Tuto záměnu je nutné napravit. Z výše uvedeného důvodu, jenž vyvstaly z výše uvedených změn, se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo ze dne 27.05.2024. Specifikace dodatečných víceprací a méněprací tvoří přílohu k tomuto Dodatku č. 3.

# Změny

## Tímto Dodatkem č. 3 se ruší znění odstavce 5.1 článku 5. Cena díla a nahrazuje se následujícím zněním:

## 5.1	Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo provedené v rozsahu dle této smlouvy je stanovena v souladu se zákonem o cenách a činí:

cena díla dle původní smlouvy a Dodatku č.2 bez DPH			 2.734.830,55 - Kč

dodatečné méněpráce dle Dodatku č. 3 bez DPH		  		       -5.200,00 - Kč

dodatečné vícepráce dle Dodatku č. 3 bez DPH		  		        4.080,00 - Kč

celková cena díla bez DPH 				          		 2.733.710,55 - Kč

# Ostatní ujednání

## Všechna ustanovení smlouvy o dílo, pokud nejsou změněna nebo upřesněna tímto Dodatkem č. 3, zůstávají i nadále v platnosti a nemění se.

## Město Český Těšín je povinným subjektem ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv (dále také zákon). Smluvní strany se dohodly, že v případě, kdy tato smlouva vč. případných dodatků podléhá povinnosti uveřejnění v registru smluv dle zákona, bude subjektem, který vloží smlouvu a její případné dodatky do registru smluv, město Český Těšín, a to i v případě, kdy druhou smluvní stranou bude rovněž povinný subjekt ze zákona.

## Tento Dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

## Osobní údaje uvedené v tomto dodatku budou zpracovány pouze za účelem plnění předmětné smlouvy.

## Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 3 před jeho podpisem přečetly, a že byl uzavřen podle jejich pravé a svobodné vůle, což stvrzují svými podpisy.

## Dodatek č. 3 je vyhotoven ve 4 stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení.

## Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 3 je soupis víceprací a méněprací.

3.8	Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno usnesením Rady města Český Těšín čís.:1929/29./2/RM, dne 14.11.2024.

Českém Těšíně dne 15.11.2024		V Karviné dne 15.11.2024

______________________________   	   	_______________________________

za objednatele:			          	  	za zhotovitele:

Karel Kula, starosta					Ing. Bogdan Kujawa, jednatel