údržba

# ©Isfdi

STÁTNÍ fond dopravní

INFRASTRUKTURY

KRAJSKÁ SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC VYSOČINY příspěvková organizace SMLOUVA REGISTROVÁNA

pod číslem:

DODATEK č. 3

ke smlouvě o dílo

„Souvislé opravy silnic, opravy mostů a opěrných zdí Kraje Vysočina v roce 2016, V. etapa"

Část I - 811/01832 Ostrov - Opatovice

Číslo smlouvy objednatele: N-ST-8-2016-1 Číslo smlouvy zhotovitele: 2016/040

Objednatel:

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace

se sídlem: zastoupený:

Technický dozor: Bankovní spojení: Číslo účtu:

IČO:

DIČ:

Telefon:

Fax:

E-mail:

Zřizovatel:

(dále jen Objednatel)

Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava

xxxxxxxxxxx, MBA, ředitelem organizace

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Komerční banka, a.s.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 00090450 CZ00090450 567 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Zhotovitel:

Konstrukce a dopravní stavby s.r.o.

se sídlem:	Zbraslavice 2, PSČ 285 21

zastoupený:	xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, jednatelem společnosti

zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 142142

osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech

smluvních:	xxxxxxxxxxxx, jednatel společnosti

technických:	xxxxxxxxxxxxxxxx, jednatel společnosti

Bankovní spojení:	Česká spořitelna, a.s.

Č.účtu:	xxxxxxxxxxxxxxxxxx

IČO:	28447085

DIČ:	CZ28447085

Telefon:	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

(dále jen společně Zhotovitel)

Slsfdi

STÁTNÍ FOND DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

2.

Smluvní stany se vzájemně dohodly na změně stávající smlouvy ze dne 18. 8. 2016, ve znění dodatků č. 1 a č. 2 spočívající v stanovení konečné ceny a prodloužení termínu plnění tak, jak je ujednáno v přiložených změnových listech a soupisu prací, které jsou nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 3.

3.

  - Rozsah prací dle stávající smlouvy včetně přílohy se doplňuje o dodatečné stavební práce a méněpráce tak, jak jsou uvedeny v tomto Dodatku č. 3 a zejména v Soupisu prací, který je nedílnou součástí Dodatku č. 3.

  - Termín dokončení díla se v souladu s ustanovením Smlouvy o dílo, odstavec 4.4. a) se mění takto:

Článek 4 - Čas a místo plnění, odstavec 4.1. „Zhotovitel se zavazuje provést dílo do 100 kalendářních dnů od převzetí staveniště.“ se ruší a nahrazuje novým zněním: „Zhotovitel se zavazuje provést dílo do 6. srpna 2017“.

  - Mění se ustanovení Článek 5 - Cena díla, odstavec 5.1. stávající smlouvy o dílo. Konečná cena díla je tímto Dodatkem č. 3 stanovena následovně:

Původní cena díla bez DPH	10 591 210,25 Kč

Nové práce dle Dodatku č. 2	+	594 935,85	Kč

Dodatečné stavební práce dle Dodatku č.	3	+	969 582,06	Kč

Méněpráce dle Dodatku č. 3	-	152 109,56	Kč

12 003 618,60 Kč

2 520 759,91 Kč 14 524 378,51 Kč

Konečná cena díla dle Dodatku č. 3 bez DPH

DPH (21 %)

Cena dle Dodatku č. 3 včetně DPH

4.

Ostatní ustanovení shora citované smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.

5.

5.1. Tento Dodatek je nedílnou součástí stávající smlouvy o dílo.

S sfdi

STÁTNÍ FOND DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

- Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto dodatku včetně podpisů v informačním systému veřejné správy - Registru smluv.

- Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy - Registru smluv.

- Účastnící smlouvy se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., v platném znění (zákon o registru smluv) splní objednatel.

- Tento Dodatek je vyhotoven ve 4 výtiscích, z nichž Objednatel obdrží 2 a Zhotovitel 2

vyhotovení.

Součástí tohoto Dodatku jsou Změnové listy a Soupis prací s uvedením dodatečných stavebních prací, služeb a méněprací.

V Jihlavě dne:

Objednatel:

Zhotovitel:

Ve Zbraslavicích: