SMLOUVA O DÍLO

Evid. č. MMJN:  SD/2024/1204

Objednatel	Dodavatel

Statutární město Jablonec nad Nisou	ESLAB, spol s r.o.

Mírové náměstí 3100/19, 466 01 Jablonec n.Nisou	Běluňská 2913/11, 193 00 Praha 9

IČO: 002 62 340	IČO: 035 98 292

DIČ: CZ00262340	DIČ: CZ03598292

číslo účtu: 121451/0100	číslo účtu: 2110754099/2700

bankovní ústav: KB Jablonec nad Nisou 	bankovní ústav: Unicredit Bank, a.s.

kontaktní osoba: Ing. Luboš Kousal	kontaktní osoba: Milan Beck, DiS. – prokurista

tel.: 483 357 402	tel.: 735 176 951

e-mail: kousal@mestojablonec.cz	e-mail: milan.beck@post.cz

I.

Předmět smlouvy

Zpracování diagnostického průzkumu vozovky a posouzení PAU dle vyhl. 283/2023 Sb. pro akci „Terminál VOD v Jablonci nad Nisou“ v rozsahu uvedeném v cenové nabídce z 23.8.2024 č. A155/2024.

II.

Termín plnění/dodání

Předání zpracovaného průzkumu se předpokládá do 20.12.2024 za předpokladu získání povolení zvl. užívání komunikace do 25.11.2024, které zajišťuje spol. VIATEX vč. zpracování DIO pro provádění průzkumu.

Výstupy z průzkumu budou zaslány elektronicky na adresu objednatele a dále na adresu projektanta stavby :  r.faban@ aedproject.cz.

III.

Cena a platební podmínky

- Cena díla: 108.100,- Kč bez DPH, tj. 130.801,- Kč vč. DPH 21%

2) Faktura bude zaslána výhradně elektronicky přes datovou schránku (ID: wufbr2a).

Při 14-ti denní splatnosti (tj. minimální splatnost faktury), musí být faktura doručena nejpozději do 3 dnů od data vystavení.

3) Při delší splatnosti musí být faktura doručena nejpozději do 14-ti dnů před lhůtou splatnosti.

IV.

Záruční doba

K provedenému dílu poskytuje dodavatel záruční dobu v délce 24 měsíců.

V.

Závěrečná ustanovení

1) Vztahy dle této smlouvy se řídí zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

2) Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat pouze písemnými dodatky podepsanými oběma stranami.

3) Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva a její případné dodatky budou zveřejněny v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv).

4/ Smluvní strany jsou povinny označit údaje ve smlouvě, které jsou chráněny zvláštními zákony a nemohou být poskytnuty, a to žlutou barvou zvýraznění textu či přímo ve zvláštním ustanovení smlouvy je označit např. jako obchodní, bankovní tajemství nebo jinou utajovanou skutečnost podle zvláštního zákona.

5) Smlouva nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv v souladu s § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

6) Smluvní strany se dohodly, že smluvní pokuta za nedodržení závazku dle článku II. Termín plnění/dodání dle této smlouvy(dodatku) ze strany dodavatele činí 0,25% z celkové ceny díla bez DPH za každý započatý den prodlení. Obě smluvní strany se výslovně dohodly, že objednatel je oprávněn započíst jakoukoliv pohledávku smluvní pokuty oproti nároku dodavatele na uhrazení faktury, popř. proti jiné pohledávce dodavatele za objednatelem.

V Jablonci nad Nisou dne:      18.11.2024                     V Praze        dne: 18.11.2024

…………………………….…                                              ……………………………………………………

za objednatele                                                                  za dodavatele

Jaroslav Bernat                                                                 Milan Beck, DiS.

ved. odboru investic                                                         prokurista společnosti ESLAB, spol. s r.o.

………………………………………..

za objednatele a věcnou správnost

Ing. Pavel Sluka

vedoucí OPRI