Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dodávce a implementaci bezpečnostních prvků perimetru a provozní podpoře

- Česká republika – Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Se sídlem: Karmelitská 529/5, 118 12 Praha 1

Jednající: Mgr. Petr Symerský, ředitel odboru informatiky

IČO: 00022985

Bankovní spojení: XXXXX

Číslo účtu: XXXXXXXXXXX

(dále jen „Objednatel“)

a

- CompuNet s. r. o.

Se sídlem: Zubatého 295/5, 150 00 Praha 5

Zastoupený: Ing. Pavlem Pikhartem, jednatelem

IČO: 27608514

DIČ: CZ27608514

Bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXXX

Číslo účtuXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Společnost je zapsána v OR, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 118594

(dále jen „Poskytovatel“)

(dále společně označovány jako „smluvní strany“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku na základě vzájemného konsenzu tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dodávce a implementaci bezpečnostních prvků perimetru a provozní podpoře uzavřené dne 23. 3. 2022 (dále jen „Dodatek č. 1“).

Preambule

Smlouva o dodávce a implementaci bezpečnostních prvků perimetru a provozní podpoře (dále jen „Smlouva“) byla uzavřena v souladu s nabídkou Poskytovatele na základě provedeného zadávacího řízení veřejné zakázky „Bezpečnostní infrastruktura MŠMT – NGFW“. Tento Dodatek č. 1 je uzavírán v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“).

Článek I.

Účel dodatku

Účelem tohoto Dodatku č. 1 je upravení smluvního vztahu v souladu s vůlí smluvních stran z důvodu dodatečných dodávek, které nebyly zahrnuty v předmětu Smlouvy. Rozsah dodávek je měněn v souladu s ust. § 222 odst. 5 a 6 zákona vzhledem k nutnosti zajištění komplexní kybernetické bezpečnosti a ochrany proti pokročilým hrozbám. Cílem je posílit bezpečnostní infrastrukturu organizace prostřednictvím pokročilých nástrojů pro analýzu, monitorování a ochranu webových aplikací a ochranu citlivých dat. Od doby uzavření Smlouvy se bezpečností situace podstatně změnila, což Objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat.

Článek II.

Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly, že předmět Smlouvy se mění tímto Dodatkem č. 1 tak, že se doplňuje o poskytnutí dodávek modulů, a to konkrétně FortiAnalyzer, 2x FortiWeb a FortiManager s tříletou podporou výrobce, specifikovaných v nabídce Poskytovatele ze dne 7.10.2024, která je přílohou č. 1 a nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1. Moduly musí být kompatibilní s aktuálními verzemi operačních systémů a síťovou infrastrukturou organizace. Servisní podpora bude zajištěna po dobu 3 let, aby byla zaručena kontinuita a efektivita provozu. Poskytovatel se zavazuje tyto moduly dodat a implementovat nejpozději do 30 dní od zveřejnění smlouvy v registru smluv. Objednatel se zavazuje uhradit za ně dohodnutou cenu.

III.

Cena dodatečných služeb

- Cena sjednaných dodatečných dodávek bez DPH činí 1.699.828, - Kč.

- Celková cena sjednaná v čl. 4. odst. 4.1 Smlouvy, se navyšuje o cenu výše uvedených dodatečných dodávek a činí nově:

cena celkem bez DPH: 			   				           9.601.824, -   Kč

DPH 21 %:									           2.016.383,16 Kč

cena celkem včetně DPH: 						         	         11.618.207,16 Kč

Článek IV.

Závěrečná ustanovení

- Ustanovení Smlouvy tímto Dodatkem č. 1 nedotčená zůstávají nadále v platnosti. V případě rozporu mezi Smlouvou a tímto Dodatkem č. 1 mají přednost ustanovení Dodatku č. 1.

- Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., zákon o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv (zákon o registru smluv), ve znějí pozdějších předpisů. Objednatel zajistí uveřejnění celého textu Dodatku č. 1, vyjma osobních údajů a metadat v registru smluv, včetně případných oprav uveřejnění s tím, že nezajistí-li Objednatel uveřejnění Dodatku č. 1 nebo metadat v registru smluv do 30 dnů od uzavření, pak je oprávněn zajistit jejich uveřejnění Poskytovatel ve lhůtě tří měsíců od nabytí platnosti Dodatku č. 1. Poskytovatel bere na vědomí, že Dodatek č. 1 může být uveřejněn též na stránkách Objednatele.

- Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronické podobě.

- Tento Dodatek č. 1 je nedílnou součástí Smlouvy.

Příloha č. 1 – nabídka Poskytovatele

V Praze dne 12.11.2024	     V Praze dne 11.11.2024

| __________________________ Mgr. Petr Symerský ředitel odboru informatiky |  |  | __________________________ Ing. Pavel Pikhart jednatel |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |