Zadávací dokumentace

Koncepční studie nábřeží v Bubenči

------------------------------

10/2024

------------------------------

Institut plánování a rozvoje

hlavního města Prahy

© Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy, 2018

Všechna práva vyhrazena

Obsah

1	Důvody pořízení koncepční studie a stručný popis problematiky	4

2	Vymezení předmětu plnění	5

2.1	Účel studie	5

2.2	Vymezení řešeného území	5

2.3	Obsah řešení	5

2.4	Postup zpracování a projednávání	6

2.5	Fáze projektu a forma odevzdání díla	7

3	Podklady	10

4	Aktéři	12

# Důvody pořízení koncepční studie a stručný popis problematiky

Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy (dále jen IPR Praha) zpracoval Koncepci celkového krajinářského řešení Císařského ostrova a jeho širšího okolí (2015-2017), ve které byly pojmenovány hlavní hodnoty nivní krajiny Trojské kotliny a navrženy řešení pro zlepšení dopravní a pěší dostupnosti území, posílení charakteru a ekologických hodnot nivní krajiny a přírodě blízká vodohospodářská revitalizace Vltavy („Divoká Vltava“) s cílem dále kompenzovat dopady nové vodní linky ústřední čistírny odpadních vod na místní krajinu.

Těžištěm řešení Koncepce byl Císařský ostrov, jehož území bylo zpracováno ve formě podkladové studie autorským týmem architekta Petra Pelčáka, krajinářské architektky Evy Wagnerové, vodohospodářského inženýra Miloslava Šindlara a dopravního inženýra Václava Maliny. Širší okolí Císařského ostrova bylo zahrnuto zejména pro celkový kontext a kvalitní dořešení krajinářské koncepce a dalších návazností a prostupnosti území. Část území Nábřeží v Bubenči vyžaduje podrobnější prověření nad rámec již existujících dokumentů.

Důvodem zadání této zakázky je aktuální postup souvisejících projektů, zejména teplovodu v prostoru nábřeží, které je třeba koordinovat a začlenit do krajiny a okolních veřejných prostranství. Jedná se o významnou a rozsahem velkou stavbu, která dle aktuálně známého návrhu zvýší stávající terén nábřeží, ale zároveň významně rozšíří veřejně přístupnou část. Cílem této zadávané studie je využít potenciál synergie stavby teplovodu a revitalizace nábřeží zejména pro rekreační účely.

# Vymezení předmětu plnění

## Předmět a účel studie

Předmětem zakázky je vytvoření koncepční studie, tedy architektonicko-krajinářského řešení nábřeží v Bubenči, koordinace se stavbou teplovodu a její zapojení do krajiny včetně řešení navazujících veřejných prostranství.

Liniová stavba teplovodu v nábřeží je významná a velká rozsahem, která dle současně předloženého návrhu společnosti Ko-ka zvýší stávající terén nábřeží a zároveň významně rozšíří veřejně přístupnou část.

Hlavním cílem koncepční studie je nalézt vhodné uspořádání prostoru část celoměstsky významného levobřežního „zeleného“ propojení v koordinaci a synergii s budováním technické liniové infrastruktury.

Řešené území navazuje na již zpracovanou Koncepční studii Nábřeží Stromovky a je ukončeno ulicí Podbabskou,

jejíž profil bude v budoucnu kompletně přeřešen v souvislosti se záměrem tramvajové trati na Suchdol.

Úkoly pro zpracování koncepční studie jsou zejména tyto:

• Návrh opatření pro zlepšení podmínek pro pěší a cyklisty, včetně optimální příčné prostupnosti územím

• Prověření rozšíření nábřežní trasy – návrh ve variantách jako podklad pro navazující jednání s vlastníky

• Koordinace plánovaných záměrů a efektivita navazujících investic

• Prověření účelu a uspořádání navazujících ploch krajiny v rámci řešeného území

• Zapojení lokálních aktérů do plánování

• Návrh opatření ke zlepšení stavu krajiny

Území v okolí Papírenské ulici je z dlouhodobého hlediska důležité pro rozvoj městské části Praha 6 s jedinečným

charakterem a velkým potenciálem proměny. Oblast je součástí Trojské kotliny, pro kterou již byla zpracována celková

Koncepce (Císařského ostrova a jeho okolí, dále jen Koncepce). Klíčovým tématem místa je zejména vytvoření

nových pěších nebo dopravních propojení a zlepšování stávajících, které Koncepce rámcově stvrzuje ve svých Závěrech.

Jedním z nich je posílení a vytvoření levobřežní promenády. Tato trasa však zahrnuje i důležitá příčná propojení na navazující

území - v jejím okolí se nachází areál historické čistírny odpadních vod nebo rozvojová lokalita bývalých papíren v

okolí Císařského mlýna.

## Vymezení řešeného území

Řešené území je rámcově vymezeno v mapových podkladech v samostatné příloze   → Příloha / Situace – vymezení řešeného území

## Obsah řešení

### liniová insfastrukturní stavba teplovodu

Součástí zadání je prověřit vedení teplovodu navržené ve fázi studie zpracovateli Ko-ka na základě zadání od Kolektory Praha a.s. Celek studie teplovodu bude zpracovateli předána po podpisu smlouvy. Součástí tohoto zadání je základní situace a vybrané řezy pro rámcovou představu rozsahu technické stavby. Návrh spočívá v částečném zahloubení, ale zejména v navýšení stávajícího nábřežního úseku, který je zároveň rozšířen pro účely umístění teplovodu. Tento důležitý infrastrukturní liniový prvek je nutné prověřit z hlediska dopadů na blízké okolí a řešit zejména následující témata:

- Vedení cyklistické trasy a její napojení na okolní cestní síť

- Pohodlný pěší pohyb a bezbariérovost

- Výškové uspořádání vzhledem k okolí, mostům, přístupnosti kanálu atp.

- Vyhodnotit vedení teplovodu pro všechny úseky – vytipovat kolizi nadzemních prvků s rekreačním využitím a okolním prostředím

- Vyhodnotit rozsah kácení a navrhnout krajinářskou koncepci včetně náhradních výsadeb

- Využít potenciálu synergie s technickou stavbou ke pro zlepšení vedení cest a vytvoření odpočinkových a pozorovacích míst

- Navrhnout skladbu vegetace s cílem posílit charakter nivní krajiny a minimalizovat negativní efekty vzhledem k povodním (hydraulickým vlastnostem)

### Protipovodnňová ochrana Bubenče - oblasti kolem ulice Papírenská

Navrhnout v jedné z koncepčních variant v ideové rovině vedení liniové protipovodňové ochrany, jako kombinaci pevné betonové stěny s mobilními úseky tam, kde je to nezbytně nutné z hlediska prostupnosti, nebo jiných důvodů. Výška linie PPO bude z architektonického hlediska prověřena ve dvou výškách: Q20 a Q50. Přesné kóty výšky PPO vč. bezpečnostní marže budou dodány zpracovateli bezprostředně po podpisu smlouvy.

### Cyklotrasa A1

V řešeném úseku vede cyklotrasa A1. V rámci Prahy je páteřní trasou podél levého břehu řek Berounky a Vltavy. Začíná na jihu Prahy u Radotína a končí na severu města u přívozu v Sedlci. Od Malé Strany přes Holešovice do Stromovky trasa zatím není vyznačena. Délka celé trasy včetně neznačených úseků je 29,9 km.

Cílem studie je nalézt vhodné řešení pro komfortní a bezkolizní vedení této trasy společně s pěšími a dalšími módy dopravy. Lze vycházet z příkladu návrhu řešení pravobřežní trasy podél zoologické zahrady (studie PROJEKTIL s.r.o.) kde je šířka stezky zvýšena na 4m a doprovozena štěrkovým (MZK) lemováním o šířce 1,5 alt. 0,75+0,75m po obou stranách pro pomalejší typy pohybu případně pro vyhnutí cyklistů. Toto řešení bylo projednáváno na Komisi pro cyklistickou dopravu Rady hl. m. Prahy. Zároveň bude hlavní trasy doplněna o oddělenou paralelní pěšinu. Samotná stavba teplovodu bude mít pravděpodobně šířku cca 12m + svahování. Tento profil nabízí potenciál dalšího využití, který je potřeba prověřit a navrhnout v této studii.

### Rámcové zadání dle jednotlivých úseků

Jednotlivé úseky projektu jsou vymezeny v samostatné příloze.

→ Příloha / Situace – vymezení řešeného území

ÚSEK 1:

-rozvaha nad souladem existujícího staršího návrhu studia Projektil sro s vedením teplovodu, v případě kolize s touto technickou infrastrukturou navrhnout úpravu nebo nové řešení

ÚSEK 2:

-tento úsek vedení teplovodu nejvíce zasáhne soukromé pozemky sportovišť. Z tohoto důvodu je vhodné identifikovat negativní vliv stavby teplovodu na okolí, jako např. na příjezdy, obsluhu, parkování, nebo jiný typ využití nábřežní hrany v soukromém areálu a navrhnout, jak minimalizovat tyto negativní vlivy nebo případně i podmínky zlepšit.

ÚSEK 3:

-zapracovat vedení lávky do nábřežní trasy, alt. doporučit optimalizaci ramp a schodišť pro zadání navazující soutěže o návrh

-navrhnout řešení nábřeží v úseku developementu Papíren. Počítá se s projednáním s developerem – jasné vymezení hranice (rozhraní)  řešeného území a upřesnění stavební čáry objektů.

ÚSEK 4:

– u mostu na ÚČOV navrhnout maximální možné rozšíření, uvažovat také o posunu kotviště

- u mostu bývalé polní drážky využít inundačního pole

- u Energocentra  řešit nábřežní prostor, – koordinaci s projektem PVS včetně projednání

- prověřit vedení paralelní trasy v nadmostí (horní úroveň) od Energocentra až k lávce, vyhodnotit výškové uspořádání

ÚSEK 5:

v tomto úseku již neprobíhá vedení teplovodu

-definovat požadavky na výkupy pozemků ve variantách

-zjistit potřeby majitelů pozemků a informovat je o zpracování této studie

-navrhnout minimalistickou (nejmenší možná šířka) i rozšířenou variantu (optimální šířka) stezky jako podklad pro další jednání Odboru majetku MHMP s majiteli pozemků

ÚSEK 6:

-prověřit rozšíření nábřeží o cca 3m na úroveň opěrné stěny v Podbabské (projednání s PVL)

-vhodně napojit a koordinovat řešení se studií IPR Praha pro změnu územního plánu na tramvajovou trať Podbaba – Nový Sedlec

## Postup zpracování a projednávání

Zadavatel požaduje odevzdání projednané studie, se zapracovanými nebo vypořádanými připomínkami zadavatele a jednotlivých aktérů. Potřebná individuální jednání za účelem úspěšného dokončení a projednání studie jsou na zodpovědnosti zpracovatele. Zpracovatel bude o těchto jednáních zadavatele předem informovat a vyhotoví z nich zápisy, které budou přílohou odevzdané dokumentace. Přílohou bude tabulka se seznam aktérů, jejich připomínkami a záznamu o jejich vypořádání.

## Fáze projektu a forma odevzdání díla

Projekt je rozdělen do dvou základních fází. Fáze 1 a Fáze 2. Jednotlivé fáze jsou děleny do Analytické části, návrhové části, prezentačních dokumentů a příloh. Závazné části jsou podrobněji uvedeny ve smlouvě. Pro jednotlivá jednání v průběhu zpracování budou vyhotoveny potřebné prezentační materiály dle aktuální potřeby a dohody se zadavatelem (prezentace na dílčích jednáních se předpokládá v digitální podobě).

# Podklady

Níže je uveden seznam podkladů, který bude poskytnut IPR Praha po podpisu smlouvy (pokud není uvedeno jinak) v digitální nebo tištěné podobě nebo formou odkazů v případě veřejně dostupných dokumentů.

Prezentační materiály

- Katalog k výstavě Obnova soužití s řekou

- Katalog k výstavě Krajina řeky

- Prezentační materiál Koncepce Císařského ostrova

Koncepční dokumenty

- Koncepce pražských břehů

- Koncepce celkového krajinářského řešení Císařského ostrova a jeho širšího okolí (vč. kapitoly Podněty a připomínky s vyjádřeními dotčených subjektů kapitolou Závěry Koncepce)

- Akční plán Koncepce Císařského ostrova

- Studie vedení teplovodu (Ko-ka)

- Koncepční studie Nábřeží Stromovky

- Studie propojení lávkou Bubeneč – Císařský ostrov – Troja

- Další koncepční dokumenty IPR Praha – (např. Manuál tvorby veřejných prostranství apod.)

Navazující projekty ke koordinaci

Viz. → Příloha / Situace – vymezení řešeného území

Mapové podklady

Níže uvedené mapové podklady jsou dostupné na geoportalpraha.cz

- Historické mapy a plány

  - Mapa stabilního katastru 1840

  - Výškopisný plán 1920

  - Pražské zahrady 1790 – 1840

- Letecké snímky

  - Historické letecké snímky 1938, (1945 – na vyžádání po dohodě s IPR Praha, nebo k nahlédnutí na geoportalpraha.cz), 1953, 1975, 1989, 2001, 2003, 2002 a 2013 – povodně, 2014,

  - Současné letecké snímky 2018 vegetační, mimo vegetační

- Polohopis

  - Katastrální mapa

  - Mapa technického využití území (MTVU)

  - Mapa sítí technické infrastruktury

- Územně analytické podklady (k nahlédnutí na uap.iprpraha.cz – po dohodě se zadavatelem poskytnutí vybraných výkresů ve formátu *.shp)

- Platný územní plán

- Návrh metropolitního plánu (k nahlédnutí na plan.iprpraha.cz)

Doporučené publikace

- Publikace referencí a principů: River Space Design – Planning Strategies, Methods and Projects for Urban Rivers, Birkhauser, Basel 2012, kol. autorů (k zapůjčení po dohodě se zadavatelem)

# Aktéři

Rámcový seznam aktérů je uveden níže. Jednotlivé typy projednání se mohou změnit dle aktuální situace a vývoje projektu. Zadavatel po dohodě se zpracovatelem doporučí jaké jednání je vhodné sdružit. U aktérů, se kterými je požadováno samostatné projednání je uvedena poznámka. → Projednání osobní, → Projednání písemné → Informování – projekt na vědomí

Rada Hl. m. Prahy

- doc. Ing. arch. Petr Hlaváček (radní pro oblast územního rozvoje a územního plánu)

Správní celky

- Hlavní město Praha

- Městská část Praha 6 → Projednání osobní,

- Městská část Praha 7 → Projednání osobní,

hl. m. Praha

- Odbor památkové péče MHMP

- Komise pro cyklistickou dopravu RHMP → Projednání osobní,

- Odbor rozvoje a financování dopravy MHMP → Projednání písemné

- Odbor dopravních agend MHMP → Projednání písemné

- Odbor hospodaření s majetkem MHMP → Informování – projekt na vědomí

- Odbor životního prostředí MHMP → Projednání písemné

- Odbor investic MHMP → Projednání písemné

- Odbor strategických investic MHMP

- Odbor Kancelář ředitele MHMP / Oddělení krizového managementu → Projednání písemné

- Odbor územního rozvoje MHMP → Projednání písemné

Státní organizace

- Povodí Vltavy (generální ředitelství, podnik dolní Vltava) → Projednání osobní

- Státní plavební správa → Projednání písemné

- Oddíl jízdní Policie ČR → Projednání písemné

- Národní památkový ústav

- Agentura ochrany přírody a krajiny ČR → Projednání písemné

Městské organizace a další správci a firmy

- Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy

- PVS a.s. → Projednání osobní

- Lesy Hl. m. Prahy

- Dopravní podnik hlavního města Prahy, a. s. → Informování – projekt na vědomí

- ROPID → Informování – projekt na vědomí

- Technická správa komunikací hlavního města Prahy, a.s. → Projednání osobní

- Správci a vlastníci sítí technické infrastruktury → Projednání písemné

- Pražské vodovody a kanalizace a.s. → Projednání osobní

- Trade centre Praha  a.s. (správce historické čistírny odpadních vod) → Projednání osobní

Dotčené orgány státní správy

- Stavební a vodoprávní úřad MHMP

- Stavební úřad MČ Praha 6

- Stavební úřad MČ Praha 7

Příměstský park trojská kotlina

Soukromé subjekty a občanské spolky

- Nevládní neziskové organizace

Úplný seznam subjektů, případně kontaktní osoby bude předán zpracovateli na vyžádání po podpisu smlouvy. Větší setkání workshopového formátu – platformy a pracovní skupiny budou svolávány objednatelem. Samostatné konzultace a dílčí jednání budou v gesci zpracovatele.